|  |
| --- |
| Приложение 4 кгосударственной программе |
| **План** мероприятий по реализации государственной программы |
| Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской РеспубликеОтветственный исполнитель: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование  | единица измерения | значение |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Государственная программа | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Гордиенко Е.А., министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 143745,8 | 143745,8 | 143745,8 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019 г.- 310 единиц, в том числе | единиц | 60,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта  | % | 16,666 | 33,333 | 50,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 139518,1 | 139518,1 | 139518,1 |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019г.- 24 единиц,в том числе,количество реализованных в текущем году пректов обустройства мест массового отдыха населения ( городских парков) | единиц | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 2818,4 | 2818,4 | 2818,4 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта- 45 га, в том числе в отчетном году | гектар | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | 8,333 | 16,666 | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий- | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершннного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустроенных за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления | % | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, находящихся в собственности физических лиц благоустроенных не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании | % | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической,пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения-ежегодно | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан,принявших участия в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации на текущий год | единиц | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество городов с благоприятной средой | единиц | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирование современной городской среды(количество обустроенных общественных пространств), реализованные накопительным итогом начиная с 2019 года | единиц | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Е.А.Гордиенко, Министр строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 143745,8 | 143745,8 | 143745,8 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 139518,1 | 139518,1 | 139518,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2818,4 | 2818,4 | 2818,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов(далее МКД) | Е.А. Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 71872,9 | 71872,9 | 71872,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Комплексное благоустройство придомовых территорий муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве | штук | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 704,6 | 704,6 | 704,6 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве | % | 47,000 | 58,000 | 68,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 69759,1 | 69759,1 | 69759,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Карачаево-Черкесской Республики) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД г. Черкесска | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 28764,0 | 28764,0 | 28764,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД г. Черкесска | ед. | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД г. Черкесска, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 27918,0 | 27918,0 | 27918,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 564,0 | 564,0 | 564,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД г. Черкесска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.1.2 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Карачаевского городского округа | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 13260,0 | 13260,0 | 13260,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД Карачаевского гордского округа | ед. | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Карачаевского городского округа, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 12870,0 | 12870,0 | 12870,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД Карачаевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.1.3 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 17340,0 | 17340,0 | 17340,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута | ед. | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 16830,0 | 16830,0 | 16830,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.1.4 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Правокубанского СП Карачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6324,0 | 6324,0 | 6324,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД поселений Карачаевского района | ед. | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Карачаевского района, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6138,0 | 6138,0 | 6138,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД поселений Карачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.1.5 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Медногорского ГП Урупского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6184,9 | 6184,9 | 6184,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района | ед. | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6003,1 | 6003,1 | 6003,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2 | Основное мероприятие | Субсидии на поддержку благоуустройства территорий общего пользования, в том числе на обустройство мест массового отдыха населения | Е.А. Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 71872,9 | 71872,9 | 71872,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Комплексное благоустройство территорий общего пользования муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве | единиц | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 704,6 | 704,6 | 704,6 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий муниципальных образований | % | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 69759,1 | 69759,1 | 69759,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1409,3 | 1409,3 | 1409,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Карачаево-Черкесской Республики) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования г. Черкесска | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 11016,0 | 11016,0 | 11016,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественной территории г. Черкесска | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 10692,0 | 10692,0 | 10692,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства территории общего пользования г. Черкесска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.5 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Карачаевского городского округа | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6120,0 | 6120,0 | 6120,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройстройство общественных территорий Карачаевского городского округа | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 5940,0 | 5940,0 | 5940,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства территории общего пользования Карачаевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.6 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Сары-Тюзского СП Усть-Джегутинского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 4080,0 | 4080,0 | 4080,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Абазинского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3960,0 | 3960,0 | 3960,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Кубинского СПбазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.7 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Бесленеевского СП Хабезского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6120,0 | 6120,0 | 6120,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Хабезского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 5940,0 | 5940,0 | 5940,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Бесленеевского СП Хабезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.8 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Курджиновского СП Урупского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Урупского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства территории общего пользования Урупского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.9 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Зеленчукского СП Зеленчукского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 8323,2 | 8323,2 | 8323,2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Зеленчукского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 8078,4 | 8078,4 | 8078,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Зеленчукского СП Зеленчукского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.10 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Адыге-Хабльского СП Адыге-Хабльского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6630,0 | 6630,0 | 6630,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Адыге-Хабльского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | Утверждение (корректировка действующих) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численность населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6435,0 | 6435,0 | 6435,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Адыге-Хабльского СП Адыге-Хабльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.11 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Эркен-Халкского СП Ногайского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3614,5 | 3614,5 | 3614,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Ногайского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Ногайского райна | % |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3508,3 | 3508,3 | 3508,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Эркен-Халкского СП Ногайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.12 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Учкекенского СП Малокарачаевского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 4896,0 | 4896,0 | 4896,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Малокарачаевского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Малокарачаевского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 4752,0 | 4752,0 | 4752,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Учкекенского СП Малокарачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.2 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Счастливенского СП Прикубанского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6079,2 | 6079,2 | 6079,2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий поселений Прикубанского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Прикубанского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 119,2 | 119,2 | 119,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Счастливенского СП Прикубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.3 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Кубинского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3672,0 | 3672,0 | 3672,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Абазинского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3564,0 | 3564,0 | 3564,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественной территории Кубинского СПбазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.2.4 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства территории общего пользования Эльбурганского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Минист жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 8772,0 | 8772,0 | 8772,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство территории общего пользования Абазинского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 8514,0 | 8514,0 | 8514,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка на благоустройство общественной территории Эльбурганского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
|  |  | Поддержка на благоустройство общественной территории Эльбурганского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие | Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований | Е.А. Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество муниципальных образований-лучшее муниципальное образование получивших субсидию на реализацию благоустройства дополнительных общественных территорий по итогам текущего года | штук | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Е.А. Гордиенко | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Грантовая поддержка мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований- победитель по итогам ежегодного конкурса по благоустройству территорий Карачаево-Черкесской Республики в наминации "Лучшая муниципальное образование" | шт | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А Гордиенко