Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2019 г. N 99

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

1. Утвердить республиканскую адресную программу "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять меры по выполнению условий предоставления им финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

А.А.ОЗОВ

# Приложение

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от 02.04.2019 N 99

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО

СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

| Наименование Программы | Республиканская адресная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019 - 2025 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| Разработчик Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| Цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, ликвидация жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задачи Программы | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Сроки реализации Программы | С 2019 до 1 сентября 2025 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы - 76482800,00 рублей. В том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) 75718000,00 рублей; долевое финансирование за счет средств республиканского бюджета (по согласованию) - 764800,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 172 граждан из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 2749,70 кв. м за счет средств Фонда |
| Исполнитель Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| Участники Программы | Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики. На I этапе (2019 - 2020) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Усть-Джегутинский муниципальный район, г. Усть-Джегута. Во II этапе (2020 - 2021) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Усть-Джегутинский муниципальный район, - г. Усть-Джегута. В III этапе (2021 - 2022) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Усть-Джегутинский муниципальный район, г. Усть-Джегута. В IV этапе (2022 - 2023) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Усть-Джегутинский муниципальный район, г. Усть-Джегута. В V этапе (2023 - 2024) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Ногайский муниципальный район, пос. Эркен-Шахар. В VI этапе (с 2024 до 1 сентября 2025 года) реализации Программы участвует 1 муниципальное образование: Адыге-Хабльский муниципальный район, аул Адыге-Хабль |

## 1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

## 2. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2019 - 2025 годах:

I этап Программы - 2019 - 2020 годы

II этап Программы - 2020 - 2021 годы

III этап Программы - 2021 - 2022 годы

IV этап Программы - 2022 - 2023 годы

V этап Программы - 2023 - 2024 годы

VI этап Программы - 2024 - 01.09.2025 годы.

## 3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования, на территории которых имеются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 01.01.2017 и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

На территории Карачаево-Черкесской Республики насчитывается 7 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательстве порядке аварийными после 01.01.2012, с количеством жилых помещений 60 единиц, площадью жилых помещений 2749,70 кв. м, в которых проживает 172 человека.

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представленных органами местного самоуправления в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

Достоверность предоставленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде определена путем выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Государственному заказчику Программы муниципальными образованиями, участвующими в I этапе реализации Программы, представлены предложения о выбранных способах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С учетом предоставленных предложений муниципальных образований о выбранных гражданами способах реализации Программы сформирована настоящая Программа.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона Программа переселения распределена по этапам.

Размер этапа текущего года Программы переселения определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъекта Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года N 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Карачаево-Черкесской Республике, установленную на I квартал 2019 года от 19.12.2018 N 822/пр. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

Участники Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключают муниципальные контракты с учетом вышеперечисленных требований.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В первоочередном порядке в расселении многоквартирных домов участвуют те муниципальные образования, которые проработали вопросы и оценили состояние рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья, оценили степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Предоставление финансовой поддержки будет осуществляться на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости, в случае принятия собственниками решения, уплата части средств, приобретаемых помещений, может быть осуществлена за счет собственных средств, либо, в случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 3 к Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не допускаются.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, определен в приложении 1 к Программе.

Главы муниципальных образований после получения от государственного заказчика Программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда заключают с государственным заказчиком Программы соглашение о реализации Программы на территории муниципального образования (далее - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком Программы.

Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в республиканский бюджет, и средств республиканского бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы, является государственный заказчик Программы.

Государственный заказчик Программы после получения в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом глав муниципальных образований - участников I этапа Программы, включенных в заявку Карачаево-Черкесской Республики 2019 года на предоставление средств Фонда.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства республиканского бюджета используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Соглашением.

## 4. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию

Программы и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Фонд;

республиканский бюджет;

долевое финансирование за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики составляет не менее 1% (<*> - подлежит корректировке после утверждения лимитов Министерством строительства РФ).

Объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы на условиях Федерального закона - 76482800,00 рублей, из них:

75718000,00 рублей - средства Фонда;

764800,00 рублей - средства республиканского бюджета.

Программные мероприятия планируется реализовывать в VI этапов:

I этап Программы - 2019 - 2020 годы

Объем финансирования I этапа Программы на условиях Федерального закона - 6268182,16 рублей, из них:

6205500,00 рубля - средства Фонда;

62682,16 рублей - средства республиканского бюджета.

II этап Программы - 2020 - 2021 годы

Объем финансирования II этапа Программы на условиях Федерального закона - 10808010,00 рублей, из них:

10701000,00 рублей - средства Фонда;

107010,00 рублей - средства республиканского бюджета <*>.

III этап Программы - 2021 - 2022 годы

Объем финансирования III этапа Программы на условиях Федерального закона - 10808010,00 рублей, из них:

10701000,00 рублей - средства Фонда;

107010,00 рублей - средства республиканского бюджета <*>.

IV этап Программы - 2022 - 2023 годы

Объем финансирования IV этапа Программы на условиях Федерального закона - 21240612,61 рублей, из них:

21028000,00 рублей - средства Фонда;

212612,61 рублей - средства республиканского бюджета.

V этап Программы - 2023 - 2024 годы

Объем финансирования V этапа Программы на условиях Федерального закона - 16873372,61 рублей, из них:

16704000,00 рублей - средства Фонда;

169372,61 рублей - средства республиканского бюджета.

VI этап Программы - 2024 - 01.09.2025 годы

Объем финансирования VI этапа Программы на условиях Федерального закона - 10484612,62 рублей, из них:

10378500,00 рублей - средства Фонда;

106112,62 рублей - средства республиканского бюджета.

Планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, установлена для Карачаево-Черкесской Республики на I квартал 2019 года Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 N 822/пр в размере 36035,00 рублей.

Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, с объемом средств на реализацию Программы приведен в приложении 2 к Программе.

## 5. Контроль за ходом реализации Программы

Государственный заказчик Программы осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы.

Ответственные лица в муниципальных образованиях представляют государственному заказчику Программы информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком Программы, за подписью главы муниципального образования.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации (отчетов) возлагается на глав муниципальных образований.

## 6. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 172 граждан из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 2749,70 кв. м за счет средств Фонда и средств республиканского бюджета.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 4 к Программе.

## Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 2749,70 | 172 | х |
| Итого по Адыге-Хабльский муниципальный район | х | х | 620,00 | 44 | х |
| 1 | аул Адыге-Хабль | аул Адыге-Хабль, ул. Советская, д. 5 | 1967 | 11.10.2016 | 620,00 | 44 | 31.12.2024 |
| Итого по Ногайский муниципальный район | х | х | 385,60 | 16 | х |
| 2 | п. Эркен-Шахар | п. Эркен-Шахар, ул. Мичурина, д. 6 | 1970 | 30.12.2016 | 385,60 | 16 | 29.12.2024 |
| Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | х | х | 1744,10 | 112 | х |
| 3 | Усть-Джегута | г. Усть-Джегута, ул. 26 Партсъезда, д. 20 | 1982 | 29.12.2016 | 375,40 | 21 | 29.12.2024 |
| 4 | Усть-Джегута | г. Усть-Джегута, ул. Джеганасская, д. 6 | 1987 | 29.12.2016 | 202,80 | 16 | 31.12.2024 |
| 5 | Усть-Джегута | г. Усть-Джегута, ул. Комсомольская, д. 32 | 1971 | 29.12.2016 | 369,80 | 24 | 29.12.2024 |
| 6 | Усть-Джегута | г. Усть-Джегута, ул. Комсомольская, д. 34 | 1971 | 29.12.2016 | 410,40 | 22 | 29.12.2024 |
| 7 | Усть-Джегута | г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, д. 6 | 1962 | 29.12.2016 | 385,70 | 29 | 31.12.2024 |

## Приложение 2

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 172 | 60 | 60 | 0 | 2749,70 | 2749,70 | 0,00 | 76482800,00 | 75718000,00 | 764800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 16 | 4 | 4 | 0 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 6268682,16 | 6206000,00 | 62682,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 16 | 4 | 4 | 0 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 6268682,16 | 6206000,00 | 62682,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 29 | 8 | 8 | 0 | 385,70 | 385,70 | 0,00 | 10808010,00 | 10701000,00 | 107010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 29 | 8 | 8 | 0 | 385,70 | 385,70 | 0,00 | 10808010,00 | 10701000,00 | 107010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 21 | 8 | 8 | 0 | 375,40 | 375,40 | 0,00 | 10808010,00 | 10701000,00 | 107010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 21 | 8 | 8 | 0 | 375,40 | 375,40 | 0,00 | 10808010,00 | 10701000,00 | 107010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 46 | 16 | 16 | 0 | 780,20 | 780,20 | 0,00 | 21240612,61 | 21028000,00 | 212612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 46 | 16 | 16 | 0 | 780,20 | 780,20 | 0,00 | 21240612,61 | 21028000,00 | 212612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 44 | 16 | 16 | 0 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 16873372,61 | 16704000,00 | 169372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ногайский муниципальный район | 44 | 16 | 16 | 0 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 16873372,61 | 16704000,00 | 169372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 16 | 8 | 8 | 0 | 385,60 | 385,60 | 0,00 | 10484112,62 | 10378000,00 | 106112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Адыге-Хабльский муниципальный район | 16 | 8 | 8 | 0 | 385,60 | 385,60 | 0,00 | 10484112,62 | 10378000,00 | 106112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к Программе

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА,

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 2749,70 | 2749,70 | 2749,70 | 76482800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 6268182,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 6268182,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 385,70 | 385,70 | 385,70 | 10808010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 385,70 | 385,70 | 385,70 | 10808010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 375,40 | 375,40 | 375,40 | 10808010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 375,40 | 375,40 | 375,40 | 10808010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 780,20 | 780,20 | 780,20 | 21240612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 780,20 | 780,20 | 780,20 | 21240612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 16873372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ногайский муниципальный район | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 16873372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 385,60 | 385,60 | 385,60 | 10484112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Адыге-Хабльский муниципальный район | 385,60 | 385,60 | 385,60 | 10484112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 4

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 202,80 | 385,70 | 375,40 | 780,20 | 620,00 | 385,60 | 0,00 | 2749,70 | 16 | 29 | 21 | 46 | 44 | 16 | 0 | 172 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 202,80 | 0,00 | x | x | x | x | x | 202,80 | 16 | 0 | x | x | x | x | x | 16 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | 202,80 | 0,00 | x | x | x | x | x | 202,80 | 16 | 0 | x | x | x | x | x | 16 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 385,70 | 0,00 | x | x | x | x | 385,70 | x | 29 | 0 | x | x | x | x | 29 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | x | 385,70 | 0,00 | x | x | x | x | 385,70 | x | 29 | 0 | x | x | x | x | 29 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 375,40 | 0,00 | x | x | x | 375,40 | x | x | 21 | 0 | x | x | x | 21 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | x | x | 375,40 | 0,00 | x | x | x | 375,40 | x | x | 21 | 0 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 780,20 | 0,00 | x | x | 780,20 | x | x | x | 46 | 0 | x | x | 46 |
| 1 | Итого по Усть-Джегутинский муниципальный район | x | x | x | 780,20 | 0,00 | x | x | 780,20 | x | x | x | 46 | 0 | x | x | 46 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 620,00 | 0,00 | x | 620,00 | x | x | x | x | 44 | 0 | x | 44 |
| 1 | Итого по Ногайский муниципальный район | x | x | x | x | 620,00 | 0,00 | x | 620,00 | x | x | x | x | 44 | 0 | x | 44 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 385,60 | 0,00 | 385,60 | x | x | x | x | x | 16 | 0 | 16 |
| 1 | Итого по Адыге-Хабльский муниципальный район | x | x | x | x | x | 385,60 | 0,00 | 385,60 | x | x | x | x | x | 16 | 0 | 16 |