**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы**

**сектора благоустройства муниципальных образований**

**Карачаево-Черкесской Республики**

Основные понятия, используемые в Государственной программе:

а) благоустройство территории - предусмотренный правилами благоустройства территорий муниципального образования комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

б) дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

в) под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тысяч человек включительно;

г) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий - необходимый перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 следующие:

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для их размещения);

мероприятия по благоустройству дворовых территорий учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни);

д) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются при условии требований подпункта «г» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 следующие:

оборудование спортивных площадок,

озеленение территорий;

установка ограждений;

установка малых архитектурных форм;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

иные виды работ определенные органом местного самоуправления;

е) общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);

ж) заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

з) трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительных перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, демонтаж существующего оборудования, высадка растений, создание клумб);

и) финансовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ по благоустройству физическими, юридическими лицами, не требующие допуска саморегулируемых организаций к выполнению работ (подготовка дизайн - проекта дворовой и общественной территории, покраска малых форм, ограждений, демонтаж старого оборудования, приобретение и посадка элементов озеленения).

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за последние 3 года можно охарактеризовать как неблагоприятное. Большинство многоэтажных жилых домов введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ, что создает опасность передвижения по ним. Также серьезную озабоченность и большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий, состояние сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц многих населенных пунктов, ненадлежащее состояние наиболее интенсивно используемых территорий горожанами: территорий жилой застройки, общественных пространств, многофункциональных территорий, дворовых пространств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.

За последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях многоэтажных жилых домов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территории населенных пунктов, отдельные домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовлетворительное состояние имеют многие существующие участки зеленых насаждений территорий общего пользования, недостаточно обустроены дворовые территории, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями общественных территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству относится следующее:

реализация проектов благоустройства муниципальных образований протекает не комплексно, а в некоторых муниципальных образованиях благоустройство отсутствует;

низкий уровень благоустройства территорий общего пользования;

низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем;

неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности;

значительная доля населения с низкими доходами;

отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий;

выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные и дворовые территории, подлежащие благоустройству.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной Государственной программы, разработанной с учетом проведенной на территории Карачаево-Черкесской Республики оценки потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики численность населения, в которых составляет более 1000 человек, доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, наиболее интенсивно используемые жителями, от общего количества таких территорий составляет 26%, требуют благоустройства 24 общественных территории, общей площадью почти 45 га. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет 28%, требуют благоустройства 310 дворовых территорий. За последние три года уровень благоустроенности увеличился незначительно. Работа по благоустройству городских округов и поселений пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей республики и требует скорейшей модернизации.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

ремонт и восстановление дворового освещения;

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

установка ограждений;

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

оборудование территорий с учетом требований для комфортного проживания маломобильных групп населения: пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских и спортивных площадок.

Проведенный анализ сферы благоустройства муниципальных образований показал необходимость системного решения проблемы благоустройства городов и поселков.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципальных образований необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики разработана данная Государственная программа.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства**

**территории Карачаево-Черкесской Республики, цели и задачи,**

**целевые показатели, основные мероприятия**

**Государственной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на долгосрочный период.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены:

[Указом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161857A81DF296A1FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года N 10;

[постановлением](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A211F597A3FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

[постановлением](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A211F597A3FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

[Приказом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A212F29CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Государственной программы, направленные на формирование современной городской среды Карачаево-Черкесской Республики.

Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы по благоустройству).

На основе принципов, разработанных Минстроем России, органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять новые (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании муниципальных программ по благоустройству, а также принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства.

Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения и входит в перечень основных мероприятий стратегического развития Карачаево-Черкесской Республики, в рамках которого разработана Государственная программа.

Основной целью Государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики с учетом приоритетов территориального развития;

повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики;

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики;

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Перечисленные цели и задачи являются составной частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

Для оценки эффективности поставленных задач в Государственной программе предусмотрено применение следующих целевых показателей:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019г. – 310 единиц;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта -100%;

количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019г. – 24 единиц, в том числе, количество реализованных в текущем году проектов обустройства мест массового отдыха населений (городских парков);

площадь благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45га;

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта - 50%;

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 20%;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 20%;

доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления - 100%;

доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, находящихся в собственности физических лиц, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании - 100%;

Показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения -100%

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 %;

среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации на текущий год - 30 единиц;

количество городов с благоприятной средой – 2 единицы;

реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирование современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом начиная с 2019 года -24 единицы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и основных мероприятиях представлены в приложении 2 к Государственной программе.

Для достижения поставленных задач в Государственной программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1. Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

основное мероприятие 2. Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий.

основное мероприятие 3. Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований .

Грантовая поддержка мероприятий по благоустройству общественных территорий предоставляется муниципальным образованиям – победителям по итогам ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики в номинации «Лучшее муниципальное образование».

Положение о проведении ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики утверждено Приказом Министерства строительства и ЖКХ КЧР от 02.10.2018 № 121.

План мероприятий по реализации представлен в приложении 4 к Государственной программе.

Адресные перечни всех дворовых, общественных территорий, а также всех объектов недвижимости нуждающихся в благоустройстве, мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов представлены в Приложении 9 к Государственной программе.

Доработка адресного перечня по мероприятиям будет уточняться ежегодно по итогам обсуждения и утверждения Государственной программы и внесения в нее изменений.

**Сведения об участии муниципальных образований в реализации**

**Государственной программы, включая информацию о порядке**

**предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований**

**в Карачаево-Черкесской Республике**

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивают проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы), включающих в том числе:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к Государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.07.2017 № 233;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к Государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.07.2017 № 233;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A212F29CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» органы местного самоуправления обязаны провести инвентаризацию дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - инвентаризация).

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики, размещен в [приложении 5](#Par4269) к Государственной программе.

Реализация мероприятий муниципальных программ является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Муниципальные образования –получатели субсидий из бюджетов вех уровней обеспечивают реализацию мероприятий по созданию на территории муниципального образования условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах является адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В данной связи муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках Государственной программы, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобильных групп населения.

**Особые требования к доступности городской среды**

**для маломобильных групп населения**

1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

3. В составе общественных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.

4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки.

5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки) для маломобильных граждан.

6. В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

7. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

8. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТР 50602.

9. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

11. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход.

12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

13. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.

14. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2%. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

16. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений, не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

17. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

18. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и дефектами слуха.

19. На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м.

21. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

22. При проектировании объектов благоустройства в обязательном порядке предусмотреть:

оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации для слабовидящих и слабослышащих людей, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемники, экскалаторы);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, установка скамеек со спинками и подлокотниками предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках в общественных местах и придомовых территориях с учетом реальной их необходимости;

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах;

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения;

обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах);

**Информация об участии общественных и научных организаций**

**в реализации Государственной программы**

Главным принципом механизма реализации Государственной программы является принцип общественного участия заинтересованных лиц в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Государственной программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации Государственной программы.

**Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства**

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органам местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих и обслуживающих организаций.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:

принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующие специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств);

участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:

проведение фокус-групп;

работа с отдельными группами пользователей;

проведение общественных обсуждений;

организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и студентами;

анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации территории.

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах многоквартирных домов, а также библиотеках, школах, центрах дополнительного образования и других общественных центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых местным жителям.

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформирован отчет и видеозапись, которые должны быть выложены в публичный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения.

Организация общественного участия состоит из:

предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;

общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;

разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;

оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту благоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за реализацию проекта.

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

Местные администрации могут привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц.

Особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников, дошкольников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию, а также привлечению через детей взрослое поколение к обсуждению мероприятий по благоустройству.

**Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

Форма трудового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории должна быть определена в решении общего собрания собственников помещений в одной из следующих форм:

проведение собственниками мероприятий по уборке дворовой территории;

участие в окраске установленного или существующего оборудования, ограждений;

подготовка объекта дворовой территории к началу работ по благоустройству (снятие старого оборудования, уборка мусора);

иные мероприятия по выбору собственников, такие как участие жильцов в изготовлении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, деревьев, вывешивание афиш и объявлении на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных информационных стендах на самом объекте, в общественных местах (торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (в зоне входной группы поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры).

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий.

Рабочая группа по реализации проекта по благоустройству дворовой территории должна состоять из представителей собственников помещений, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и по возможности специализированных и общественных организаций.».

**Форма и доля финансового участия заинтересованных лиц**

**в реализации мероприятий по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

Субсидии направляются на финансирование работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству всех нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

При этом софинансирование в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета софинансируется:

а) при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

В связи с указанным, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 20%.

**3 «Сроки реализации Государственной программы»**

Сроки реализации Государственной программы не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.

**4. Сведения о ведомственных программах, включенных в состав**

**Государственной программы**

Ведомственных программ, включенных в состав Государственной программы, не имеется.

**5. Анализ рисков реализации Государственной программы**

**и описание мер управления рисками реализации Государственной**

**программы**

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, местных бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Способами ограничения финансово-экономических рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Законодательные риски, связанные с изменение либо с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Административные риски, связанные с неэффективным управлением за реализацией программных мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальных программ, несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Государственной программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках реализации Государственной программы, разрозненные действия исполнительных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, недостаточная оперативность корректировки хода реализации Государственной программы при возникновении внешних рисков реализации Государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Государственной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;

создание системы мониторингов реализации Государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Государственной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками:

оперативный мониторинг хода реализации Государственной программы;

оптимизация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Государственной программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Государственной программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Государственной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Государственной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.

В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Государственной программы.

**Сводный анализ рисков и мер по их минимизации при реализации**

**Государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием Государственной программы, возможным уменьшением объема средств бюджетов всех уровней | | | |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Снижение объемов финансирования из республиканского бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Недофинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципальных образований, заинтересованных организаций и физических лиц в реализации Государственной программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Законодательные риски, связанные с изменением либо несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| Изменения федерального и республиканского законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий Государственной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий Государственной программы, перераспределение средств между мероприятиями Государственной программы |
| Социальные риски, связанные с человеческим фактором, с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | | |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий Государственной программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Невостребованность мероприятий Государственной программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий Государственной программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий Государственной программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки Программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, местного самоуправления по преодолению препятствий |

**6. Ресурсное обеспечение и сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Государственной программы**

Источником финансирования мероприятий Государственной программы являются средства федерального бюджета (по согласованию), республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований, иные средства собственников помещений в многоквартирных домах, организаций.

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды.

Средства федерального бюджета (по согласованию) включены в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование городской среды, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

на благоустройство общественных территорий и на обустройство мест массового пользования населения (городских парков).

Средства республиканского бюджета (по согласованию) используются на предоставления субсидий на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований – победителей ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики в номинации «Лучшее муниципальное образование».

Положение о проведении ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики утверждено Приказом Министерства строительства и ЖКХ КЧР от 02.10.2018 № 121.

Общий объем финансирования Государственной программы за счет всех источников составит 969605,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета (по согласованию)– 936893,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 99784,9 тыс. рублей

2019 год – 139518,1 тыс. рублей

2020 год – 139518,1 тыс. рублей

2021 год - 139518,1 тыс. рублей

2022 год - 139518,1 тыс. рублей

2023 год - 139518,1 тыс. рублей

2024 год - 139518,1 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета – 13707,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 5251,9 тыс. рублей

2019 год – 1409,3 тыс.рублей

2020 год – 1409,3 тыс. рублей

2021 год - 1409,3 тыс. рублей

2022 год - 1409,3 тыс. рублей

2023 год - 1409,3 тыс. рублей

2024 год - 1409,3 тыс. рублей

за счет средств бюджетов муниципальных образований (2% от общей стоимости работ по согласованию) – 19004,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2093,1 тыс. рублей

2019 год – 2818,5 тыс. рублей

2020 год – 2818,5 тыс. рублей

2021 год – 2818,5 тыс. рублей

2022 год – 2818,5 тыс. рублей

2023 год – 2818,5 тыс. рублей

2024 год – 2818,5 тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий представлены в приложении 3 к Государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формирования современной городской среды представлены в приложении 7 к Государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) представлены в приложении 8 к Государственной программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной

программы, характеристика вклада Карачаево-Черкесской

Республики в достижение результатов Приоритетного проекта

В целях реализации современных комплексных подходов к формированию современной городской среды и решения проблем по благоустройству населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства придомовых территорий и территорий общего пользования, обеспечение их функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности городской среды, в том числе и для маломобильных групп населения.

Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий возможно будет осуществить путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Государственной программы.

Реализация Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирование современной городской среды» осуществляется с привлечением субсидии федерального бюджета, регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики и иных источников.

В результате реализации Государственной программы согласованные действия Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Карачаево-Черкесской Республики.

Реализацию мероприятий Государственной программы осуществляют органы местного самоуправления путем проведения обучающих проектных семинаров, вебинаров, анкетирования, опросов населения, интервьюирования, картирования, проведения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мастерских со школьниками и студентами, общественных слушаний с заинтересованными гражданами и организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц и жителей многоквартирных домов республики.

Реализация Государственной программы позволит:

создать качественную городскую среду в муниципальных образованиях, оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территории Карачаево-Черкесской Республики;

увеличить долю благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики;

улучшить условия проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшить внешний облик населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики;

привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повысить уровень ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Государственной программы;

повысить качество и доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Приложение 5 к

Государственной программе

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ**

**ТЕРРИТОРИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее-объектов недвижимости) на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - Порядок), разработан в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A212F29CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», устанавливает требования к проведению инвентаризации на территории населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек.

**1. Общие положения**

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики определяет процедуру создания, корректировки (актуализации), согласования и утверждения Паспорта благоустройства территории.

**2. Термины и определения**

2.1. Паспорт благоустройства дворовой, общественной, территории и территории объектов недвижимости (далее - Паспорт) - документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой (общественной) территории, проектные решения, выполняемые в рамках содержания территории и в случаях, установленных законодательством, облагораживания территории, а также перечень выполняемых работ.

2.2. Инвентаризация - выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых , общественных территорий, территории объектов недвижимости, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий.

2.3. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт указанных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

**3. Порядок разработки (актуализации), согласования**

**и утверждения Паспорта**

3.1. Инвентаризация дворовых, общественных территорий и территорий объектов недвижимости проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органами местного самоуправления, и устанавливающим срок завершения обследования всех подлежащих инвентаризации и благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта , а также оформления паспортов благоустройства этих территорий.

3.2. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов.

3.3. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных подразделений местной администрации, осуществляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения с информацией о земельных участках многоквартирных домов (далее - МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающими в соответствующих МКД.

3.4. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении МКД, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что МКД не включен в государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов.

3.5. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования.

3.6. Инвентаризация территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводится в отношении общественных территорий, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

3.7. По результатам инвентаризации дворовой, общественной территории, также территории объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения составляются [Паспорт](#Par4369)а благоустройства территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.8. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики с учетом следующих особенностей:

3.8.1. Не допускается пересечение границ территорий, установление границ территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.9. Паспорт не является основанием для оформления земельных отношений.

3.10. Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней элементов (далее - инвентаризация).

3.11. Паспорт подлежит согласованию с отраслевыми органами муниципального образования, осуществляющими следующие полномочия:

в сфере охраны окружающей среды;

в сфере управления муниципальным имуществом;

в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Срок согласования и утверждения паспортов не может превышать 20 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации обращения о рассмотрении Паспорта.

3.12. В Паспорт включается следующее:

3.12.1. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации дворовой территории.

3.12.2. Классификация и общая площадь территории.

3.12.3. Здания и плоскостные сооружения, расположенные на дворовой иной территории (каждое здание или сооружение заносится отдельно со своими характеристиками).

3.12.4. Дорожно-тропиночная сеть.

3.12.5. Элементы озеленения.

3.12.6. Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта.

3.12.7. Границы территории, определенные в соответствии с требованиями установленными правилами благоустройства муниципального образования.

3.12.8. Инвентаризационный план дворовой и иной территории.

3.12.9. Проектные предложения (разрабатываются в случае необходимости проведения работ по капитальному ремонту, благоустройству и облагораживанию дворовых территорий).

3.13. Актуализация Паспорта территории в период 2018 - 2024годов:

3.13.1. Новый Паспорт дворовой и иной территории разрабатывается в случае образования новой территории, разделения существующей дворовой и иной территории на несколько территорий, объединения нескольких таких территорий, а также в случае отсутствия утвержденного Паспорта на такую территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего Паспорта.

3.13.2. Актуализация Паспорта дворовой территории проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, указанных в Паспорте, составленном в отчетном году.

3.13.3. Актуализации подлежат Паспорта, утвержденные в соответствии с настоящим Порядком.

3.13.4. Актуализация данных Паспорта проводится по мере их изменения.

3.14. Срок действия Паспорта составляет 1 год с момента утверждения. По окончании срока действия Паспорта проводится его актуализация в соответствии с настоящим Порядком.

3.15. В случае примыкания внутриквартального проезда только к одной дворовой территории, необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию.

3.16. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия).

3.17. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы местной администрации.

3.18. В своей деятельности Комиссия руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A213F49EF2A95D1B27BDAE14AF12ED5F7A3C5D560620276BB830w2x1K) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и главы местной администрации, а также настоящим Порядком.

3.19. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом главы местной администрации, за счет средств местного бюджета.

**4. Проектные предложения**

4.1. Работы по благоустройству территорий проводятся на основании технического задания на выполнение работ по благоустройству территорий (далее - техническое задание), если иное не установлено нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики.

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики или государственные учреждения Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающие содержание дворовой территории, обеспечивают выполнение работ по разработке технического задания.

4.3. В состав технического задания в обязательном порядке входит раздел "Проектные предложения", являющийся составной частью Паспорта и состоящие из разделов:

"Планировочное решение территории" (масштаб 1:500), в котором отображаются границы работ по благоустройству территории, элементы объектов благоустройства и их расположение;

перечень выполняемых работ по благоустройству территорий.

4.4. Результаты инвентаризации рассматриваются и принимаются общественной комиссией, созданной в муниципальном образовании для организации общественного обсуждения проектов муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - Общественная комиссия).

Приложение 1 к

Порядку проведения инвентаризации

дворовых и общественных территорий,

объектов недвижимого имущества и

земельных участков, предоставленных для

их размещения в муниципальных образованиях

в Карачаево-Черкесской Республике

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**

№\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

1. Адрес многоквартирного дома (МКД):

|  |
| --- |
|  |

2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон):

|  |
| --- |
|  |

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО должностного лица)

|  |
| --- |
|  |

4. Сведения о МКД и дворовой территории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Материал стен МКД | Этажность МКД | Количество подъездов в МКД | Количество жилых и нежилых помещений в МКД | Количество проживающих в МКД граждан, человек | Общая площадь дворовой территории, кв. м | В том числе | | | |
| Площадь застройки МКД, кв. м | Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.), кв. м | Площадь плоскостных сооружений (общ.) (площадок), кв. м | Площадь озелененных участков, кв. м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Классификационный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(по функциональному назначению земель)

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дворовой территории) [<\*>](#Par4413)\

<\*> - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах указываются данные для каждого МКД.

1. Схема дворовой территории (Инвентаризационный план)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Экспликация: | Условные обозначения: |

1.1. Экспликация к схеме

А. Сооружения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество, единиц | Площадь, кв. м | Вид покрытия | Вид и перечень элементов (оборудования) | Потребность в благоустройстве: | | |
| устройство, ремонт, замена (указать) | количество, единиц | площадь, кв. м, (размеры, м) |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнерная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Площадь, кв. м | Вид покрытия | Вид и перечень элементов (оборудования) | Потребность в благоустройстве: | | |
| устройство, ремонт, замена (указать) | площадь, кв. м | размеры, м |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Отмостки |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные дорожки (велодорожка) |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |  |

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Текущее наличие | Потребность в благоустройстве: | |
| устройство (установка), ремонт, замена | количество |
|  | Светильники |  |  |  |  |
|  | Скамьи |  |  |  |  |
|  | Урны |  |  |  |  |
|  | Контейнеры |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |
|  | Иное оборудование |  |  |  |  |

Г. Сведения о проведении ремонтных работ за последние годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Дата проведения работ | Характеристика (объемы) |
|  |  |  |  |

**Потребность в благоустройстве дворовой территории**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве | | Потребность в финансировании, тыс. рублей |
| устройство (установка) | замена, ремонт |
| 1 | Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) | кв. м |  |  |  |  |
| 2 | Освещение дворовой территории (светильники) | единиц |  |  |  |  |
| 3 | Установка скамеек | единиц |  |  |  |  |
| 4 | Установка урн | единиц |  |  |  |  |
| 5 | Иные виды работ в установленные государственной программой |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с государственной программой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве | | Потребность в финансировании, тыс. рублей |
| устройство (установка) | замена, ремонт |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов) | единиц/кв. м |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование автомобильных стоянок | единиц/кв. м |  |  |  |  |
| 3 | Озеленение территорий | кв. м. |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование контейнерных площадок | кв. м/единиц |  |  |  |  |
| 5 | Иные виды работ в установленные государственной программой |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

Муниципальное образование представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района

Справочно:

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_ единиц.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_\_\_ единиц.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) \_\_\_\_\_\_\_ единиц.

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ** №\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес объекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря комиссии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сведения об общественной территории (в кв. м):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Общая площадь общественной территории, кв. м | В том числе | | |
| Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.), кв. м | Площадь сооружений (общ.) (площадок), кв. м | Площадь озелененных участков, кв. м |
| 1 |  |  |  |  |

1. Схема общественной территории (Инвентаризационный план)

|  |  |
| --- | --- |
| Экспликация: | Условные обозначения: |

1.1. Экспликация к схеме

А. Сооружения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество, единиц | Площадь, кв. м | Покрытие | Оборудование | Потребность в благоустройстве | |
| замена, ремонт, реконструкция (указать) | стоимость работ, тыс. рублей |
|  |  |
| 1 | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |

Б. Дорожно-тропиночная сеть

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Площадь, кв. м | Размеры, м | Покрытие | Потребность в благоустройстве | |
| замена, ремонт, реконструкция (указать) | стоимость работ, тыс. рублей |
| 1 | Проезды |  |  |  |  |  |
| 2 | Тротуары |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |
| 4 | Специальные дорожки (велодорожка) |  |  |  |  |  |
| 5 | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |
| 6 | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве | |
| замена, ремонт, реконструкция (указать) | стоимость работ, тыс. рублей |
| 1 | Светильники |  |  |  |  |
| 2 | Скамьи |  |  |  |  |
| 3 | Урны |  |  |  |  |
| 4 | Цветочницы |  |  |  |  |
| 5 | Контейнеры |  |  |  |  |
| 6 | Декоративные скульптуры |  |  |  |  |
| 7 | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |
| 8 | Иное оборудование |  |  |  |  |

Потребность в благоустройстве общественной территории

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид объекта благоустройства (общественной территории) | Площадь, кв. м | Состояние (уд./неуд) (кратко описать проблемы) | Потребность в благоустройстве | |
| замена, ремонт, реконструкция (указать) | стоимость работ, тыс. рублей |
| 1 | Площадь |  |  |  |  |
| 2 | Парк |  |  |  |  |
| 3 | Набережная |  |  |  |  |
| 4 | Сквер |  |  |  |  |
| 5 | Пешеходная зона |  |  |  |  |
| 6 | Многофункциональные спортивно-игровые площадки |  |  |  |  |
| 7 | Иной вид объекта общественной территории |  |  |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ** **В ВЕДЕНИИ**

**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

№\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

1. Общие сведения о территории благоустройства индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, человек |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности (частная, муниципальная, государственная), кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*>](#Par5277) |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида объекта правилам благоустройства |  |
| 1.8 | Сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территории |  |

. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 2.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 2.3. | Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

3. Характеристика благоустройства

Сведения о существующем состоянии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 3.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 3.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 3.4. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | единиц |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 3.5. | Наличие мест отдыха | да/нет |  |  |
| 3.6. | Наличие урн для сбора мусора | да/нет |  |  |
| 3.7. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | единиц |  |  |
| 3.8. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 3.9. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 3.10. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | светильники | единиц |  |  |
|  | скамьи | единиц |  |  |
|  | урны | единиц |  |  |
| 3.11. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**В 2018 - 2024 ГОДЫ**

Муниципальное образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(городской округ, муниципальный район) [<\*>](#Par5110)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, человек | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании (тыс. рублей) | | |
| согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х |  | х | х |  |  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 -2024 ГОДЫ**

Муниципальное образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(городской округ, муниципальный район) [<\*>](#Par5164)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее - объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х |  |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А Гордиенко

Приложение 6 к

Государственной программе

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ**

**1. Общие положения проведения инвентаризации**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Определяет физическое состояние и необходимость благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

1.2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики (далее - ОМС).

1.3. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозяйных объектов.

1.4. Основными целями инвентаризации являются определение физического состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, входящих в состав населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, для включения ОМС в муниципальные программы, всех нуждающихся в благоустройстве территорий.

1.5. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объектов инвентаризации.

1.6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должна быть завершена до конца 2020 года

1.7. По результатам инвентаризации ОМС должны провести работы по заключению соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

**2. Инвентаризация**

При проведении инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - объекты инвентаризации), осуществляется:

выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставления последних с учетными данными;

формирование единой базы данных об установленном оборудовании на объектах инвентаризации;

определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности их эксплуатации;

проведение визуального и функционального осмотра оборудования, расположенного на объектах инвентаризации, с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности;

отражается наличие технической и организационной документации по соблюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции, журнала осмотров);

приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;

выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и пользователей;

выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты инвентаризации (при необходимости).

**3. Порядок оформления результатов инвентаризации**

По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется [паспорт](#Par4369) инвентаризации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

ОМС по необходимости могут корректировать форму паспорта, утвердив изменения в установленном порядке.

4. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации

4.1. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:

формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

формируются соглашения по форме, утвержденной ОМС в установленном порядке, для заключения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

4.2. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется [Паспорт](#Par4773) благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт ТНП) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.3. Паспорт ТНП подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования не позднее 1 марта следующего года с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.

Приложение 1 к

Порядку инвентаризации

уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов

и земельных участков,

предоставленных для их размещения

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ТЕРРИТОРИИ В ВЕДЕНИИ**

**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

№\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**1. Общие сведения о территории благоустройства индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, человек |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности (частная, муниципальная, государственная), кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*>](#Par5277) |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |
| 1.8. | Сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территории |  |

<\*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, местами отдыха, оборудованная урнами для сбора мусора.

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 2 к

Порядку инвентаризации благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных

участков предоставленных для их размещения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано |  | Утверждаю |
| главный архитектор администрации муниципального образования |  | глава муниципального образования |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**ПАСПОРТ**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество территорий: |  |  |
| 1.1. | Всего | единиц |  |
|  | Полностью благоустроенных | единиц |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.2. | Количество МКД на территориях: |  |  |
| 1.3. | Всего | единиц |  |
|  | На благоустроенных территориях | единиц |  |
| 1.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6. | Доля населения, обеспеченная благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий: |  |  |
|  | Общая площадь | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | Площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | Детская площадка | единиц/кв. м |  |
|  | Спортивная площадка | единиц/кв. м |  |
|  | Контейнерная площадка (выделенная) | единиц/кв. м |  |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Количество территорий всего, из них: | единиц |  |
|  | Территории массового отдыха населения (парки, скверы) | единиц |  |
|  | Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | единиц |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, из них: | единиц |  |
|  | Территории массового отдыха населения (парки, скверы) |  |  |
|  | Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади) |  |  |
| 2.3. | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий | тыс. человек |  |
| 2.5. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий | % |  |
| 2.6. | Площадь территорий, всего, из них: | кв. м |  |
|  | Территории массового отдыха населения (парки, скверы) | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади) | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 2.7. | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | Территории массового отдыха населения (парки, скверы) | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади) | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 2.8. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак) | единиц |  |
| 2.9. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак) | кв. м |  |
| 2.10. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 3.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3. | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
|  | в том числе по видам собственности | кв. м |  |
| 4.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3. | Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А.Гордиенко

Приложение 7 к

Государственной программе

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Мероприятия, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, осуществляются в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий по благоустройству территорий, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее-строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства) (далее - муниципальная программа).

3. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - получатели субсидий), с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, установленных законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с заключенными с муниципальными образованиями соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на финансирование расходов в рамках реализации мероприятий муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований (далее - Соглашение).

6. Субсидии направляются на финансирование работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству всех нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

7. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень)включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 следующие:

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для размещения детской площадки;

мероприятия по благоустройству дворовых территорий учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских площадок).

При этом софинансирование в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета софинансируется при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

8. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень):

оборудование спортивных площадок;

озеленение территорий;

установка ограждений;

установка малых архитектурных форм;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

иные виды работ определенные органом местного самоуправления.

При этом софинансирование в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета софинансируется:

а) при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного домаработ по благоустройству в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

9. Критериями отбора Получателей субсидий являются:

ежегодное включение в перечень муниципальных образований –получателей субсидий в обязательном порядке административный центр Карачаево-Черкесской Республики муниципальное образование г. Черкесск и монопрофильные муниципальные образования, также муниципальные образования-финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды;

количество расположенных на территории муниципального образования многоквартирных домов (в том числе включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).

10. Субсидии предоставляются Получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

11. Настоящие Правила предусматривают, в том числе:

а) распределение субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики всем или отдельным муниципальным образованиям исходя из установленных критериев, в том числе с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых включены:

комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства;

функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения;

мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее -цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий предусмотренных методическими рекомендациями, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

б) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год следующий за годом проведения такого голосований, в установленном порядке.

в) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений (далее –заинтересованных лиц), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий в рамках минимального перечня работ, в том числе о доле такого участия определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в муниципальных программах определяют условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ.

г) условия о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия определенные с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в муниципальных программах определяют условия о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений в рамках дополнительного перечня работ. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости Мероприятия по благоустройству дворовой территории.

12. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению:

а) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A211F597A3FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) условий об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

не позднее 1 июля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

не позднее 1мая года предоставления субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации при которых срок заключения соглашений продлевается.

д) синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятий в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифротизации городского хозяйства, а также мероприятия в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации, утверждаемые Минстроем России.

е) синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения доступности городской среды для физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

з) актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

и) проведения голосования по отбору общественных территорий с учетом положений настоящих Правил;

к) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

л) не позднее 31 марта 2019 года с учетом результатов общественного обсуждения утвердить внесенные изменения в муниципальную программу;

м) не позднее 1 марта текущего года подготовить и утвердить с учетом обсуждения заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, которые предполагается реализовать в соответствующем году. Дизайн-проекты должны содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Согласовать с Министерством дизайн-проект благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу формирование современной городской среды, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

н) обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ;

о) завершить реализацию запланированных на текущий год мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды до конца соответствующего года.

13. Муниципальная программа должна предусматривать, в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей государственной программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к Государственной программе;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей государственной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к Государственной программе;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к Государственной программе;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов в указанный период, представлен в приложении 9 к Государственной программе;

д) иные мероприятия по благоустройству определенные органом местного самоуправления;

е) информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

ж) информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории указанные в соответствии с требованиями пункта 11 (з,и) постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

и) мероприятия о проведении работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Карачаево-Черкесской Республики;

к) условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

не позднее 1 июля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

не позднее 1мая года предоставления субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации при которых срок заключения соглашений продлевается.

л) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

м) минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

н) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

о) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ;

п) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

14. В рамках формирования муниципальных программ разработаны, утверждены и опубликованы:

а) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающий формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

б) для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы и внесения в нее изменений, сформированной с учетом требований, установленных методическими рекомендациями к разработке;

в) порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее - предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

г) порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной территории населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в текущем году;

14. Порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Карачаево-Черкесской Республики предусматривает возможность осуществления расходов местного бюджета, софинансируемых из бюджета Карачаево-Черкесской Республики:

путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

Объем бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходного обязательства Карачаево-Черкесской Республики, софинансируемого из федерального бюджета, утверждается Законом Карачаево-Черкесской Республики о бюджете Карачаево-Черкесской Республики на текущий год (определяется сводной бюджетной росписью бюджета Карачаево-Черкесской Республики) исходя из необходимости достижения установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета значений показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета

Оценка эффективности использования субсидии из федерального бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета значений следующих показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;

б) среднее значение индекса качества городской среды;

в) доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов;

г) доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

д) показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства

15. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и Получателем субсидии на срок, не превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление данной субсидии.

16. Соглашение должно содержать следующие обязательные положения:

предмет соглашения, которым определяются цели предоставления субсидии;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

условия, сроки и объем предоставления субсидии;

показатели результативности использования субсидии;

последствия не достижения установленных показателей результативности использования субсидии;

условия о соблюдении Получателем субсидии при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

положения, устанавливающие право Министерства на проведение проверок соблюдения Получателем субсидии условий, установленных соглашением;

порядок и условия возврата субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики муниципальным образованием в случае установления по результатам проверок фактов нарушения Получателем субсидии целей и условий, определенных соглашением;

рекомендации по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

сроки и порядок представления документов и отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, установленной Министерством;

порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161855AA10F09CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Российской Федерации Министерству ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также порядок досрочного прекращения Соглашения.

17. Уровень финансирования из бюджета Карачаево-Черкесской Республики расходного обязательства муниципального образования составляет 100 процентов.

18. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней с даты доведения Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики бюджетных данных в части предельных объемов финансирования.

19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Показателем результативности использования субсидии является освоение предусмотренных средств в текущем году на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, фактически достигнутым показателям по итогам планового года.

20. В случае нецелевого использования субсидии взыскиваются в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

21. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования.

22. Министерство и уполномоченные органы государственного финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

23. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий и (или) выявления факта представления недостоверных сведений, средства субсидий подлежат возврату в полном объеме в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики.

24. В случае неисполнения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных в Соглашении проводится перераспределение субсидии межу муниципальными образованиями. Перераспределении средств субсидий между муниципальными образованиями осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики по представлению Министерства.

25. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют в Министерство отчеты за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования об исполнении условий предоставления субсидии из республиканского бюджета и об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

26. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, Министерство в течение 5 рабочих дней с даты выявления указанного факта направляет в адрес Получателя субсидии письменное требование о возврате в установленном порядке средств субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

27. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, должна быть возвращена в бюджет Карачаево-Черкесской Республики Получателем субсидии в течение 15 календарных дней с даты получения указанного требования.

28. В случае не возврата в бюджет Карачаево-Черкесской Республики средств субсидии в течение установленного срока, субсидия подлежит взысканию в доход бюджета Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, потребности в которых отсутствуют, подлежат возврату Получателем субсидии в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

30. В случае если неиспользованный остаток субсидии не возвращен Получателем субсидии в бюджет Карачаево-Черкесской Республики, средства субсидии подлежат взысканию в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

31. Министерство предоставляет Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

32. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий, также за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляют Министерство и органы финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А.Гордиенко

Приложение 8 к

Государственной программе

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)**

1. Настоящие Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - Правила) устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий в 2019 - 2024 годах бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов местных бюджетов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - мероприятия по благоустройству парков, субсидии).

2. В настоящих Правилах под парком понимается расположенная в городах озелененная часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар).

3. Источником финансового обеспечения предоставления субсидий является субсидия из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и средства республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на исполнение расходного обязательства Карачаево-Черкесской Республики по финансированию мероприятий направленных на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

4. Субсидии предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство) муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков).

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, установленных законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с заключенными с муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - Соглашение).

6. Критериями отбора муниципальных образований - получателей субсидий являются:

численность населения, проживающего в муниципальных образованиях;

наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы;

наличие комплексных проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальные программы;

иные критерии определенные нормативным правовым актом Министерства.

7. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, представляют в Министерство заявку о перечислении субсидии, подписанную главой муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием необходимого объема средств.

8. Одновременно с заявкой, указанной в [пункте 6](#Par5859) настоящих Правил, муниципальные образования, претендующие на получение субсидий представляют в Министерство следующие документы:

копии документов об утверждении и опубликовании порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству;

информацию о видах работ по благоустройству парка за счет субсидий предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, с приложением проектно-сметной документации по обустраиваемой территории места массового отдыха населения (городского парка).

9. Документы представляются муниципальным образованием в Министерство после размещения извещения о начале приема документов на предоставление субсидий на официальном сайте Министерства.

Документы принимаются в течение 5 дней со дня опубликования извещения о начале приема документов для предоставления субсидий.

Документы, предоставляемые муниципальными образованиями, регистрируются приказом Министерства уполномоченным должностным лицом в журнале учета документов на предоставление субсидий в день их поступления с указанием даты и времени приема документов.

10. Рабочая группа по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", образованная Министерством, в течение 2 рабочих дней с момента окончания приема документов, предусмотренных [пунктом 8](#Par5865) настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии муниципальным образования или отказе в предоставлении субсидии.

11. Основанием для отказа в получении субсидии является не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 8](#Par5865) настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в тот же день письменно извещает об этом муниципальное образование с указанием причины отказа.

12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, между Министерством и муниципальным образованием - получателем субсидии в течении 2 дней со дня принятия решения заключается соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджету муниципального образования в пределах размера средств, предусмотренных соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования расходов в рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году составляет 3516100 (три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч сто) рублей 0 копеек, в 2019 году 3587900 (три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 0 копеек, в 2020 году 3587900 (три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 0 копеек.

13. Не позднее 5 рабочих дней с момента перечисления Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики средств субсидий Министерству, Министерство перечисляет в полном объеме средства, предназначенные для финансирования мероприятий по благоустройству парков, муниципальным образованиям - получателям субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

14. Предоставление субсидий из республиканского бюджета осуществляется на основании соглашения содержащего следующие положения:

размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования на реализацию благоустройства парков;

значение показателей результативности использования субсидий и обязательства муниципальных образований по их достижению;

обязательства муниципальных образований по согласованию с Министерством в случаях, предусмотренных действующим законодательством, принятие муниципальных программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, и внесение в них изменений.

15. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий:

при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения в установленные сроки общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждый год срока предоставления субсидий;

с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждый год срока предоставления субсидии, обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка в установленные сроки.

16. Субсидии носят целевой характер, не подлежат направлению на иные цели и предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих в результате реализации работ по благоустройству парков.

Показателем результативности использования субсидии является освоение предусмотренных средств на благоустройство городских парков до конца каждого года предоставления субсидии.

17. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования.

18. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий, потребность в которых отсутствует, подлежит возврату в соответствующий уровень бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

19. В случае нецелевого использования указанные субсидии подлежат взысканию в соответствующий уровень бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

20. Муниципальные образования - получатели субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики представляют в Министерство ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидии из республиканского бюджета, об эффективности ее расходования за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования по формам, утвержденным Министерством.

21. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты значения показателей результативности использования субсидий, установленные соглашением, средства подлежат возврату в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в объеме, пропорциональном объему невыполнения показателя (в процентном соотношении), в месячный срок со дня выявления указанных нарушений.

22. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий и (или) выявления факта представления недостоверных сведений средства субсидии подлежат возврату в полном объеме в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А.Гордиенко

Приложение 9 к

Государственной программе

**Адресный перечень**

**всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенный по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в установленном порядке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | **Муниципальное образование города Черкесска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Черкесск | 1 | ул. Коста Хетагурова, д. 18 | 1 | ул. Космонавтов, д.17 | 1 | ул. Магазинная, д.26 | 1 | ул.Гутякулова, д.20 | 1 | ул.Лермонтова д.159 «а» | 1 | ул.Космонавтов, д.34 | 1 | ул.Красноармей­ская, д.57 |
|  |  | 2 | ул. Крайняя, д. 39А | 2 | ул. Космонавтов, д.19 | 2 | ул. Магазинная, д.26 «а» | 2 | ул. Ленина, д.53 | 2 | ул.Некрасова, д.159 «а» | 2 | ул.Космонавтов, д.33 | 2 | ул.Красноармей­ская, д.59 |
|  |  | 3 | ул. Гутякулова, 6 | 3 | ул. Космонавтов, д.19 «А» | 3 | ул. Магазинная, д.30 | 3 | ул.Октябрьская д.48 | 3 | ул. Ленина, д.77 | 3 | ул.Космонавтов, д.37 | 3 | ул.Советская, д.74 |
|  |  | 4 | ул. Ярославского, д. 82 | 4 | ул. Октябрьская, д.338 | 4 | ул.Балахонова, д.39 | 4 | ул.Кавказская, д.22 | 4 | ул. Ленина, д.79 | 4 | ул.Космонавтов, д.39 | 4 | ул.Гутякулова, д.3 «а» |
|  |  | 5 | ул. Лободина, д. 45 | 5 | ул.Крупская, д.75 | 5 | ул.Балахонова, д.41 | 5 | ул.Кавказская, д.22 «а» | 5 | ул. Ленина, д.6 | 5 | ул.Демиденко, д.109 | 5 | ул.Демиденко, д.142 |
|  |  | 6 | ул. Лободина, д. 45а | 6 | ул.Космонавтов, д.74 | 6 | ул.Гражданская, д.24 | 6 | ул. Ленина, д.1 | 6 | ул. Советская, д.180 | 6 | ул.Космонавтов, д.52 | 6 | ул.Гутякулова, д.36 |
|  |  | 7 | ул. Лободина, д. 70 | 7 | ул.Космонавтов, д.76 | 7 | ул.Гражданская, д.38 | 7 | ул.К.Маркса, д.124 «а» | 7 | ул. Гутякулова д.36 «а» | 7 | ул.Международ­ная, д.5 | 7 | ул.Гутякулова, д.38 |
|  |  | 8 | ул. Лободина, д. 72 | 8 | ул.Октябрьская, д.27 «а» | 8 | ул.Интернацио­нальная, д.16 | 8 | ул.Космонавтов, д.5 «а» | 8 | ул. У.Алиева, д.31 | 8 | ул.Международ­ная, д.7 | 8 | ул.Красноармей­ская, д.80 |
|  |  | 9 | ул. Лободина, д. 74 | 9 | ул.Лободина, д.53 «а» | 9 | ул.Интернацио­нальная, д.16 «а» | 9 | ул. Ленина, д.3 | 9 | ул.Лободина, д.65 | 9 | ул.Гутякулова, д.22 | 9 | пер.Одесский д.11 |
|  |  | 10 | ул. Парковая, д. 11 | 10 | ул.Лободина, д.55 | 10 | ул.Космонавтов, д.36 | 10 | ул. Ленина, д.5 | 10 | ул.Космонавтов, д.13 | 10 | ул.Гутякулова, д.34 | 10 | ул.Октябрьская д.360 |
|  |  | 11 | ул. Парковая, д. 13 | 11 | ул.Лободина, д.55 «а» | 11 | ул.Космонавтов, д.40 | 11 | ул. Красная, д.5 |  |  | 11 | ул.Гутякулова, д.28 | 11 | ул.Октябрьская д.370 |
|  |  | 12 | ул. Лободина, д. 61, | 12 | ул.Лободина, д.55 «б» | 12 | ул.Космонавтов, д.40 «а» | 12 | ул.Космонавтов, д.29 |  |  | 12 | ул.Гутякулова, д.30 | 12 | ул.Крайняя д.84 «а» |
|  |  | 13 | ул. Лободина, д. 61а | 13 | ул.Лободина, д.57 | 13 | ул.Лободина, д.76 |  |  |  |  | 13 | ул.Гутякулова, д.32 | 13 | пер.Одесский д.13 |
|  |  | 14 | ул. Лободина, д. 59 | 14 | ул.Красногорская д.105 «а» | 14 | ул.Лободина, д.82 |  |  |  |  | 14 | ул.Советская, д.162 | 14 | пер.Одесский д.15 |
|  |  | 15 | ул. Лободина, д. 59а | 15 | ул.Космонавтов, д.6 | 15 | ул.Привокзальная, д.3 |  |  |  |  | 15 | ул.Фабричная, д.107 | 15 | ул.Тургеневская, д.80 |
|  |  | 16 | ул. К.Маркса, д. 162а | 16 | ул.Космонавтов, д.8 | 16 | ул.Партизанская, д.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | ул. К.Маркса, д. 46 | 17 | ул.Космонавтов, д.12 | 17 | ул.Партизанская, д.113 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | ул. К.Маркса, д. 46а | 18 | ул.Комсомольская д.27 | 18 | ул.Международ­ная д.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | ул. Грибоедова, д. 25 | 19 | ул.Кооперативная д.19 | 19 | ул.Гагарина, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | ул. Комсомольская, 29 | 20 | ул.Красноармей­ская, д.63 | 20 | ул.Советская, д.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | ул. Красная, д. 12 | 21 | ул. У.Алиева, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | ул. Красноармейская, д. 69 | 22 | ул. У.Алиева, д.14 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | ул. Красноармейская, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | ул. Красноармейская, д. 67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | ул. Ленина, д. 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | ул. Ленина, д. 75, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 1.1.27. ул. Одесский, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | ул. Красноармейская, д. 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | ул. Красноармейская, д. 140, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | ул. Красноармейская, д. 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | ул. Доватора, д. 72, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | ул. Доватора, д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | ул. Доватора, д. 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | . ул. Первомайская, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | ул. Первомайская, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | ул. Ворошилова, д. 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | ул. Ворошилова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | ул. Ворошилова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | ул. Гутякулова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | ул. Космонавтов, д. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | ул. Космонавтов, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | ул. Пушкинская, д. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | . ул. Пушкинская, д. 81а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | . ул. Зеленая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | . ул. Кавказская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | ул. Кавказская, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | ул. Кавказская, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | ул. Кавказская, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | ул. Красноармейская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | . ул. Красноармейская, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | ул. Красноармейская, д. 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Карачаевск | 1 | г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 52Б | 1 | г. Карачаевск, ул.Курджиева д. № 8; | 1 | ул. Зеленая, 29 | 1 | ул. Курджиева, 12 | 1 | ул. Ленина, 56 корп.5 блок 1 | 1 | ул. Мира, 4 | 1 | ул. Мира, 27 |
|  |  | 2 | г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 23а | 2 | г. Карачаевск, ул.Курджиева д. № 10; | 2 | ул. Зеленая, 31 | 2 | ул. Курджиева, 14 | 2 | ул. Ленина, 56 корп.5 блок 2 | 2 | ул. Мира, 5 | 2 | ул. Мира, 29 |
|  |  | 3 | г. Карачаевск, ул. Больничная, д. 3 | 3 | г. Карачаевск, ул. Ленина д. № 37а; | 3 | ул. Зеленая, 33 | 3 | ул. Курджиева, 16а | 3 | ул. Магомедова, 2 | 3 | ул. Мира, 6 | 3 | ул. Мира, 32 |
|  |  | 4 | г. Карачаевск, ул. Магометова, д. 22 | 4 | г. Карачаевск, ул. Семенова д. № 10. | 4 | ул. Касаева ,1а | 4 | ул. Курджиева, 18 | 4 | ул. Магомедова 4 | 4 | ул. Мира, 9 | 4 | ул. Хетагурова, 10 (ул.Московская) |
|  |  | 5 | г. Карачаевск, ул. У.Алиева, д. 3 | 5 | г. Карачаевск, ул. Ленина д. № 54; | 5 | ул. Крымшамхалова, 38 | 5 | ул. Курджиева, 20 | 5 | ул. Магомедова, 7 | 5 | ул. Мира, 11 | 5 | ул. Ольховая, 16 |
|  |  | 6 | г. Карачаевск, ул. У.Алиева, д. 3а | 6 | г. Карачаевск, ул. Ленина д. № 52; | 6 | ул. Крымшамхалова, 40 | 6 | ул. Курджиева, 22 | 6 | ул. Магомедова, 9 | 6 | ул. Мира, 12 | 6 | ул. Орджоникидзе, 2 |
|  |  | 7 | . Карачаевск, ул. Байрамукова, д. 5 | 7 | ул.Алиева, 2 | 7 | ул. Курджиева, 2 | 7 | ул. Ленина, 26 | 7 | ул. Магомедова, 12 | 7 | ул. Мира, 15 | 7 | ул. Орджоникидзе, 4 |
|  |  | 8 | г. Карачаевск, ул. Курджиева, д. 24 | 8 | ул. Байрамкулова, 2 (ул. Первомайская) | 8 | ул. Курджиева, 2а | 8 | ул. Ленина, 31 | 8 | ул. Магомедова, 14 | 8 | ул. Мира, 17 | 8 | ул. Пушкина, 2 |
|  |  | 9 | г. Карачаевск, ул. Мира, д. 33 | 9 | ул. Байрамкулова, 8 (ул. Первомайская) | 9 | ул. Курджиева, 2б | 9 | ул. Ленина, 34 | 9 | ул. Магомедова, 21 | 9 | ул. Мира, 18 | 9 | ул. Чкалова, 1 |
|  |  | 10 | г. Карачаевск, ул. Мира, д. 35 |  |  | 10 | ул. Курджиева, 3 | 10 | ул. Ленина, 38а | 10 | ул. Магомедова, 26 | 10 | ул. Мира, 19 | 10 | ул. Чкалова, 3 |
|  |  | 11 | г. Карачаевск, ул. Зеленая, д. 35 |  |  | 11 | ул. Курджиева, 3а | 11 | ул. Ленина, 42 | 11 | ул. Магомедова, 28 | 11 | ул. Мира, 20 | 11 | ул. Чкалова, 5 |
|  |  | 12 | . г. Карачаевск, ул. Зеленая, д. 37 |  |  | 12 | ул. Курджиева, 4 | 12 | ул. Ленина, 50 | 12 | ул. Магомедова, 30 | 12 | ул. Мира, 21 | 12 | ул. Чкалова, 7 |
|  |  | 13 | г. Карачаевск, ул. Мира, д. 24 |  |  |  |  | 13 | ул. Ленина, 51 | 13 | ул. Микояна, 10 | 13 | ул. Мира, 23 | 13 | ул. Мира, 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | ул. Ленина, 53 | 14 | ул. Мира, 1 | 14 | ул. Мира, 23а | 14 | ул. Мира, 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | ул. Ленина, 56 корп.2 | 15 | ул. Мира, 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Ордженикидзевский |  |  | 10 | пос. Ордженикидзевский, ул. Шоссейная д. № 52; | 16 | ул. Клубная, 12 | 16 | ул. Садовая, 34а | 16 | ул. Шоссейная, 42а | 15 | ул. Шоссейная, 44а | 15 | ул. Шоссейная, 56а |
|  |  |  |  | 11 | пос. Ордженикидзевский, ул. Шоссейная д. № 54; | 17 | ул. Садовая, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Домбай |  |  |  |  | 18 | ул. Аланская, 25 «Елочка» | 17 | ул. Аланская, 25 «Пихта» | 17 | ул. Аланская, 25 «Сосна» |  |  |  |  |
|  | г.Теберда | 14 | г. Теберда, мкр. д. 9 |  |  | 19 | ул. Бадугский, 23 | 18 | ул. Бадугский, 25 | 18 | ул. Бадугский, 35 | 16 | Микрорайон, 6 |  |  |
|  |  | 15 | . г. Теберда, мкр. д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | г. Теберда, мкр. д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | г. Теберда, мкр. д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | г. Теберда, мкр. д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | г. Теберда, мкр. д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | г. Теберда, мкр. д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Усть-Джегутинское ГП | 1 | у г.Усть-Джегута л. Морозова, д. 52 | 1 | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда,д.14 | 1 | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда,д.26 | 1 | г.Усть-Джегута, г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №8 | 1 | г.Усть-Джегута, ул.Д.Юрченко 141 |  | г.Усть-Джегута, **ул. Головная, дом №14** |  |  |
|  |  | 2 | у г.Усть-Джегута  л. Морозова, д. 44 | 2 | у г.Усть-Джегута, л.26-го Партсъезда,д.16 | 2 | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда,д.28 | 2 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №11 | 2 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко 141б |  | г.Усть-Джегута, ул. Комсомольская, дом №58 |  |  |
|  |  | 3 | г.Усть-Джегута ул. Морозова, д. 46 | 3 | у г.Усть-Джегута л.Морозова,д.49 | 3 | г.Усть-Джегута, Ул. Ленина, дом №130 | 3 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №13 | 3 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко 141в |  | г.Усть-Джегута, ул. Комсомольская, дом №69 |  |  |
|  |  | 4 | г.Усть-Джегута ул. Морозова, д. 48 | 4 | г.Усть-Джегута ул.Морозова, д.51 | 4 | г.Усть-Джегута, Ул. Первомайская, дом №60 «а» | 4 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №14 | 4 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко 149 |  | г.Усть-Джегута, ул. Первомайская, дом №125а |  |  |
|  |  | 5 | г.Усть-Джегута ул. Морозова, д. 55 | 5 | г.Усть-Джегута ул.Морозова,д.53 | 5 | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, дом №38 | 5 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №16  (пожарка) | 5 | г.Усть-Джегута, Железнодорожная 32 |  | г.Усть-Джегута, ул. Володина 28 |  |  |
|  |  | 6 | г.Усть-Джегута ул. Куцева, д. 39 | 6 | у г.Усть-Джегута, л. Головная д. № 16 | 6 | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, дом №40 | 6 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №37 | 6 | г.Усть-Джегута, Железнодорожная 34 |  | г.Усть-Джегута, ул. Балахонова 11 |  |  |
|  |  | 7 | г.Усть-Джегута ул. Калинина, д. 70 | 7 | г.Усть-Джегута ул. Головная д. № 18 | 7 | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, дом №42 | 7 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №45 | 7 | г.Усть-Джегута, Ул. Курортная 157 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | г.Усть-Джегута ул. Ленина, д. 69 | 8 | г.Усть-Джегута ул. Головная д. № 20 | 8 | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, дом №45 | 8 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №46 | 8 | г.Усть-Джегута, Ул. Курортная 159 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | г.Усть-Джегута ул. Ленина, д. 71 | 9 | г.Усть-Джегута, л. Головная д. № 22 | 9 | г.Усть-Джегута, Ул. Кавказская дом № 11 | 9 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №47 | 9 | г.Усть-Джегута, ул. Калинина 19 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | г.Усть-Джегута. ст. Абазинка, д. 1 | 10 | г.Усть-Джегута мкр. Московский д. № 1 | 10 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №7 | 10 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, ж/дом №48 |  | г.Усть-Джегута, ул. Головная, дом №12 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | г.Усть-Джегута ст. Абазинка, д. 2 | 11 | г.Усть-Джегута мкр. Московский д. № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | г.Усть-Джегута ул. Богатырева, д. 41 | 12 | г.Усть-Джегута мкр. Московский д. № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 3 | 13 | г.Усть-Джегута ул.26-го Партсъезда,д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 4 | 14 | г.Усть-Джегута ул.26-го Партсъезда,д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 5 | 15 | г.Усть-Джегута ул.26-го Партсъезда,д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | г.Усть-Джегута мкр. Московский, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | г.Усть-Джегута ул. 26-го Партсъезда, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | г.Усть-Джегута ул. 26-го Партсъезда, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | г.Усть-Джегута ул. 26-го Партсъезда, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | г.Усть-Джегута. ул. 26-го Партсъезда, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | г.Усть-Джегута ул. 26-го Партсъезда, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | г.Усть-Джегута. ул. 26-го Партсъезда, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Медногорское ГП | 1 | п. Медногорский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 | п. Медногорский, пер. Первомайский, д. 1 | 1 | ул.Бардина,10 | 1 | ул.Бардина,11 | 1 | Ул. Бардина, д. 6 | 1 | Пер. Первомайский, д. 3 | 1 | Пер. Первомайский, д. 8 |
|  |  | 2 | п. Медногорский, пер. Первомайский, д. 3А | 2 | ул.Бардина,15 | 2 | ул.Парковая,4 | 2 | Комсомольская, д. 13 | 2 | Ул. Бардина, д. 12 | 2 | Пер. Первомайский, д 4 | 2 | Пер. Первомайский, д. 9 |
|  |  | 3 | п. Медногорский, ул. Комсомольская, д. 11 | 3 | ул.Парковая,6 | 3 | Ул.Мира,9 | 3 | Комсомольская, д. 17 | 3 | Ул. Бардина, д. 13 | 3 | Пер. Первомайский, д. 5 | 3 | Пер. Первомайский11 |
|  |  |  |  | 4 | ул.Бардина,8 | 4 | Ул.Московская,  13 | 4 | Ул.Мира,3 | 4 | Ул. Комсомольская, д. 15 | 4 | Пер. Первомайский, д. 6 | 4 | Ул. Парковая, д. 1 |
|  |  |  |  | 5 | ул.Парковая14 | 5 | Ул.Парковая,16 | 5 | ул.Парковая12 | 5 | Пер. Первомайский, д. 2 | 5 | Пер. Первомайский, д. 7 | 5 | Ул. Гагарина, д. 3 |
|  |  |  |  | 6 | ул.Московская 13 | 6 | Ул.Московская,13А | 6 | ул.Парковая8 | 6 | Ул. Бардина, 2 | 6 | Пер. Первомайский, д. 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | ул.Бардина,4 | 7 | Ул.Московская,5 | 7 | Ул. Московская, д. 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Ул.Московская,3 | 8 | Ул. Мира, д. 5 | 8 | Ул. Парковая, 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | Ул.Мира,7 | 9 | Ул.Московская,  11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | ул.Бардина,9 | 10 | Ул.Мира,11 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Преградненское СП | 4 | ст. Преградная, пер. Пионерсккий, д. 36 |  |  | 11 | станица Преградная, улица Красная, дом 112 | 11 | улица Красная, дом 119 «в» | 9 | улица Октябрьская, дом 27 | 7 | улица Октябрьская, дом 32 | 6 | улица Октябрьская, дом 35 |
|  |  | 5 | ст. Преградная, ул. Октябрьская, 30 |  |  | 12 | улица Советская, дом 51 | 12 | переулок Пионерский, дом 7 | 10 | улица Октябрьская, дом 28 | 8 | улица Октябрьская, дом 37 | 7 | переулок Комсомольский, дом 12 |
|  |  |  |  |  |  | 13 | улица Советская, дом 53 | 13 | переулок Пионерский, дом 14 | 11 | улица Октябрьская, дом 29 | 9 | улица Октябрьская, дом 32 | 8 | улица Советская, дом 68 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | улица Советская, дом 54 | 14 | переулок Пионерский, дом 30 | 12 | улица Октябрьская, дом 31 | 10 | улица Октябрьская, дом 37 | 9 | улица Красная, дом 110 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | переулок Комсомольский, дом 13 | 15 | переулок Пионерский, дом 22 | 13 | переулок Пионерский, дом 36 | 11 | улица Октябрьская, дом 30 |  |  |
| 6 | Курджиновское СП |  |  |  |  | 16 | ул. ул.Короткая 27Б | 16 | ул. Ленина 100А | 14 | ул. Ленина 102А | 12 | ул. Ленина 104А | 10 | ул.Ленина 106 |
|  |  |  |  |  |  | 17 | ул. ул.Короткая 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Урупское СП |  |  |  |  | 18 | ул. Первомайская, 35 | 17 | ул. Первомайская, 42 | 15 | ул. Первомайская, 46 | 13 | ул. Первомайская, 39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 | ул. Первомайская, 40 | 18 | ул. Первомайская, 44 | 16 | ул. Первомайская, 37 | 14 | ул. Первомайская, 41 |  |  |
|  | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Зеленчукское СП | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Мира, 25 |  | - | 1 | ст.Зеленчукская, ул. Гвардейская 26, 28 (единая дворовая) | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Первомайская 118 | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Карбышева 22,25 | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Советская 161, 165(единая дворовая) | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Мира 29 |
|  |  | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Мира, 23 |  | - | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Карбышева 18,19,20,21(единая дворовая) | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина 80 | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Комсомольская 151 | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Мира 32-34 (единая дворовая) | 2 | ст. Зеленчукская, ул. Леонова 164 |
|  |  | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 187 |  | - | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Первомайская 129 | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Победы 288 | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Мира 30 | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Первомайская 117 | 3 | ст. Зеленчукская, ул. Первомайская 111 |
|  |  | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Первомайская, 116 |  | - | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина 84 | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина 55 | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Гвардейская 25 | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина 64 | 4 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина 60 |
|  |  |  |  |  | - | 5 | ст. Зеленчукская, ул. Советская 177 | 5 | ст. Зеленчукская, ул. Мира 38 | 5 | ст. Зеленчукская, ул. Мира 21 | 5 | ст. Зеленчукская, ул. Леонова 169 | 5 | ст. Зеленчукская, пер. Кооперативный 1 |
|  |  |  |  |  | - | 6 | ст. Зеленчукская, ул. Леонова 169 | 6 | ст. Зеленчукская, ул. Кавказская 11-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Учкуланское СП | 1 | а. Учкулан. ул. Советская, д. 11 |  |  | 1 | а. Учкулан. ул. Советская, д. 7 | 1 | а. Учкулан. ул. Солтана Магомедова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кумышское СП | 2 | а. Кумыш, ул. Муссы Батчаева, д. 48 |  |  | 2 | а. Кумыш, ул. Богатырева, д. 2 | 2 | а. Кумыш, ул. Набережная, д. 27 | 1 | а. Кумыш, ул. Алиева, д. 29 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | а. Кумыш, ул. Комсомольская, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | а. Кумыш, ул. Комсомольская, д. 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Правокубанское ГП | 5 | п. Правокубанский, д. 12А | 1 | пгт. Правокубанский, переулок Солнечный, 7а | 3 | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 4а | 3 | Правокубанский, ул. Восточная, 2 | 3 | пгт. Правокубанский, ул. Восточная, 16Б | 1 | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 6 | 1 | пгт. Правокубанский, ул. Восточная, 1а |
|  |  | 6 | п. Правокубанский, д. 11 | 2 | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 16 | 4 | пгт. Правокубанский, ул.Шоссейная, 12а | 4 | пгт. Правокубанский, ул. Восточная, 16А | 4 | пгт. Правокубанский, ул. Восточная, 16 В |  |  |  | пгт. |
|  |  | 7 | п. Правокубанский, д. 5 | 3 | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | пгт. Правокубанский, ул. Южная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | пгт. Правокубанский, ул. Южная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Верхне-Тебердинское СП |  |  |  |  | 5 | а.Верхняя Теберда, ул.Ленина 2 | 4 | а.Верхняя Теберда, ул.Пушкина 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Адыге-Хабльский район** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Адыге-Хабльское СП | 1 | . а. Адыге-Хабль, ул. Гашокова, д. 5 |  | - | 1 | а.Адыге-Хабль ул.Комсомольская 43, | 1 | ул. Комсомольская , 43Б , | 1 | ул..Банова 16 , | 1 | ул. Первомайская ,53 | 1 | ул. Первомайская ,44 |
|  |  | 2 | . а. Адыге-Хабль, ул. Гашокова, д. 7 |  | - | 2 | а.Адыге-Хабль ул.Комсомольская ,43А | 2 | ул. Х.Гашокова,6 | 2 | ул. Комсомольская , 33 | 2 | ул. Первомайская ,57 | 2 | ул. Х.Гашокова ,4, |
|  |  |  |  |  |  | 3 | а.Адыге-Хабль ул.Школьная 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Эркен-Шахарское СП | 1 | п. Эркен-Шахар, ул. Кумукова, д. 20 |  | - | 1 | 1. п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/9, | 1 | 1. п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/2 | 1 | 1. п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/5, | 1 | 1. п. Эркен-Шахар ул. Железнодорожная № 2 «в». | 1 | 1. п. Эркен-Шахар ул. Кумукова № 4. |
|  |  | 2 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 3 |  | - | 2 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/10 | 2 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/3. | 2 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/6, | 2 | ул. Железнодорожная № 4. |  |  |
|  |  | 3 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 3/1 |  | - | 3 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/11. | 3 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов № 19/7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | п. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | п. Эркен-Шахар, ул. Мира, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | п. Эркен-Шахар, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | п. Эркен-Шахар, ул. Мира, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | п. Эркен-Шахар, ул. К.Мижива, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | п. Эркен-Шахар, ул. Мира, д. 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | п. Эркен-Шахар, ул. Мира, д. 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | п. Эркен-Шахар, ул. К.Мижива, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | п. Эркен-Шахар, ул. К.Мижива, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Учкекенское СП | 1 | с. Учкекен, ул. Алиева, д. 64 |  |  | 1 | с. Учкекен ул. М.А. Боташева, 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | с. Учкекен, ул. Алиева, д. 37 |  |  | 2 | с. Учкекен ул. Умара Алиева,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | с. Учкекен, ул. Советская, д. 8 |  |  | 3 | с. Учкекен ул. Умара Алиева,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | с. Учкекен, ул. Советская, д. 2 |  |  | 4 | с. Учкекен ул. Ленина, 5А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Первомайское СП | 5 | с. Первомайское, ул. Шоссейная, д. 93 | 5 |  |  | с. Первомайское, ул. Правобережная, 53 |  | с. Первомайское, ул. Шоссейная, 103. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | с. Первомайское, ул. Шоссейная, д. 81 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | с. Первомайское, ул. Шоссейная, д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | с. Первомайское, ул. Шоссейная, д. 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Кавказское СП | 1 | 1.11.1. п. Кавказский, ул. Балахонова, д. 1 |  |  | 1 | п.Кавказский,  пр.Ленина,11 | 1 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,5 | 1 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,17 | 1 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,13 | 1 | п.Кавказский,  ул.Кооперативная,11 |
|  |  | 2 | 1.11.2. п. Кавказский, ул. Гагарина, 2 |  |  | 2 | п.Кавказский,  пр.Ленина,13 | 2 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,6 | 2 | п.Кавказский,  ул. 60 лет ВЛКСМ,7 | 2 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,15 | 2 | п.Кавказский,  пр.Ленина,27 |
|  |  | 3 | 1.11.3. п. Кавказский, ул. Балахонова, д. 6 |  |  | 3 | п.Кавказский,  ул.Гагарина,10 | 3 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,7 | 3 | п.Кавказский,  ул. 60 лет ВЛКСМ,9 | 3 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,11 | 3 | п.Кавказский,  ул.Старикова,3 |
|  |  | 4 | 1.11.4. п. Кавказский. ул. Интернациональная, д. 1 |  |  | 4 | п.Кавказский,  ул.Гагарина,12 | 4 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,9 | 4 | п.Кавказский,  ул.Гагарина,26 |  |  |  |  |
| 18 | Октябрьское СП | 5 | 1.11.5. п. Октябрьский, ул. Магазинная, д. 1 |  |  | 1 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,1А | 2 | п.Кавказский,  ул.Татаркулова,1 | 3 | п.Кавказский,  ул.Балахонова,2 |  |  |  |  |
|  | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Хабезское СП |  | - |  | - | 1 | а.Хабез, ул.Хабекова, д.86 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.71 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.75 |  | а..Хабез пер.Спортивный 2 |  |  |
|  |  |  | - |  | - | 2 | а.Хабез, ул.Хабекова, д.100 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.72 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.56 |  | а..Хабез пер.Спортивный 1 |  |  |
|  |  |  | - |  | - | 3 | а.Хабез, ул.Хабекова, д.102 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.98 |  | А.Хабез ул.Комсомольская 39 |  | а..Хабез пер.Спортивный 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | а.Хабез, ул.Хабекова, д.104 |  | а.Хабез, ул.Хабекова, д.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Псаучье-Дахское СП |  |  |  |  | 5 | а Псаучье-Дахе, ул.Калмыкова 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень**

**всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, определенный по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | г.Черкесск | 1 | Парк «Родина» в р-не завода РТИ |  | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (2 очередь) |  | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (3 очередь) |  | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (4 очередь) |  | «Парк Победы» на пл.Кирова |  | Центральный парк на пл.Ленина |  | Парк за ж/д переездом р-он «Сахалин» |
|  | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Карачаевский городской округ | 1 | памятник в г.Карачаевск, ул.Чкалова | 1 | Парк Победы г. Теберда на пересечении ул. Ленина и ул. Лермонтова. | 1 | Проспект Бедраева | 1 | Сквер по ул. Ленина вдоль дома № 56 | 1 | Парковая зона в г. Карачаевске | 1 | Пересечение улиц Мира и Коста-Хетагурова | 1 | Аллея по ул. Мира от мкд № 29 до мкд № 35.г. Карачаевск; |
|  |  | 2 | .п.Орджоникидзевский, парк на трассе у администрации, территория памятника |  |  | 2 | Аллея по ул. Ленина перед | 2 | Парк зеленый остров | 2 | Район СОШ № 5, от ул. Мира 32 до здания Управления Федеральной службы судебных приставов в г. Карачаевске | 2 | Сквер в п. Ордженекидзевский по ул. Шоссейная | 2 | Сквер по ул. Ленина перед СОШ № 6 г. Карачаевск; |
|  |  | 3 | 2.2.3.п.Малокурганный, парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 2.2.4. г. Теберда, центральный парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 2.2.5. г. Теберда, детский парк в микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения территории парка | 6 | Парк г..Карачаевск, ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Усть-Джегутинское ГП | 1 | территория пруда в мкр. Московский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сары-Тюзское СП | 2 | Сары-Тюзское СП, ул.Ленина | 1 | территория в районе сельского Дома культуры, памятника ВОВ | 1 | территория мечети а. Сары-Тюз ул. Карачаевская | 1 | территория фельдшерско- акушерского пункта, ул. Богатырева, 22 | 1 | территория мечети а. Сары-Тюз ул. Карачаевская | 1 | территория в районе сельского Дома культуры, памятника ВОВ | 1 | территория задания администрации сельского поселения, |
|  |  |  |  |  |  | 2 | территория задания администрации сельского поселения, ул. Ленина, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Красногорское СП | 3 | 2.3.6.Красногорское СП, ул.Красная,103, врайоне ДК |  |  | 3 | территория Храма Святителя Николая, ул. Красная; | 2 | территория мечети, ул. Кубанская, 87; | 2 | в районе территории почтовой связи от ул. Почтовая до пересечения ул. Красная; | 2 | территория в районе администрации сельского поселения, ул. Красная, 115 |  |  |
| 6 | Гюрюльдеукское СП | 4 | 2.3.7.Гюрюльдеукское СП, центральный сквер |  |  | 4 | территория памятника ВОВ по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эльтаркачское СП | 5 | Эльтаркачское СП ул.Центральная |  |  | 5 | территория в районе мечети по ул. Центральная | 3 | территория в районе больницы, по ул. Центральная | 3 | территория по ул. Колхозная (район бывшего клуба) | 3 | территория нарзанного источника расположенного при въезде в аул справа. |  |  |
| 8 | Джегутинское СП | 6 | Джегутинское СП, ул.Советская,85 |  |  | 6 | территория администрации поселения, ул. Советская, 99, а. Новая Джегута; | 4 | территория школы а.Джегута, ул. Гербекова, 11 | 4 | территория мечети, ул. Катчиева, 37 «А» а.Джегута | 4 | территория между ФАП и мечетью по ул. Комсосмольская, а. Кызыл –Кала. |  |  |
| 9 | Важненское СП | 7 | 2.3.5.Важненское СП, сквер в районе памятника ВОВ |  |  | 7 | территория администрации сельского поселения по ул. Школьная от пер. Центральный, до ул. Колхозная; | 5 | территория нарзанного источника «Красногорские нарзаны», с. Важное; | 5 | территория мечети, с.Важное, ул. Колхозная, 50; | 5 | территория сельского Дома культуры, пер. Центральный, 7 |  |  |
|  | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Медногорское ГП | 1 | Медногорское ГП аллея пер. Первомайский |  | - | 1 | Медногорское ГП Детский парк |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курджиновское СП | 2 | детская площадка по ул.Ставропольская,3 | 1 | Парк, ул.Серегина, 59б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Набережная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Курджиновское СП, Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преградненское СП | 5 | Ст.Преградная, центральный парк |  |  |  | Парк ст. Преградной |  | Площадь перед зданием Центра предпринимательства по ул. Голоколосовой |  | Тротуар по пер. Пионерскому от ул. Советской до ул. Подгорной, от ул. Садовой до ООО «Урупский Водоканал» |  | Тротуар по ул. Красной от ул. Аскановых до ул. Свободы |  | Тротуар по ул. Свободы от ул. Подгорной до ул. Урупской.» |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь по пер. Пионерскому перед зданием МФЦ |  | Зона отдыха пруда ст. Преградной |  |  |  |  |  |  |
|  | Кызыл-Урупское СП | 6 | центральный сквер |  |  |  | Центральный сквер по ул. Пионерская |  | Тротуар по ул. Пионерская |  | Тротуар по ул.Чомаева |  |  |  |  |
|  | Урупское СП | 7 | Урупское СП, площадка детская, ул.Советская,10 |  |  |  |  |  | Площадь Дома культуры, ул. Первомайская, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Урупское СП, площадка дет-ская, Садовая,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Урупское СП дет.площадка с.Уруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | площадь ДК с.Уруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Адыге-Хабльский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адыге-Хабльское СП | 1 | центральный парк по ул.Советская |  | центральный парк по ул.Советская |  | центральный парк по ул.Советская |  | центральный парк по ул.Советская |  |  |  |  |  |  |
|  | Садовское СП | 2 | с.Садовое, сквер по ул.Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эрсаконское СП | 3 | а.Эрсакон, сквер по ул.Ленина59 |  |  |  |  |  |  |  | а. Эрсакон ул. Ленина, |  |  |  |  |
|  |  | 4 | а.Эрсакон, сквер по ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старокувинское СП | 5 | а.Старо-Кувинск, сквер с памятником участникам ВОВ ул.Октябрьска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а. Старо-Кувинск Парк ул.Октябрьская, 55 |  |  |
|  | Вако-Жилевское СП | 6 | а.Вако-Жиле, сквер ул.Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Правокубанское ГП | 1 | п.Правокубанский, центральная аллея |  |  | 1 | Общ.тер.между МКД №6 и №7а пгт. Правокубанский, ул. Центральная, ул. Переулок Солнечный | 1 | Общ.тер.между МКД №3,4а, 16а,16,б 16в  пгт. Правокубанский, ул. Центральная, ул. Восточная |  |  |  |  |  |  |
|  | Ново-Карачаевское ГП | 2 | а.Новый Карачай ,детская площадка |  |  | 2 | Администрация пгт. Новый карачай, ул. К-Х. Лайпанова,22 | 2 | Мечеть, пгт. Новый карачай, ул. К-Х. Лайпанова,26 | 1 | Почта, пгт. Новый карачай, ул. Тоторкулова,64 |  |  |  |  |
|  | Верхне-Тебердинское СП | 3 | а.Верхняя Теберда, трасса |  |  |  |  | 3 | а. Верхняя Теберда, ул. Ленина, 3 | 2 | а Верхняя Теберда, ул. Тебердинская, 25 | 1 | а Верхняя Теберда, ул. Халилова, 3а |  |  |
|  | Нижне-Тебердинское СП | 4 | а.Нижняя Теберда, сквер у администрации, ДК |  |  | 3 | а. Нижняя Теберда, ул. Центральная 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джингирикское СП | 5 | .а.Джингирик, аллея рядом с мечетью |  |  | 4 | Администрация, а. Джингирик, ул. Молодежная,17 | 4 | Почта, а. Джингирик, ул. Центральная,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхне-Маринское СП | 6 | а.Верхняя Мара, сквер центральный |  |  | 5 | Библиотека а.Верхняя Мара, ул.Мира, 72 | 5 | Памятник ВОВ а.Верхняя Мара, ул.Гагарина | 3 | Администрация а.Верхняя Мара, ул.Мира, 55 | 2 | ДК, а.Верхняя Мара, ул.Гагарина, 32 | 1 | Мечеть, а.Верхняя Мара, ул.Гагарина, 64А |
|  | Хумаринское СП | 7 | а.Хумара, сквер центральный |  |  | 6 | а.Хумара, ул. Курортная,10а | 6 | а.Хумара, п.Белая Гора, ул.Центральная 10а | 4 | а.Хумара, ул.Мира 10 а | 3 | а.Хумара, ул.Курортная, 65 | 2 | а.Хумара, ул.Курортная, 72 |
|  | Коста-Хетагуровское СП | 8 | а.Коста Хетагурова, сквер |  |  | 7 | Администрайия с. Коста Хетагурова, ул. Л.С.Колиева, 14 а | 7 | Мечеть, с. Коста Хетагурова, ул. Дзасохова, 1б | 5 | Памятник, с. Коста Хетагурова, ул. М. Баскаева, справа по центральной трассе а/д Черкесск-Домбай. |  |  |  |  |
|  | Каменомостское СП | 9 | а.Каменномост, сквер |  |  | 8 | Администррация, а. Каменномост, ул. Курджиева, 38 | 8 | ДК а. Каменномост, ул. Курджиева, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учкуланское СП | 10 | а.Учкулан,сквер |  |  |  |  |  |  | 6 | Памятник ВОВ аул Учкулан, ул. Мудалифа Батчаева | 4 | Администрация аул Учкулан , улица Советская, №2 |  |  |
|  | Хурзукское СП | 11 | а.Хурзук, сквер центральный |  |  | 9 | Памятник а. Хурзук, ул. Джатдая Байрамукова,58 | 9 | Администрация а. Хурзук, ул. Джатдая Байрамукова, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кумышское СП | 12 | а.Кумыш, сквер, рядом с ДК, памятник за мечетью | 1 |  | 10 | Общ.территория а. Кумыш, ул. Школьная,29 |  | а.Кумыш, парк, ул.Школьная, 8в |  |  |  |  |  |  |
|  | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Зеленчукское СП | 1 | стЗеленчукская, сквер в центральной части | 1 | ст. Зеленчукская, Парк 2700 м² | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Мира (перед зданием ДК) площадь 1200 м² | 1 | ст. Зеленчукская, ул. Ленина (перед зданием Администрации ЗМР) – площадь 2000 м² |  |  |  |  |  |  |
|  | Кызыл-Октябрьское СП |  |  |  |  | 2 | а. Кызыл-Октябрь, территория сельского дома культуры; | 2 | а. Кызыл-Октябрь, территория мемориала павшим в ВОВ 1941-1945гг; | 1 | а. Кызыл-Октябрь, территория прилегающая к спортивному комплексу; | 1 | а. Кызыл-Октябрь, Детский сквер, расположенный напротив домовладения по ул. Алиева № 125 | 1 | а. Кызыл-Октябрь, территория сельского дома культуры; |
|  | Исправненское СП | 2 | ст.Исправная, сквер в районе памятника ВОВ |  |  | 3 | ст. Исправная, центральный парк культуры и отдыха пересечение | 3 | 2. ст. Исправная, ул. Сережкина, ул. Первомайской, ул. Школьной, ул. Кооперативной | 2 | 3.ст. Исправная, территория прилегающая к сельскому дому культуры, ул. Кооперативная, 20 | 2 | ст. Исправная, центральный парк культуры и отдыха пересечение |  |  |
|  | Сторожевское СП | 3 | ст.Сторожевая, детский сквер |  |  | 4 | Парковая зона ст. Сторожевая, ул. Кооперативная № 42Г. | 4 | Сквер : ст. Сторожевая, ул. Бруснева № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | а. Ильич,  детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кардоникское СП | 5 | ст.Кардоникская, центральный сквер у ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исправненская СП | 6 | х. Фроловский, детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | х. Ново-Исправненский, детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марухское СП | 8 | .Марухское СП, сквер у памятника ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кызыл- Октябрьское СП | 9 | а.Кызыл-Октябрь, сквер у памятника и ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Даусузское СП | 10 | Даусузское СП, сквер у ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Икон-Халкское СП | 1 | а.Икон-Халк, детская площадка |  |  |  |  |  |  | 1 | а. Кызыл-Тогай ул. Гагарина. | 1 | а. Икон-Халк ул. Мостовая, | 1 | а. Икон-Халк ул. Х. Кумукова, |
|  | Адиль-Халкское СП | 2 | а.Адиль-Халк, детская площадка |  |  | 1 | а. Адиль-Халк ул. Подгорная | 1 | а. Адиль-Халк , ул. Джелябиева | 2 | ул. Джелябиева (в северной части а. Адиль-Халк) |  |  |  |  |
|  | Эркен-Шахарское СП | 3 | а.Эркен-Шахар, парк по ул.Садовая,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эркен-Халкское СП | 4 | а.Эркен-Халк, парк по ул.Карасова рядом с администрацией | 1 | а.Экрен-Халк, ул.Ахлова Парк | 2 | а. Эркен-Халк ул. Ахлова (территория СДК), |  |  |  |  | 2 | а. Эркен-Халк ул. Советская общественная территория | 2 | а. Эркен-Халк ул. Мира общественная территория |
|  | Эркен-Юртское СП | 5 | а.Эркен-Юрт,сквер |  |  | 3 | а. Эркен-Юрт ул. Курмангулова, | 2 | а. Эркен-Юрт ул. Керейтова | 3 | а. Эркен-Юрт северо-восточная часть аула |  |  |  |  |
|  | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Первомайское СП | 1 | с.Первомайское, ул. Правобережная, напротив школы№11 |  |  |  | Парк с. Первомайское, ул. Правобережная, напротив школы №6. |  | Общественные территории с. Первомайское, ул. Шоссейная д.81, |  | Общественные территории с. Первомайское, ул. Шоссейная д.87. |  |  |  |  |
|  | Учкекенское СП | 2 | с.Учкекен, ул.Ижаева,2 | 1 | с.Учкекен Парк, ул.Алиева 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Римгорское СП | 3 | с.Римгорское, центральный сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спортплощадка с. Римгорское пер. Заречный №12. |  | Зона отдыха с. Римгорское, пер. Клубный № 1 |
|  | Терезинское СП | 4 | с.Терезе, ул.Октябрьская,1 |  |  |  | Парк с. Терезе, ул. Ленина, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джагинское СП | 5 | с.Джага,  ул.Школьная,43 |  |  |  |  |  | Парк с. Джага, ул. Центральная, 58а. |  |  |  |  |  |  |
|  | Краснокурганское СП, | 6 | ул.Боташева,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красно-Восточное СП, | 7 | ул. К. Макова,15 |  |  |  |  |  |  |  | Парк с. Красный Восток, ул. Набережная, 55. |  | Детская площадка с. Красный Восток, ул. Шереметова напротив дома №6. |  |  |
|  | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Октябрьское СП | 1 | Октябрьское СП, центральный парк ул.Интернациональная |  |  |  | \*территория мемориала павшим в ВОВ 1941-1945гг; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чапаевское СП | 2 | Чапаевское, ул. Центральная |  |  |  |  |  | \*парк ул. Набережная, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавказское СП | 3 | Кавказское СП, сквер по ул.Балахонова,8а |  |  |  |  |  |  |  | \*парк ул. Шереметова н №6. |  |  |  |  |
|  | Счастливенское СП | 4 | с.Счастливое, Холоднородниковское памятник ул. Тихая,1 |  | с.Счастливое, Парк ул.Советская, 65а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дружбинское СП | 5 | Дружбинское СП, сквер по ул.50 лет Октября,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*парк ул. Мостовая, |  |  |
|  | Знаменское СП | 6 | с.Знаменское, ул.Мира,110б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Николаевское СП | 7 | с.Николаевское, сквер, по ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Хабезское СП | 1 | п.Хабез,ул. Хабекова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алибердуковское СП | 2 | п.Алибердуковский,сквер по ул.Хабекова,27а |  |  | 1 | Общ.тер. ул.Хабекова,27 | 1 | Общ.тер. ул.Набережная,94 | 1 | Общ.тер. ул.Ленина,64 |  |  |  |  |
|  | Жаковское СП | 3 | а.Жако,сквер,ул.М.Акова |  |  | 2 | Общ.тер.ул.Акова,8 | 2 | Общ.тер.ул. Чапаева детская площадка | 2 | Общ.тер.ул. Адамокова детская площадка |  |  |  |  |
|  | Кош-Хабльское СП | 4 | а.Кош-Хабль, ул.Хабекова,37 |  |  | 3 | Общ.тер. при въезде в а.Кош-Хабль между ул.Дружба Народов и Гагарина | 3 | Общ.тер. при въезде в а.Кош-Хабль между улКомсомольска и Хетагурова | 3 | Детская, спортивная площадка ул.Хабекова37а |  |  |  |  |
|  | Мало-Зеленчукское СП | 5 | а.М.Зеленчук,  ул.Хабекова-Калмыкова аллея |  |  | 4 | Ул.Хабеклва пешехозная зона (тротуар) | 4 | Ул.Шакова спрот.площадка, территория СОШ |  |  |  |  |  |  |
|  | Псаучье-Дахское СП | 6 | а.Псаучье-Дахе, парк ул.Калмыкова,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесленеевское СП | 7 | а.Бесленей, сквер по ул. Охтова |  | а.Бесленей, Парк культуры и отдыха | 5 | Общ.тер.ул.Ленина спуск к реке Большой Зеленчук | 5 | Общ.тер.бывший стадион улюЛермонотова |  |  |  |  |  |  |
|  | Инжичишховское СП | 8 | а.Инжичишхо, сквер по ул.С.Дерева,47 |  |  | 6 | Спортплощадка, ул.Дерева 43 | 6 | Детская площадка, ул.Дерева43а |  |  |  |  |  |  |
|  | Зеюковское СП | 9 | а.Зеюко, ул. Атужукина,47 |  |  | 7 | а.Зеюко, общ.тер.ул.Атажукина,37 | 7 | Общ.тер.ул.Атажукина,97 | 4 | Общ.тер.ул.Атажукина,82 |  |  |  |  |
|  | **Абазинский район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ПсыжскоеСП, | 1 | а.Псыж, ул.Кунижева |  |  | 1 | Сквер по ул. Джандубаева, напротив домовладений от 44-50; | 1 | Сквер по ул. Овражная, напротив домовладений от 27-29; | 1 | Благоустройство ул.Кунижева |  |  |  |  |
|  | Эльбурганское | 2 | а.Эльбурган ул.Ленина,30 |  | Летний парк «Бибаркт» | 2 | Парк отдыха по ул.Шхаева; | 2 | Сквер по ул. Ленина 78. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кубинское СП | 3 | а.Кубина пересечение ул. Дагужиева-Джегутанова |  | Сквер у родника " Салих" | 3 | Парк отдыха по ул. Х.Дагужиевой 111; | 3 |  | 2 | Благоустройство территории урочища "Чибищ"; | 1 | Строительство тротуара по ул.К.Джегутанова; | 1 | Благоустройство территории "Учительская поляна в южной части  сельского поселения; |
|  | Инжич-Чукунское СП | 4 | а.Инжи-Чукун, по ул. Ленина,78 |  |  | 4 | Парк отдыха по ул. Школьная 17; |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в указанный период за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | г.Черкесск |  |  |  |  | 1 | Ленина 364 «а» | 1 | Магазинная 25 «б» | 1 | Парковая 21»в» | 1 | Свободы 64 «б» | 1 | Кузнечный 2 «в» |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Ленина 523 | 2 | Кузнечный 2 «д» | 2 |  | 2 | Космонавтов 31 «а» | 2 | Октябрьская 9 «н» |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Балахонова-Привокзальная 96 «б»-2 «в» | 3 | Демиденко 68 | 3 | Октябрьская 336 «б» |  |  |  |  |
| 2 | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Карачаевск |  |  |  |  | 1\* | пер. ул. Октябрьская с проездом № 10 - остановка | 1\* | Магазин ул. Шоссейная 41А. | 2 | Магазин, между улицами Зеленая и Биждова | 1\* |  | 1\* |  |
|  | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Усть-Джегутинское ГП |  |  |  |  | 1\* | ул. Карачаевская № 40 - магазин | 1\* | пересечение ул. Кооперативная, с пер. Советский - остановка | 1\* | пересечение ул. Карачаевская с ул. Ломоносова - остановка | 1\* | пересечение ул. Горького с проездом № 13 - остановка | 1\* |  |
|  | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Медногорское ГП |  |  |  |  | 1\* | Центр досуга ул. Центральная 49 Б | 1\* | СОШ, ул. Школьная 1 | 1\* | Детский сад ул. Школьная 1 | 1\* | Почта а., ул. Центральная 49 А | 1\* | ФАП а. ул. Центральная 49 В |
| 5 | Курджиновское СП |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ с.Курджиново №1  с. Курджиново  ул. Н.- Василенко 58 |  | МКОУ ОШШ с. Бескес, ул.Гагарина 62 |  | Автостанция  с. Курджиново  с.Курджиново ул.Шоссейная 121 |  | ФАП Псемен  с. Псемен ул. Советская 49 |  | ФГУП Почта России  ул. Шоссейная 37А |
|  |  |  |  |  |  |  | МКОУ СОШ с.Курджиново №  с. Курджиново ул. Крайняя 1 |  | МКОУ ОШШ с. Псемен  с.Псемен ул.Ставропольская 3 |  | ФАП Бескес  с. Бескес ул. Гагарина 78 |  | ПЧ №11  с. Курджиново ул. Ленина 85 |  | ООО «Урупский Водоканал»  ул. Ленина ,105/1 |
|  |  |  |  |  |  |  | МКОУ ОШШ с. Курджиново  (Теплый) ул.Школьная 35 |  | МКДОУ «Детский сад « Белочка» |  | ФАП Теплый  с. Курджиново ул. Шоссейная 37 |  |  |  |  |
| 6 | Кызыл-Урупское СП |  |  |  |  |  | Здание почты, расположенное по адресу: а. Кызыл-Уруп, ул Чомаева, 30 |  | Магазин по адресу: а. Кызыл-Уруп, ул. Чомаева,70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Урупское СП |  |  |  |  |  | Магазин «Анжела» |  | Магазин «Гермес» |  | МКОУ «СОШ села Уруп» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин «Фиалка» |  | МКДОУ «Солнышко», ул. Первомайская, 56 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Преградненское СП |  |  |  |  |  | Магазин «Авертаж» |  | ООО «Березка» магазин «1000 мелочей» |  | Магазин «21 век»  ИП Чомаева К.А. |  | Маг. «Эвелина»  ИП Коркмазова С.П. |  | Магазин «Запчасти» Байрамкулов А.С. |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин ИП Узденова А.С. |  | ООО «Березка» Магазин |  | Магазин «Лакомка 1»  ИП Уйменова Т.Н. |  | ЗАО «ТАНДЕР» Магазин «Магнит Чинарный» |  | ООО «Анжела» |
|  | **Адыге-Хабльский район** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | ФГКУ « 1ОФПС по КЧР ОП №11» |
| 9 | Адыге-Хабльское СП |  |  |  |  | 1\* | ФАП, Курджиева, 89 | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 | 1\* | Магазин ул. Курджиева, 36 | 1\* |  | 1\* |  |
|  | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Джингирикское СП |  |  |  |  | 1 | СОШ а. Джингирик, улица Школьная,  1 | 1 | Почта а. Джингирик, улица Центральная,  25 | 1 | Магазин а. Джингирик, улица Центральная,  29,40 | 1 | ДК а. Джингирик, улица Центральная,  27 | 1 | ООО КОМПАС а. Джингирик, улица Центральная,36 |
| 11 | Нижне-Тебердинское СП |  |  |  |  | 2 | Центр досуга а. Нижняя Теберда, ул. Центральная 49 Б | 2 | СОШ а. Нижняя Теберда, ул. Школьная 1 | 2 | Детский сад а. Нижняя Теберда, ул. Школьная 1 | 2 | Почта а. Нижняя Теберда, ул. Центральная 49 А | 2 | ФАП а. Нижняя Теберда, ул. Центральная 49 В |
|  | Каменомостское СП |  |  |  |  | 3 | СОШ, а. Каменномост, ул. Алиева 40 | 3 | Детский сад а. Каменномост, ул. Алиева 27а | 3 | Почта а. В. Каменномост, Алиева | 3 | Почта а. Н. Каменномост, Курджиева | 3 | ФАП а. Каменномост, Алиева, 40 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | ФАП а. Каменномост, Курджиева, 89 | 4 | Магазин а.Каменномост, ул. Курджиева, 34 | 4 | Магазин а.Каменномост, ул. Курджиева, 36 | 4 | ОАО ДРСУ а. Каменномост, пер. Кубанский,2 | 4 |  |
| 12 | Верхне-Маринское СП |  |  |  |  | 5 | СОШ а. Верхняя Мара, ул. Гагарина, 50 | 5 | Детский сад а. Верхняя Мара, ул. Гагарина, 39 | 5 | Почта а.Верхняя Мара, ул. Мира, 72 | 5 | Магазин а.Верхняя Мара, ул. Гагарина, 2 | 5 | Магазин а.Верхняя Мара, ул. Гагарина, 37 |
| 13 | Учкуланское СП |  |  |  |  | 6 | СОШ а. Учкулан, ул. Магомеда Каитова, №3 | 6 | а. Учкулан, ул. Детский сад Учкуланская, 25 | 6 | Почта а. Учкулан, ул. Советская, №4 | 6 | Больница а. Учкулан, ул. Магомеда Каитова,№ 17 | 6 | СОШ а. Учкулан, ул. Тебуева,8 |
| 14 | Ново-Карачаевское СП |  |  |  |  | 7 | ЦРР «Фатимка» пгт. Новый Карачай, ул. Октябрская,40 | 7 | Почта пгт. Новый Карачай, ул. Тоторкулова,64 | 7 | Магазин пгт. Новый Карачай, ул. Тоторкулова, 40 | 7 | Магазин пгт. Новый Карачай, ул. Тоторкулова, 41а |  |  |
|  | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | а. Нижняя Теберда, ул. Центральная 63 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кызыл-Октябрьское СП |  |  |  |  | 1 | территория прилегающая к торговому центру в центре аула; | 1 | общественная территория в районе филиала МКОУ СОШ « а.Кызыл |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Исправненское СП |  |  |  |  | 2 | Прилегающая территория к Магазину Славянка, ст. Исправная, ул. Базарная; | 2 | Прилегающая территория к магазину ИП Житняковой, ст. Исправная, ул. Сафронова напротив дома № 127; | 1 | Прилегающая территория к магазину ст. Исправная, ул. Сафронова № 93; | 1 | Прилегающая территория к магазину ИП Каменева О.Ф. ст. Исправная, ул. Сафронова напротив дома 141. | 1 | Прилегающая территория к магазину ИП Потапова, х. Фроловский, ул. Шоссейная, 16; |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Прилегающая территория к Автовокзалу ст. Исправная, ул. Казачья, 1А | 3 | Прилегающая территория к магазину ИП Новикова, ст. Исправная, ул. Казачья, 131; |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сторожевское СП |  |  |  |  | 4 | ул. Карачаевская № 40 - магазин | 4 | пересечение ул. Кооперативная, с пер. Советский - остановка | 2 | пересечение ул. Карачаевская с ул. Ломоносова - остановка | 2 | пересечение ул. Горького с проездом № 13 - остановка | 2 | пер. ул. Октябрьская с проездом № 10 - остановка |
|  |  |  |  |  |  | 5 | ул. Совхозная № 2 - магазин | 5 | пересечение ул. Ленина с пер. Пионерский - остановка | 3 | пересечение ул. Карачаевская с проездом № 8 - остановка | 3 | пересечение ул. Калинина с пер. Свободный - остановка |  |  |
|  | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 6 | |  | 6 | | |  | 5 | | |  | | 5 | |  | 5 | |
| 18 | Эркен-Шахарское СП |  |  |  |  | 1\* | Магазин ул. Тоторкулова, 40 | 1\* | Магазин а ул. Гагарина, 2 | 1\* | ул. Карачаевская № 40 - магазин | 1\* |  | 1\* |  |
|  | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | ул. Совхозная № 2 - магазин | | |
| 19 | Учкекенское СП |  |  |  |  | 1\* | ФАП, Курджиева, 89 | 1\* | ул. Совхозная № 2 - магазин | 1\* |  | 1\* |  | 1\* |  |
|  | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Кавказское СП |  |  |  |  | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 | 1\* | Магазин ул. Курджиева, 36 | 1\* |  | 1\* |  | 1\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Хабезское СП |  |  |  |  | 1\* | ФАП, Курджиева, 89 | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 | 1\* | Магазин ул. Курджиева, 36 | 1\* |  | 1\* |  |
|  | **Абазинский район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Псыжское СП |  |  |  |  | 1 | Магазин аул Псыж, между улицами Братьев Хатковых и Гагарина по трассе Черкесск-Ставрополь | 1 | Магазин вдоль автодороги Черкесск-Ставрополь, между улицами Каюмова и Зеленая напротив земельного участка по ул. Шоссейная,55 | 1 | Магазин вдоль автодороги Черкесск-Ставрополь, между улицами Бр.Хатковых и Гагарина напротив зем.участка по ул.Шоссейная №193 | 1 | Магазин в 25м западнее трассы Черкесск-Ставрополь между улицами Зеленая-Биждова. | 1 | Магазин вдоль трассы Черкесск-Ставрополь, между улицами Крайняя и Гагарина, напротив земельного участка по ул. Шоссейная, 205 (севернее) |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Магазин в 50м юго-восточнее домовладения по ул. Шоссейная 41А. | 2 | Магазин западнее трассы Черкесск-Ставрополь, между улицами Зеленая и Биждова |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия**

**по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства**

1. Подготовка нормативной правовой базы для проведенияинвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства
2. Натурное обследование территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения и расположенных на ней элементов благоустройства в срок установленный органами местного самоуправления в целях определения прилегающих территорий индивидуальных жилых домов нуждающихся в благоустройстве за указанный период от общего количества индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения.
3. Подготовка проектов Паспортов инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки

По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый документ в соответствии с требованиями Порядка установленного настоящей Государственной программой, и содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). При изменении характеристик территории и расположенных на ней элементов рекомендуется обеспечить внесение информации о таких изменениях в указанный Паспорт.

1. Согласование Паспортов инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков.
2. Подготовка проектов Соглашений с собственниками жилых домов в целях благоустройства не позднее последнего года реализации национального проекта и содержания закрепленных территорий за собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков в соответствии с требованиями Порядка установленного Правилами благоустройства сельского поселения.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Е.А.Гордиенко