|  | Форма 2 |
| --- | --- |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2017г.

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | Отношение фактических расходов к оценке расходов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» | Всего | 4170871,3 | 3729223,2 | 89 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1175099,9 | 1112566,9 | 95 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 2036985,0 | 2036985,0 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР | 786,4 | 671,3 | 85 |
|  |  | Средства ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 958 000,0 | 579000,0 | 60 |
|  | Непрограммные мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всего | 207508,0 | 187117,4 | 90 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 36053,6 | 15663,0 | 43 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 171454,4 | 171454,4 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Мероприятие 02 | В области развития коммунального хозяйства | Всего | 16377,1 | 3669,4 | 22 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 16377,1 | 3669,4 | 22 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство газопровода-отвода и ГРС «Зеленчукская-2» (модернизация узла редуцирования и учета газа и проведение пусконаладочных работ)» | Всего | 3709,6 | 3669,4 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 3709,6 | 3669,4 | 99 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Расширение и реконструкция системы теплоснабжения, г.Черкесск – 2 очередь | Всего | 885,2 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 885,2 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Прикубанский групповой водопровод (кредиторская задолженность) | Всего | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Теплотрасса и тепловой узел стадиона и гостиницы "Нарт" | Всего | 1310,9 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1310,9 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода «Теберда-Домбай», Карачаевский район (2-ая очередь) | Всего | 675,3 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 675,3 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Разработка территориальной схемы обращения с отходами | Всего | 6000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 6000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция водоснабжения населенных пунктов а.Новая Джегута, а.Джегута, а.Гюрюльдеук, Усть-Джегутинского района | Всего | 732,9 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 732,9 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Инженерная инфраструктура нового микрорайона в северной части г.Черкесска – 1 очередь | Всего | 1387,7 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1387,7 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Инженерная инфраструктура нового микрорайона в северной части г.Черкесска – 2 очередь | Всего | 1175,5 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1175,5 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Мероприятие 03 | В области здравоохранения | Всего | 178697,0 | 174612,1 | 98 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 7242,6 | 3157,7 | 44 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 171454,4 | 171454,4 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция республиканского государственного лечебно-профилактического учреждения «Республиканский перинатальный центр» г.Черкесск | Всего | 172634,9 | 171454,4 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1180,5 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 171454,4 | 171454,4 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство республиканской психиатрической больницы г.Черкесск | Всего | 1856,8 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1856,8 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Учреждение здравоохранения в г.Черкесске "Медико-санитарная часть" (кредиторская задолженность) | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница», г.Черкесск (помещение послеоперационного периода кардиохирургического сосудистого отделения) (кредиторская задолженность) | Всего | 1705,3 | 1157,7 | 68 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1705,3 | 1157,7 | 68 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на 80 коек г.Черкесск (кредиторская задолженность) | Всего | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Мероприятие 04 | В области дошкольного образования | Всего | 222,6 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 222,6 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Детский сад в северной части г.Черкесска | Всего | 222,6 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 222,6 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Мероприятие 06 | В области общего образования | Всего | 1830,9 | 143,1 | 8 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1830,9 | 143,1 | 8 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство здания общеобразовательной школы, а.Адыге-Хабль (кредиторская задолженность) | Всего | 949,9 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 949,9 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Котельная МК ДОУ «Средняя образовательная школа, а.Хумара, Карачаевский район» (кредиторская задолженность) | Всего | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Школа на 480 мест, с.Римгорское, Малокарачаевского муниципального района, КЧР (кредиторская задолженность) | Всего | 143,1 | 143,1 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 143,1 | 143,1 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство школы в с.Пригородное (кредиторская задолженность) | Всего | 437,9 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 437,9 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Мероприятие 07 | В области среднего профессионального образования | Всего | 10380,4 | 8692,8 | 84 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 10380,4 | 8692,8 | 84 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция кровли учебного корпуса (литер А1) КЧГБУ СПО «Первомайский аграрный колледж» в с.Первомайское, у.Шоссейная, д.61, Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика | Всего | 6583,8 | 6583,9 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 6583,8 | 6583,9 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция кровли здания КЧРГБ ПОО «Технологический колледж г.Черкесска» | Всего | 2108,9 | 2108,9 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2108,9 | 2108,9 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Центр профессионального технического образования г.Черкесск | Всего | 1687,7 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1687,7 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Юг России (2014-2016 годы)» | Всего | 72355,6 | 50120,2 | 69 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 72355,6 | 50120,2 | 69 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие коммунального хозяйства | Всего | 11439,9 | 7700,0 | 67 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 11439,9 | 7700,0 | 67 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, а.Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район (в т.ч.кредиторская задолженность) | Всего | 5000,0 | 5000,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 5000,0 | 5000,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесская Республика (2 очередь), (кредиторская задолженность) | Всего | 1373,5 | 300,0 | 22 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1373,5 | 300,0 | 22 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода Зеленчук-Архыз-Дукка (кредиторская задолженность) | Всего | 5066,4 | 2400,0 | 47 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 5066,4 | 2400,0 | 47 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие здравоохранения | Всего | 44531,0 | 42420,2 | 95 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 44531,0 | 42420,2 | 95 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, в т.ч.: | Всего | 15845,8 | 15845,8 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 15845,8 | 15845,8 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (в кредиторская задолженность) | Всего | 2110,8 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2110,8 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство онкологического диспансера в г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, в т.ч. кредиторская задолженность) | Всего | 26574,4 | 26574,4 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 26574,4 | 26574,4 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие национальной экономики | Всего | 16384,7 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 16384,7 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство линии электропередач ВЛ-110 кВ «Зеленчукская-Лунная Поляна», Зеленчукский район, в т.ч.: | Всего | 16384,7 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 16384,7 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | Всего | 602842,9 | 596527,6 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 267920,0 | 261719,8 | 98 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 334136,5 | 334136,5 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР | 786,4 | 671,3 | 85 |
|  |  | Средства ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. Субсидии бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, принадлежащих семьям, имеющим трех и более детей (пропорционально количеству поданных заявок в порядке их поступления) | Всего | 16514,3 | 13425,8 | 81 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 15727,9 | 12754,5 | 81 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР | 786,4 | 671,3 | 85 |
|  |  | Средства ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Всего | 133000,0 | 132340,0 | 99,5 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 133000,0 | 132340,0 | 99,5 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство комплекса школа-детский сад, г.Черкесск (приобретение зданий) | Всего | 133000,0 | 132340,0 | 99,5 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 133000,0 | 132340,0 | 99,5 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Всего | 99629,3 | 99039,2 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 99629,3 | 99039,2 | 99 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Поликлиника г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (выкуп) | Всего | 96000,0 | 96000,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 96000,0 | 96000,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Поликлиника г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | Всего | 3629,3 | 3039,2 | 84 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 3629,3 | 3039,2 | 84 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | Всего | 353699,3 | 351722,6 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 19562,8 | 17586,1 | 90 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 334136,5 | 334136,5 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска | Всего | 105263,2 | 105263,2 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 5263,2 | 5263,2 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 100000,0 | 100000,0 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска (кредиторская задолженность) | Всего | 1976,7 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 1976,7 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска (2-ая очередь) | Всего | 246459,4 | 246459,4 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 12322,9 | 12322,9 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 234136,5 | 234136,5 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | Всего | 960000,0 | 579237,8 | 60 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2000,0 | 237,8 | 12 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 958000,0 | 579000,0 | 60 |
| Основное мероприятие 3.1 | Выделение бюджетных ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных жилищных кредитов путем предоставления субсидий | Всего | 960000,0 | 579237,8 | 60 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2000,0 | 237,8 | 12 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 958000,0 | 579000,0 | 60 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | Всего | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Подготовка документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры республиканского значения | Всего | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Всего | 400,0 | 400,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 400,0 | 400,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов | Всего | 400,0 | 400,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 400,0 | 400,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | Всего | 22569,7 | 21889,6 | 97 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 22569,7 | 21889,6 | 97 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | Всего | 73607,8 | 71073,7 | 97 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 37455,6 | 34921,5 | 93 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 36152,2 | 36152,2 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 55190,2 | 55104,9 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 19038,0 | 18952,7 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 36152,2 | 36152,2 | 100 |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.3 | Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Всего | 18417,6 | 15968,8 | 87 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 18417,6 | 15968,8 | 87 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | Всего | 339953,7 | 337488,8 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР, в том числе: | 339953,7 | 337488,8 | 99 |
|  |  | Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса муниципальной формы собственности | 19131,0 | 17685,9 | 92 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | 320822,7 | 319802,9 | 100 |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Обеспечение выплаты предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | Всего | 339953,7 | 337488,8 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР, в том числе: | 339953,7 | 337488,8 | 99 |
|  |  | Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса муниципальной формы собственности | 19131,0 | 17685,9 | 92 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | 320822,7 | 319802,9 | 100 |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2016 годы» | Всего | 548397,9 | 545132,4 | 99 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 344823,2 | 341557,7 | 99 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 203574,7 | 203574,7 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 193118,2 | 192700,5 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 122272,5 | 121854,8 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 70845,7 | 70845,7 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 85 мест, а.Каменномост, Карачаевский муниципальный район (кредиторская задолженность) | Всего | 6929,3 | 6511,6 | 94 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 6929,3 | 6511,6 | 94 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район | Всего | 62101,0 | 62101,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 40455,6 | 40455,6 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 21645,4 | 21645,4 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район | Всего | 91401,3 | 91401,3 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 42201,0 | 42201,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 49200,3 | 49200,3 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, с. Дружба, Прикубанский муниципальный район (кредиторская задолженность) | Всего | 32686,6 | 32686,6 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 32686,6 | 32686,6 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2 | Развитие образования | Всего | 97990,5 | 97990,5 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 76421,0 | 76421,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 21569,5 | 21569,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы, село Учкекен, Малокарачаевский район (кредиторская задолженность) | Всего | 9161,5 | 9161,5 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 9161,5 | 9161,5 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Школа-детский сад,а. Кара-Паго, Абазинский муниципальный район | Всего | 75503,6 | 75503,6 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 53934,1 | 53934,1 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 21569,5 | 21569,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Школа-детский сад, х. Киево-Жураки, Адыге-Хабльский муниципальный район (кредиторская задолженность) | Всего | 5256,5 | 5256,5 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 5256,5 | 5256,5 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция (сейсмоусиление) средней общеобразовательной школы, п. Новый Карачай, Карачаевский муниципальный район (кредиторская задолженность) | Всего | 8068,9 | 8068,9 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 8068,9 | 8068,9 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.3. | Жилищное хозяйство | Всего | 257289,2 | 254441,4 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 146129,7 | 143281,9 | 98 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 111159,5 | 111159,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск | Всего | 254853,4 | 254441,4 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 143693,9 | 143281,9 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 111159,5 | 111159,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск (кредиторская задолженность) | Всего | 2435,8 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 2435,8 | 0 | 0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Подпрограмма F | «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | Всего | 1340235,7 | 1340235,7 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 48568,5 | 48568,5 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 1291667,2 | 1291667,2 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 11.1 | Развитие коммунального хозяйства | Всего | 534252,0 | 534252,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 48568,5 | 48568,5 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 485683,5 | 485683,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г.Черкесск | Всего | 301932,0 | 301932,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 27448,5 | 27448,5 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 274483,5 | 274483,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район | Всего | 135300,0 | 135300,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 12300,0 | 12300,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 123000,0 | 123000,0 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода «Теберда-Домбай», Карачаевский район (2-я очередь) | Всего | 97020,0 | 97020,0 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР | 8820,0 | 8820,0 | 100 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 88200,0 | 88200,0 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 11.2 | Развитие здравоохранения | Всего | 805983,7 | 805983,7 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР |  |  |  |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 805983,7 | 805983,7 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | Всего | 301070,2 | 301070,2 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР |  |  |  |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 301070,2 | 301070,2 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |
|  | Строительство онкологического диспансера в г.Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика | Всего | 504913,5 | 504913,5 | 100 |
|  |  | Республиканский бюджет КЧР |  |  |  |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 504913,5 | 504913,5 | 100 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |

Министр                                                                                                                                                               Е.А.Гордиенко

|  | Форма 3 |
| --- | --- |

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2017г.

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Непрограммные мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|  | В области развития коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 22 |
|  | Строительство газопровода – отвода и ГРС «Зеленчукская – 2 (модернизация узла редуцирования и учета газа и проведение пусконаладочных работ)» |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены | 99 |
|  | Расширение и реконструкция системы теплоснабжения, г. Черкесск – 2 очередь |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Прикубанский групповой водопровод (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Теплотрасса и тепловой узел стадиона и гостиницы "Нарт" |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Строительство подводящего газопровода "Теберда-Домбай", Карачаевский район (2-ая очередь) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Разработка территориальной схемы обращения с отходами |  | 2016 | 2016 | Разработка схемы |  | 0 |
|  | Реконструкция водоснабжения населенных пунктов а.Новая Джегута, а.Джегута, а.Гюрюльдеук, Усть-Джегутинского района |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Инженерная инфраструктура нового микрорайона в северной части г.Черкесска – 1 очередь |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Инженерная инфраструктура нового микрорайона в северной части г.Черкесска – 2 очередь |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | В области здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | 98 |
|  | Реконструкция республиканского государственного лечебно-профилактического учреждения «Республиканский перинатальный центр» г.Черкесск |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Предусмотренные средства освоены | 99 |
|  | Строительство республиканской психиатрической больницы г.Черкесск |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Учреждение здравоохранения в г.Черкесске "Медико-санитарная часть" (кредиторская задолженность | ё | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, кредиторская задолженность погашена | 100 |
|  | Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром 80 коек г.Черкесск (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Реконструкция РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница», г.Черкесск (помещение послеоперационного периода кардиохирургического и сосудистого отделений) (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 68 |
|  | В области дошкольного образования |  |  |  | Повышение доступности дошкольного образования | Обеспечение населения республики дошкольными образовательными учреждениями | 0 |
|  | Детский сад в северной части г.Черкесска |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | В области общего образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение доступности общего образования | Обеспечение населения республики образовательными учреждениями | 8 |
|  | Строительство здания общеобразовательной школы, а.Адыге-Хабль (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Котельная МК ДОУ «Средняя образовательная школа, а.Хумара, Карачаевский район» (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | Школа на 480 мест, с.Римгорское, Малокарачаевского муниципального района, КЧР (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |
|  | Строительство школы в с.Пригородное (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
|  | В области среднего профессионального образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение доступности образования | Обеспечение населения республики образовательными учреждениями | 84 |
|  | Реконструкция кровли учебного корпуса (литер А1) КЧГБУ СПО «Первомайский аграрный колледж» в с.Первомайское, у.Шоссейная, д.61, Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены | 100 |
|  | Реконструкция кровли здания КЧРГБ ПОО «Технологический колледж г.Черкесска» |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены | 100 |
|  | Центр профессионального технического образования г.Черкесск |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
| 1. Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2016 годы)» |  |
| 1.1. | Развитие коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 67 |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, а.Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район, Карачаево-Черкесская Республика, в том числе кредиторская задолженность |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены | 100 |
|  | Реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута (2 очередь), Усть-Джегутинский район, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 22 |
|  | Строительство подводящего газопровода Зеленчук-Архыз-Дукка (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены, объект передан в казну | 47 |
| 1.2. | Развитие образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение доступности общего образования | Повышение доступности общего образования | 0 |
| 1.3 | Развитие здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | 95 |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (в т.ч.кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  |  |
|  | Строительство онкологического диспансера в г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (в т.ч.кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |
| 1.4 | Развитие национальной экономики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 0 |
|  | Строительство линии электропередач ВЛ-110 кВ «Зеленчукская-Лунная Поляна», Зеленчукский район (в т.ч. кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
| 2. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |  |
| 2.1. | Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. Субсидии бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, принадлежащих семьям, имеющих трех и более детей (пропорционально количеству поданных заявок в порядке их поступления) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) | 2017 | 2017 | Обеспечение тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения земельных участков, предоставленных в собственность на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Обеспечение тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения земельных участков, предоставленных в собственность на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | 81 |
| 2.2 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | Строительство и выкуп комплекса школа-детский сад | Строительство и выкуп комплекса школа-детский сад | 0 |
|  | Строительство комплекса школа-детский сад, г.Черкесск (приобретение зданий) |  | 2016 | 2016 | Выкуп комплекса школа-детский сад | Здание приобретено под строительство | 99,5 |
| 2.3 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Выкуп поликлиники под строительство | Выкуп поликлиники под строительство | 99 |
|  | Поликлиника г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (выкуп) |  | 2016 | 2016 | Выкуп поликлиники | Здание приобретено под строительство | 100 |
|  | Поликлиника г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 84 |
| 2.4 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска | 99 |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска (2-ая очередь) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |
|  | Строительство внутригородской дороги к новому микрорайону в северной части г.Черкесска (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |  |
| 3.1 | Выделение бюджетных ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных жилищных кредитов путем предоставления субсидий | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Оказание государственной поддержки |  | 60 |
| 4 Подпрограмма «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |  |
| 4.1. | Подготовка документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры республиканского значения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Регулирование градостроительной деятельности |  | 0 |
| 5 Подпрограмма «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» |
| 5.1 | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов КЧР | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов КЧР | 100 |
| 5.2 | Корректировка схемы территориального планирования Зеленчукского муниципального района с учетом образования особой экономической зоны | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2014 | 2014 | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района | 100 |
| 5.3. | Корректировка схемы территориального планирования Урупского муниципального района с учетом образования особой экономической зоны | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2014 | 2014 | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Урупского муниципального района | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Урупского муниципального района | 100 |
| 5.4. | Корректировка региональных нормативов градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | ФЗ от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» | ФЗ от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» | 100 |
| 5.5 | Внесение изменения в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны Карачаево-Черкесской Республики | Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны Карачаево-Черкесской Республики | 100 |
| 6 Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 6.1. | Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Освоение предусмотренных средств | 97 |
| 7. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации - Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» |
| 7.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Увеличение объемов ремонта многоквартирных домов |  | 0 |
| 7.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2016 | 2016 | Строительство жилья для переселения граждан; приобретение жилья на вторичном рынке | Строительство жилья для переселения граждан; приобретение жилья на вторичном рынке | 100 |
| 7.3. | Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории КЧР» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Освоение предусмотренных средств | 87 |
| 8. Подпрограмма «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» |
| 8.1. | Обеспечение выплаты предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 | 2017 | Обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных | Обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных | 99 |
| 9. Подпрограмма «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» |
| 9.1. | Развитие дошкольного образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 год | 2017 год | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 85 мест, а. Каменномост, Карачаевский муниципальный район (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены. Объект введен в эксплуатацию | 94 |  |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район |  | 2016 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены. Объект введен в эксплуатацию | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, с. Дружба, Прикубанский муниципальный район (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены. Объект введен в эксплуатацию | 100 |  |  |  |  |
| 9.2. | Развитие образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы, село Учкекен, Малокарачаевский район |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены. Объект введен в эксплуатацию | 100 |  |  |  |  |
|  | Школа-детский сад, а. Кара-Паго, Абазинский муниципальный район |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены. | 100 |  |  |  |  |
|  | Школа-детский сад, х. Киево-Жураки, Адыге-Хабльский муниципальный район (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция (сейсмоусиление) средней общеобразовательной школы, п. Новый Карачай, Карачаевский муниципальный район (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
| 9.3. | Жилищное хозяйство | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | 100 |  |  |  |  |
|  | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
|  | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г. Черкесск (кредиторская задолженность) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 (F). Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской на 2016-2017 годы» |  |  |  |  |
| 11.1 | Развитие коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | 100 |  |  |  |  |
|  | Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г.Черкесск |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены, работы выполнены в полном объеме | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода «Теберда-Домбай», Карачаевский район (2-я очередь) |  | 2016 | 2016 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены | 100 |  |  |  |  |
| 11.2 | Развитие здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |  |  | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | Повышение количества коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 жителей | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены в полном объеме | 100 |  |  |  |  |
|  | Строительство онкологического диспансера в г.Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика |  | 2017 | 2017 | Освоение предусмотренных средств | Средства освоены в полном объеме | 100 |  |  |  |  |

Министр                                                                                                                                                                          Е.А.Гордиенко

Форма 7

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2017 года

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

| № п\п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменения (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики | 21.12.2015 | 364 | Ввиду увеличения строительства новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подпрограмма «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» дополняется новыми объектами дошкольного и общего образования и объектами здравоохрания. |
| 2 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики | 24.05.2016 | 132 | Проект постановления разработан в целях приведения значений целевых показателей 2015 и 2016 годов в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2015 №109-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2015 №108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год». Ввиду увеличения строительства новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подпрограмма «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» дополняется новыми объектами дошкольного и общего образования и объектами здравоохрания. |
|  | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики | 13.10.2016 | 257 | Проект постановления разработан в целях приведения значений целевых показателей 2016 года в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 01.07.2016 №42-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год». В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 №148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» досрочно прекращена реализация федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)». На основании чего, внесены изменения в государственную программу Карачаево-Черкесской Республики «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы», где определено, что действие подпрограммы «Юг России (2014-2016 годы)» в 2016 году завершается и вводится подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы». Также в соответствии с Указом Главы КЧР от 14.12.2015 №278 «О передаче функций» Министерству строительства и ЖКХ КЧР переданы полномочия в области дорожного хозяйства. В связи с чем, государственная программа КЧР «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» дополнена подпрограммой D «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год». |

Министр                                                                                                                                                       Е.А.Гордиенко

| Форма №1 |
| --- |
| Отчет о реализации государственной программы "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы" (ежеквартальный) |
| Наименование Государственной программы - "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы" |
| Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| (тыс.рублей) |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики | Кассовые расходы,% |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату (республиканский бюджет) | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Государственная программа | "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 388086,0 | 3212084,9 | 3149551,9 | 811 | 98 |
|  | Непрограммные мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 207508,0 | 187117,4 | 0 | 90 |
|  | В области развития коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 16377,1 | 3669,4 | 0 | 22 |
|  | В области здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 178697,0 | 174612,1 | 0 | 98 |
|  | В области дошкольного образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 222,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | В области общего образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 1830,9 | 143,1 | 0 | 8 |
|  | В области среднего профессионального образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 10380,5 | 8692,8 | 0 | 84 |
| Подпрограмма 1 | "Юг России (2014-2016 годы)" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 11878,1 | 72355,6 | 50120,2 | 422 | 69 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 11439,9 | 7700,0 | 0 | 67 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 44531,0 | 42420,2 | 0 | 95 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие национальной экономики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 11878,1 | 16384,7 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 3500,0 | 602056,5 | 595856,3 | 17024 | 99 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. Субсидии бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, принадлежащих семьям, имеющим трех и более детей (пропорционально количеству поданных заявок в порядке их поступления) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 3500,0 | 15727,9 | 12754,5 | 384 | 81 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 133000,0 | 132340,0 | 0 | 99,5 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную и (муниципальную) собственность | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 99629,3 | 99039,2 | 0 | 99 |
| Основное мероприятие 2.4 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 353699,3 | 351722,6 | 0 | 99 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2000,0 | 2000,0 | 237,8 | 0 | 12 |
| Основное мероприятие 3.1 | Выделение бюджетных ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных жилищных кредитов путем предоставления субсидий | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2000,0 | 2000,0 | 237,8 | 0 | 12 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Подготовка документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры республиканского значения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5.1 | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 20168,6 | 22569,7 | 21889,6 | 108 | 97 |
| Подпрограмма 7 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 18621,8 | 73607,8 | 71073,7 | 382 | 97 |
| Основное мероприятие 7.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 5175,2 | 55190,2 | 55104,9 | 1065 | 100 |
| Основное мероприятие 7.3 | Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 13446,6 | 18417,6 | 15968,8 | 119 | 87 |
| Подпрограмма 8 | «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 328517,5 | 339953,7 | 337488,8 | 103 | 99 |
| Основное мероприятие 8.1 | Обеспечение выплаты предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 328517,5 | 339953,7 | 337488,8 | 103 | 99 |
| Подпрограмма 9 | Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 548397,9 | 545132,4 | 0 | 99 |
| Основное мероприятие 9.1 | Развитие дошкольного образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 193118,2 | 192700,5 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 9.2 | Развитие образования | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 97990,5 | 97990,5 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 9.3. | Жилищное хозяйство | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 257289,2 | 254441,4 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 9.4. | Здравоохранение | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма F | «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 1340235,7 | 1340235,7 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 11.1 | Развитие коммунального хозяйства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 534252,0 | 534252,0 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 11.2 | Развитие здравоохранения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 805983,7 | 805983,7 | 0 | 100 |
| Министр |  |  |  | Е.А.Гордиенко |  |

Форма 6 Приложения 3

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2017г.

Наименование Государственной программы -"Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы"

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы" |
| 2. | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 2.1. | Годовой объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м | 105,0 | 162,3 | 57,3 | 55 | Рост за счет ввода жилья |
|  | Жилья эконом-класса | тыс.кв.м | 84,0 | 113,0 | 29 | 34 | Рост за счет ввода жилья улучшенной планировки |
|  | Многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 45,0 | 50,6 | 5,6 | 12 | Рост за счет ввода жилья |
|  | Малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 60,0 | 111,7 | 51,7 | 86 | Рост за счет ввода жилья |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв.м | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 75 | За счет роста ввода жилья |
| 2.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв.м | 19,8 | 20,8 | 1,0 | 5 | За счет роста ввода жилья |
| 2.4. | Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-Черкесской Республики | год | 3,3 | 3,8 | 0,5 | 15 | За счет роста цен на рынке жилья |
| 2.5. | Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | тыс.кв.м | 250,0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования по программе |
| 3. | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 3.1. | Объем выдаваемых ипотечных кредитов | млн. рублей | 900,0 | 579,0 | -321 | -36 | За счет роста цен на жилье |
|  | В том числе: гражданам - участникам Подпрограммы 3 | млн.руб. | 40,0 | 0,2 | -39,8 | -99 | В связи с поздним поступлением заявок от граждан |
| 3.2. | Улучшение жилищных условий граждан с применением ипотечного кредитования | семей | 450 | 637 | 187 | 41 | Показатель будет выполнен по итогам года |
|  | В том числе: граждан – участников Подпрограммы 3 |  | 20 | 2 | -18 | -90 | В связи с поздним поступлением заявок от граждан |
| 4. | Подпрограмма «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 4.1. | Количество разработанных проектов планировки (трассировки) территорий на республиканские линейные объекты | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ | единиц | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Количество абитуриентов, поступивших в архитектурно-строительные вузы | единиц | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, региональных нормативов градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» |
| 5.1. | Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов | шт | - | - | - | - | Целевые показатели реализованы в 2014 году |
| 5.2. | Схема территориального планирования Зеленчукского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны | шт | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Схема территориального планирования Урупского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны | шт | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Региональные нормативы градостроительного проектирования градостроительной деятельности Карачаево-Черкесской Республики | шт | - | - | - | - |  |
| 5.5 | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 6.1. | Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | - | - | - | - | В соответствии с планом повышения квалификации не запланировано на 2016 год |
| 6.2. | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6.3. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6.4. | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7. | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» |
| 7.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда | тыс. рублей | - | - | - | - |  |
| 7.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы | кв.м. | 5148,0 | 5163,0 | 15 | 3 | В связи с уточнением площади аварийного жилищного фонда |
| 8. | Подпрограмма «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» |
| 8.1. | Компенсация выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению, повышение надежности обслуживания потребителей | тыс. рублей | 339953,7 | 337488,8 | -2464,9 | -7 | В связи с уточнением фактически оказанных услуг населению |
| 9. | Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» |
| 9.1. | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | % | 21 | 21 | 0 | 0 |  |
| 11. | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» |
| 11.1. | Объем инвестиций на душу населения | рублей | 46678,45 | 46678,45 ⃰ |  |  | ⃰ значение на конец отчетного периода приведено по предварительным данным |
| 11.2. | Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения | единиц | 52,8 | 53,5 | 0,7 | 1 |  |
| 11.3. | Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся | % | 87 | 83 | -4 | -4 | Плановый показатель уточняется |
| 11.4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 49,0 | 51,0 | 2 | 4 |  |
| 11.5. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 63,2 | 63,2 | 0 | 0 |  |
| 11.6. | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 11.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 120 | 120 | 0 | 0 |  |

| Министр |  |  |  |  | Е.А.Гордиенко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Доклад

О ходе реализации государственной программы "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы"

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики разработана Государственная программа "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы (далее – Государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 367.

С целью приведения данной Государственной программы в соответствие с Законом о бюджете Карачаево-Черкесской Республики и уточнения некоторых позиций в нее были внесены соответствующие изменения (постановлениями Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2014 № 88, от 05.08.2014 №228, от 12.12.2014 №386, от 10.03.2015 №55, от 14.04.2015 №94, от 29.07.2015 №208, от 21.12.2015 №364, от 24.05.2016 №132,  от 13.10.2016 №257).

Информация о достигнутых результатах реализации Государственной программы в 2016 году

В рамках реализации Государственной программы основными результатами являются:

1) По подпрограмме 1 «Юг России» профинансированы и освоены средства из федерального и республиканского бюджетов на 69%.

2) По подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» процент выполнения составил 99.

3) По подпрограмме 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» процент выполнения за счет средств федерального и республиканского бюджетов  составил 12.

4) По подпрограмме 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, региональных нормативов градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской Республики и

государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» выполнение составляет 100%.

5) По подпрограмме 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» выполнение на 97%.

6) По подпрограмме 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» процент выполнения составляет 97.

7) Объемы финансирования выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных (подпрограмма 8) за 2016 год составили 337488,8 тыс.рублей, процент выполнения составляет 99%.

5) По подпрограмме 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» профинансированы и освоены средства из федерального и республиканского бюджетов на 99%.

6) По подпрограмме 10 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» на 100% профинансированы и освоены средства из федерального и республиканского бюджетов.

По результатам оценки эффективность реализации госпрограммы признана средней, в связи с чем, нет необходимости анализировать факторы, повлиявшие на ход реализации госпрограммы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей подпрограмм Государственной программы  в 2015 году.

Анализ целевых показателей государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» показывает следующее.

По подпрограмме 1 «Юг России» Целевые показатели данной подпрограммы перенесены в подпрограмму F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы». Так как, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 №148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» досрочно прекращена реализация федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)». На основании чего, действие подпрограммы «Юг России (2014-2016 годы)» в 2016 году завершается и вводится подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы».

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в КЧР на 2014-2017 годы»  в 2016 году за счет ввода жилья улучшенной планировки практически все целевые показатели перевыполнены.

Ввод жилья в эксплуатацию при плане 105,0 тыс.кв. м. жилой площади составил 162,3 тыс.кв.м, в том числе за счет ввода:

индивидуального жилищного строительства построено 635 дома площадью 111,7 тыс.кв.м;

многоквартирного жилья  построено 9 многоэтажных жилых домов площадью 50,6 тыс.кв.м.

Жилье экономического класса из общего объема жилья составляет в республике около 70% (113,0 тыс.кв.м).

В настоящее время на территории республики ведется строительство 20 многоэтажных жилых домов.

Динамика роста ввода жилья в сравнении с 2015 годом составила 88,2%.

В рамках реализации мероприятий по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей пятью муниципальными образованиями выполнены работы по строительству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения территории комплексной застройки на общую сумму 14529,0 тыс. рублей:

Черкесский городской округ;

Псаучье-Дахское сельское поселение Хабезского муниципального района;

Бавуковское сельское поселение Хабезского муниципального района;

Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского муниципального района;

Учкекенское сельское поселение Малокарачаевского муниципального района.

По подпрограмме 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в КЧР на 2014-2017 годы» на 2016 год республиканским бюджетом были предусмотрены  средства в сумме 2,0 млн.рублей.

Социальная поддержка осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета на погашение части первоначального взноса в размере 5% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, при условии, что сумма кредита составит не более трех миллионов рублей.

В 2016 году Министерством были предоставлены две субсидии на сумму 237,815 тыс.рублей.

По подпрограмме 5 «Корректировка схемы территориального планирования КЧР и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой  экономической зоны на территории КЧР» все целевые показатели выполнены в 2014 году. На 2016 год были запланированы и профинансированы средства в сумме 400,0 тыс.руб., недофинансированные в 2015 году.

По подпрограмме 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» целевые показатели выполнены полностью.

По подпрограмме 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы». в соответствии с республиканской адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета, в 2014-2016 годах расселено 90 многоквартирных домов общей площадью 17 546,59 кв.м.

Этапом программы 2016-2017 годов расселено 43 человека из двух аварийных домов общей площадью 0,34 тыс.кв.м. Карачаевского городского округа.

По данной подпрограмме целевые показатели в 2016 году выполнены.

По подпрограмме 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» целевой показатель обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных на 2016 год выполнен в соответствии с заключенными договорами и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.

По подпрограмме 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» целевой показатель «Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений» в 2016 году выполнен и на конец отчетного периода составил 21%.

По подпрограмме 10 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» практически все целевые показатели выполнены.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся» будет уточнено в последней редакции Государственной программы на 2016 год "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» и составит 82,9%.

Министр                                                                                             Е.А.Гордиенко

Исп: Шутова Т.М.

26-27-92

### Оценка степени реализации мероприятий

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Мв | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М | степень реализации мероприятий СРм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» | 5 | 6 | 0,83 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» | 9 | 9 | 1 |
| 10 | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | 5 | 5 | 1 |

### Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году Зф | Уточненный план на конец отчетного периода на реализацию подпрограммы в отчетном году Зп | степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» | 50120,2 | 72355,6 | 0,69 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 595856,3 | 602056,5 | 0,99 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 237,8 | 2000,0 | 0,12 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 0 | 3000,0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 400,0 | 400,0 | 1,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 21889,6 | 22569,7 | 0,97 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | 71073,7 | 73607,8 | 0,97 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | 337 488,8 | 339 953,7 | 0,99 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» | 545 132,4 | 548 397,9 | 0,99 |
| 10 | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | 1 340 235,7 | 1 340 235,7 | 1 |

### Оценка эффективности использования средств

республиканского бюджета

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета СРм | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета ССуз | степень соответствия запланированному уровню расходов Эис = СРм / ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» | 0,83 | 0,69 | 1,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 0 | 0,12 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 1,0 | 0,97 | 1,03 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | 1,0 | 0,97 | 1,03 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
| 10 | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

### Оценка степени достижения целей и решения задач  подпрограмм (ведомственных целевых программ)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план на текущий год | Значение на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» |
| 1.1. | Объем инвестиций на душу населения | рублей | 46 678,45 | 46 678,45 | 1 |
| 1.2. | Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения | единиц | 52,8 | 53,5 | 1 |
| 1.3. | Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся | % | 87 | 83 | 0,95 |
| 1.4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 49 | 51 | 1 |
| 1.5. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 63,2 | 63,2 | 1 |
| 1.6. | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 120 | 120 | 1 |

| 2. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| 2.1. | Годовой объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м | 105,0 | 162,3 | 1 |
|  | Жилья эконом-класса | тыс.кв.м | 84,0 | 113,0 | 1 |
|  | Многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 45,0 | 50,6 | 1 |
|  | Малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 60,0 | 111,7 | 1 |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв.м | 0,2 | 0,35 | 1 |
| 2.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв.м | 19,8 | 20,8 | 1 |
| 2.4. | Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-Черкесской Республики | год | 3,3 | 3,8 | 1 |
| 2.5. | Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | тыс.кв.м | 250,0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» |
| 3.1. | Объем выдаваемых ипотечных кредитов | млн. рублей | 900,0 | 579,0 | 0,64 |
|  | В том числе: гражданам - участникам Подпрограммы 3 | млн. рублей | 40,0 | 0,2 | 0,01 |
| 3.2. | Улучшение жилищных условий граждан с применением ипотечного кредитования | семей | 450 | 637 | 1 |
|  | В том числе: граждан – участников Подпрограммы 3 |  | 20 | 2 | 0,1 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 4.1. | Количество разработанных проектов планировки (трассировки) территорий на республиканские линейные объекты | % | - | - | - |
| 4.2. | Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ | единиц | 6 | 6 | 1 |
| 4.3. | Количество абитуриентов, поступивших в архитектурно-строительные вузы | единиц | 14 | 14 | 1 |
| 4.4. | Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства | % | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, региональных нормативов градостроительного проектирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» |
| 5.1. | Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов | шт | - | - | - |
| 5.2. | Схема территориального планирования Зеленчукского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны | шт | - | - | - |
| 5.3. | Схема территориального планирования Урупского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны | шт | - | - | - |
| 5.4. | Региональные нормативы градостроительного проектирования градостроительной деятельности Карачаево-Черкесской Республики | шт | - | - | - |
| 5.5. | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» |
| 6.1. | Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | - | - | - |
| 6.2. | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве | % | 100 | 100 | 1 |
| 6.3. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | % | 100 | 100 | 1 |
| 6.4. | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы | % | 100 | 100 | 1 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы |
| 7.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда | тыс. рублей | - | - | - |
| 7.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы | кв.м | 5148,0 | 5163,0 | 1 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» |
| 8.1. | Компенсация выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению, повышение надежности обслуживания потребителей | тыс. рублей | 339953,7 | 337488,8 | 1 |
| 9. | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» |
| 9.1. | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | % | 21 | 21 | 1 |
| 10. | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» |
| 1.1. | Объем инвестиций на душу населения | рублей | 46 678,45 | 46 678,45 | 1 |
| 1.2. | Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения | единиц | 52,8 | 53,5 | 1 |
| 1.3. | Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся | % | 87 | 83 | 0,95 |
| 1.4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 49 | 51 | 1 |
| 1.5. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 63,2 | 63,2 | 1 |
| 1.6. | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 120 | 120 | 1 |

Степень реализации подпрограммы

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» | 6,95 | 7 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 4 | 5 | 0,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 1,64 | 2 | 0,82 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 3 | 4 | 0,75 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | 6,95 | 7 | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации подпрограммы | степень соответствия запланированному уровню расходов Эис |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2017 годы)» | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 0,82 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» | 0,75 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» | 1 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» | 1 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы» | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 10 | Подпрограмма F «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» | 1 | 1 | 1 |

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

=(6,95+4+1,64+3+1+3+1+1+1+6,95)/(7+5+2+3+1+3+1+1+1+7)=29,54/31=0,953

### Оценка эффективности реализации

государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается по следующей формуле:

= 0,5*0,953+0,5*8,08*1/10=0,48+0,4=0,88

По результатам оценки эффективность реализации госпрограммы признается средней.

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства КЧР                                                           Е.А.Гордиенко