| Приложение 4 к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от _______ № _______ «Приложение 4 к государственной программе |
| --- |
| План мероприятий по реализации государственной программы |
| Наименование государственной программы: Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | наименование | единица измерения | значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Государственная программа | «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» | Гордиенко Е.А., министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6887664,8 | 4897612,5 | 6750586,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода жилья | тыс. кв.м | 224,000 | 250,000 | 239,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 2130143,7 | 2042305,0 | 2301689,0 |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв. м | 0,230 | 0,230 | 0,240 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 2756311,1 | 854097,5 | 2247687,9 |  | Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-Черкесской Республики | число лет | 3,600 | 3,600 | 3,500 |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 21,000 | 21,000 | 21,600 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 1999000,0 | 1999000,0 | 2199000,0 |  | Объем выдаваемых ипотечных кредитов | млн. рублей | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля проведенных проверок соблюдения градостроительного законодательства от запланированного объема | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | штук | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора | штук | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в многоквартирных домах после проведения капитального ремонта | человек | 13325,000 | 13325,000 | 13325,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выплаченной компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений | % | 19,600 | 31,000 | 58,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 2321,280 | 2359,230 | 2404,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение предусмотренных средств | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 66,300 | 66,700 | 67,800 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Управление государственной программой «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»» | Алиева Э.Б. начальник финансового отдела | Всего |  |  |  |  |  | 25069,5 | 25069,5 | 25069,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 25069,5 | 25069,5 | 25069,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» | Алиева Э.Б. начальник финансового отдела | Всего |  |  |  |  |  | 25069,5 | 25069,5 | 25069,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 25069,5 | 25069,5 | 25069,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Обеспечение выполнения функций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Алиева Э.Б. начальник финансового отдела | Всего |  |  |  |  |  | 25069,5 | 25069,5 | 25069,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 121 | 16699,0 | 16699,0 | 16699,0 |  | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета, в части касающейся Министерства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 122 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 129 | 5189,5 | 5189,5 | 5189,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 244 | 2288,7 | 2288,7 | 2288,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 851 | 18,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 852 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 05 | 0510100000 | 853 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1215762,6 | 22745,5 | 5236,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода жилья эконом-класса | тыс. кв.м | 161,000 | 180,000 | 172,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 63552,6 | 20535,5 | 3026,3 |  | Объем ввода многоэтажного жилья | тыс. кв.м | 134,000 | 160,000 | 149,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 1150000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв.м | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |  | Объем ввода многоэтажного жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | тыс. кв.м | 0,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем ввода многоэтажного жилья; создание нового микрорайона; комплексное развитие территории г.Черкесска | тыс. кв.м | 120,000 | 110,000 | 110,000 |
|  | Проект | Жилье и городская среда |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Основное мероприятие | Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | Кочкарова З.А. начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Всего |  |  |  |  |  | 5236,3 | 5236,3 | 5236,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество муниципальных образований, получателей субсидий на инженерное обустройство земельных участков | штук | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3026,3 | 3026,3 | 3026,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | Кочкарова З.А. начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Всего |  |  |  |  |  | 5236,3 | 5236,3 | 5236,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля субсидий, перечисленных бюджетам муниципальных образований на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 01 | 0520166888 | 522 | 3026,3 | 3026,3 | 3026,3 |  | Выполнение мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | да - 1/нет - 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 01 | 0000000000 | 522 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Перечисление в полном объеме субсидий на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Региональный проект «Жилье». Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ, в том числе: строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 1087913,3 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов образования | единиц | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 54395,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 1033517,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Комплекс школа-детский сад северной части, г.Черкесск | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 1087913,3 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 07 | 02 | 052F150210 | 414 | 54395,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 07 | 02 | 052F150210 | 414 | 1033517,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Ввод в эксплуатацию комплекса школа-детский сад в северной части г.Черкесска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие | Региональный проект «Жилье». Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ, в том числе: строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 122613,0 | 17509,2 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Протяженность введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры | км | 1,000 | 4,710 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 6130,6 | 17509,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 116482,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие | Строительство внутригородских дорог нового микрорайона в северо-западной части г.Черкесска | Кябишев И.И.Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 122613,0 | 17509,2 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 58,000 | 100,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 052F150210 | 414 | 6130,6 | 17509,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 052F150210 | 414 | 116482,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Протяженность улично-дорожной сети 4,71 км., протяженность инженерной инфраструктуры 6,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 2000000,0 | 2000000,0 | 2200000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество семей, улучшивших жилищные условия с применением ипотечного кредитования | семей | 1000,000 | 1000,000 | 1100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 1999000,0 | 1999000,0 | 2199000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Выделение бюджетных ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных жилищных кредитов путем предоставления субсидий | Кочкарова З.А. начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Всего |  |  |  |  |  | 2000000,0 | 2000000,0 | 2200000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество семей - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с применением ипотечного кредитования | семей | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 1999000,0 | 1999000,0 | 2199000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Предоставление субсидий гражданам при получении ими жилищного кредита | Кочкарова З.А. начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Всего |  |  |  |  |  | 2000000,0 | 2000000,0 | 2200000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество граждан, получивших субсидии | чел | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 10 | 03 | 0530173100 | 322 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Выполнение обязательств по предоставлению субсидий на компенсацию части процентной ставки при получении ипотечных жилищных кредитов | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 10 | 03 | 0000000000 | 322 | 1999000,0 | 1999000,0 | 2199000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание государственной поддержки и стимулирование граждан для получения ипотечного жилищного кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 4 | Подпрограмма 4 | «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике» | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения социальных объектов регионального значения | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства от запланированного объема | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Подготовка документации по планировке территории для размещения линейных объектов республиканского значения | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на подготовку документации по планировке территории для размещения линейных объектов республиканского значения | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Документация по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 | «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики» | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | штук | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | штук | 180,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики | штук | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | единиц | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие | Мероприятия по внесению изменений в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | Науменко С.И. начальник отдела территориального планирования и методического обеспечения градостроительной деятельности | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Корректировка 1 схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | шт | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 12 | 0550173230 | 244 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятий по корректировке схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Усовершенствование и обеспечение развития объектов инженерной, транспортной и социальной инновационной и иных инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие | Корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики | Лайпанов А.Х. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами | штук | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие | Мероприятия по внесению изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Карачаево-Черкесской Республики | Лайпанов А.Х. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение мероприятий по корректировке схемы обращения с твердыми коммунальными отходами | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 12 | 0000000000 | 244 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Корректировка 1 схемы обращения с твердыми коммунальными отходами | шт | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Своевременная корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации - Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики» | Батчаева З.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 30064,9 | 22368,2 | 22376,7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | кв. м | 30,000 | 190,000 | 210,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 23859,4 | 22368,2 | 22376,7 |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора | штук | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 6205,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Подлесный А.Н. начальник отдела реформирования и перспективного развития | Всего |  |  |  |  |  | 6268,2 | 71,5 | 80,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь переселенного аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики | тыс. кв.м | 0,030 | 0,190 | 0,210 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 62,7 | 71,5 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 6205,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Подлесный А.Н. начальник отдела реформирования и перспективного планирования | Всего |  |  |  |  |  | 6268,2 | 71,5 | 80,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,030 | 0,190 | 0,210 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 01 | 056F309602 | 522 | 62,7 | 71,5 | 80,0 |  | Обеспечение граждан качественными жилыми помещениями | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 01 | 056F309502 | 522 | 6205,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 6.2 | Основное мероприятие | Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Подлесный А.Н. начальник отдела реформирования и перспективного развития | Всего |  |  |  |  |  | 23796,7 | 22296,7 | 22296,7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора | штук | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 23796,7 | 22296,7 | 22296,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Подлесный А.Н. начальник отдела реформирования и перспективного развития | Всего |  |  |  |  |  | 23796,7 | 22296,7 | 22296,7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора | ед. | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 05 | 0560273400 | 630 | 23796,7 | 22296,7 | 22296,7 |  | Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Увеличение объемов ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 7 | Подпрограмма 7 | «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг» | Шутова Т.М. начальник экономического отдела | Всего |  |  |  |  |  | 406793,1 | 452536,3 | 470783,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечение бесперебойного обеспечения населения республики тепло-, водоснабжением и водоотведением | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 406793,1 | 452536,3 | 470783,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Обеспечение выплаты предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | Шутова Т.М. начальник экономического отдела | Всего |  |  |  |  |  | 406793,1 | 452536,3 | 470783,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля профинансированной компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 406793,1 | 452536,3 | 470783,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на выплату предприятиям коммунального комплекса (юридическим лицам) компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | Шутова Т.М. начальник экономического отдела | Всего |  |  |  |  |  | 360477,3 | 404374,9 | 420682,2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество ресурсоснабжающих организаций коммунального комплекса (юридических лиц), осуществляющих реализацию коммунальных ресурсов для нужд населения - получателей субсидий на возмещение недополученных доходов | ед. | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 0570173500 | 810 | 360477,3 | 404374,9 | 420682,2 |  | Доля профинансированной организациям коммунального комплекса - юридическим лицам, компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса юридических лиц в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 7.1.2 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на выплату организациям коммунального комплекса муниципальной формы собственности компенсации выпадающих доходов | Шутова Т.М. начальник экономического отдела | Всего |  |  |  |  |  | 46315,8 | 48161,4 | 50101,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество ресурсоснабжающих организаций коммунального комплекса муниципальной формы собственности, осуществляющих реализацию коммунальных услуг для нужд населения - получателей субсидий на возмещение недополученных доходов | ед. | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 14 | 03 | 0570166600 | 530 | 46315,8 | 48161,4 | 50101,1 |  | Доля профинансированной организациям муниципальной формы собственности компенсации выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих у организаций коммунального комплекса муниципальной формы собственности в результате принятия тарифов по населению ниже экономически обоснованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 8 | Подпрограмма 8 | «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 468184,3 | 555146,1 | 1912361,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений | % | 19,600 | 31,000 | 58,200 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 31844,0 | 27757,3 | 105618,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 436340,3 | 527388,8 | 1806743,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие | Развитие дошкольного образования | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Основное мероприятие | Развитие образования | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Основное мероприятие | Жилищное хозяйство | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 1500,0 | 412548,3 | 1901834,9 | КЧРКП «ДКС» | Снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействий разрушительных землетрясений | % | 1,000 | 31,000 | 58,200 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1500,0 | 20627,4 | 95091,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 391920,9 | 1806743,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Мероприятие | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г.Черкесск | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 205274,2 | 945917,5 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % |  | 13,000 | 57,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 01 | 05803R5400 | 414 | 0,0 | 9313,7 | 42545,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 01 | 05803R5400 | 414 | 0,0 | 195960,5 | 903371,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Сейсмоусиление жилого дома г.Черкесск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 8.3.2 | Мероприятие | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом г Черкесск (2) | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 205274,2 | 945917,5 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % |  | 13,000 | 57,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 01 | 05803R5400 | 414 | 0,0 | 9313,7 | 42545,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 01 | 05803R5400 | 414 | 0,0 | 195960,5 | 903371,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Сейсмоусиление жилых домов или строительство новых сейсмостойких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 8.3.3 | Мероприятие | Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г.Черкесск (3) | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 1500,0 | 2000,0 | 10000,0 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 1,000 | 9,000 | 21,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 01 | 0580388888 | 414 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 813 | 05 | 01 | 05803R5400 | 414 | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Основное мероприятие | Здравоохранение | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10526,3 | КЧРКП «ДКС» | Снижение уровня уязвимости объектов здравоохранения от воздействий разрушительных землетрясений | % |  |  | 58,200 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10526,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Мероприятие | Строительство республиканской психиатрической больницы в Карачаево-Черкесской Республики | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10526,3 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 09 | 09 | 05804R5400 | 414 | 0,0 | 0,0 | 10526,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Ввод к 2021 году республиканской психиатрической больницы в Карачаево-Черкесской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |
| 8.5 | Основное мероприятие | Коммунальное хозяйство | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 466684,3 | 142597,8 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Снижение уровня уязвимости систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений | % | 19,600 | 31,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 30344,0 | 7129,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 436340,3 | 135467,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Мероприятие | Котельная в северной части г.Черкесск | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 466684,3 | 142597,8 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 78,700 | 100,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05805R5400 | 414 | 30344,0 | 7129,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 02 | 05805R5400 | 414 | 436340,3 | 135467,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Сейсмоусиление котельной в северной части г.Черкесска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |  |
| 9 | Подпрограмма 9 | «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» | Семенов Р.Р. первый заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1838481,5 | 1673600,7 | 1844028,2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1423591,3 | 1448600,7 | 1619028,2 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 43,622 | 37,947 | 38,288 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 414890,2 | 225000,0 | 225000,0 |  | Снижение количества ДТП на участках автодорог, где установлены комплексы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории КЧР | % | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Темп снижения количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи образовательных учреждений | % | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект | Безопасные и качественные автомобильные дороги |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Основное мероприятие | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 326409,6 | 138833,0 | 138833,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 326409,6 | 138833,0 | 138833,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие | Реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез - подъезд к МЦО «Архыз» на км.6+000-6+700 | Каитов А.З. начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 131955,0 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность реконструированной дороги | км. | 0,700 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 131955,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реконструкция 0,7 км. автомобильной дороги Черкесск-Хабез - подъезд к МЦО «Архыз» на км 6+000-6+700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.1.2 | Мероприятие | Реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз» на км 27+168-28+068 | Каитов А.З. начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 29928,6 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Протяженность реконструированной дороги | км. | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 29928,6 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реконструкция 0,9 км автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.1.3 | Мероприятие | Авторский надзор по реконструкции на участке автомобильной дороги по объекту Реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез - подъезд к МЦО "Архыз" на км 6+000-6+700 | Каитов А.З. начальник РГКУ управление "Карачаевочеркесавтодор" | Всего |  |  |  |  |  | 626,0 | 0,0 | 0,0 | РГКУ "Карачаевочеркесавтодор" | Выполнение авторского надзора по реконструкции на участке автомобильной дороги по объекту Реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез - подъезд к МЦО «Архыз» на км 6+000-6+700 | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 626,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков проведения авторского надзора | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение авторского надзора объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.1.4 | Мероприятие | Проектные работы по реконструкции соединительной автомобильной дороги Лермонтов - Черкесск - Невинномысск - Домбай км 0+000-10+900 (кредиторская задолженность) | Каитов А.З. начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Выполнение проектных работ по реконструкции соединительной автомобильной дороги Лермонтов - Черкесск - Невинномысск - Домбай км 0+000-10+900 | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков выполнения проектных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентная оплата предусмотренных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.1.5 | Мероприятие | Реконструкция автомобильной дороги Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз» на км 6+700-16+700 | Каитов А.З. начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 138833,0 | 138833,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Протяженность реконструированной дороги | км. |  | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 0,0 | 138833,0 | 138833,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реконструкция 10 км автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |
| 9.1.6 | Мероприятие | Реконструкция автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск на км 250+160-255+000 | Каитов А.З. начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 158800,0 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Протяженность реконструированной дороги | км. | 4,840 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590181Д20 | 414 | 158800,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Основное мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, в том числе: капитальный ремонт, ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 723882,8 | 1001759,4 | 1078739,7 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | км | 764,278 | 783,760 | 803,250 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 623882,8 | 1001759,4 | 1078739,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Мероприятие | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 586336,5 | 1001759,4 | 1078739,7 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 24,860 | 19,490 | 19,490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 1,500 | 1,190 | 1,190 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 111 | 19129,6 | 19894,8 | 19894,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 112 | 849,4 | 849,4 | 849,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 119 | 5777,1 | 6008,2 | 6008,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 243 | 20000,0 | 155578,0 | 143360,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 244 | 435451,2 | 698799,8 | 787998,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 851 | 104500,0 | 120000,0 | 120000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 852 | 314,2 | 314,2 | 314,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 0590297Д00 | 853 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9.2.2 | Мероприятие | Капитальный ремонт моста через р.Кубань на км 6+339 соединительной автомобильной дороги Лермонтов-Черкесск-Невинномысск-Домбай, протяженностью 176,5 м. | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 80000,1 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 243 | 15000,1 | 0,0 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта | % | 69,000 | 100,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 243 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение капитального ремонта моста через р.Кубань на км 6+339соединительной автомобильной дороги Лермонтов-Черкесск-Невинномысск-Домбай, протяженностью 176,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
| 9.2.3 | Мероприятие | Ремонт моста через р.Большой Зеленчук на км 15+600 автомобильной дороги межмуниципального значения Черкесск-Исправная-Сторожевая, протяженностью 110,33 м. | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 33553,6 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Техническая готовность объекта | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 244 | 16053,6 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 244 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение ремонта моста через р.Большой Зеленчук на км 15+600 автомобильной дороги межмуниципального значения Черкесск-Исправная-Сторожевая, протяженностью 110,33 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.2.4 | Мероприятие | Ремонт моста через р.Малый Зеленчук на км.11+500 автомобильной дороги межмуниципального значения Верхнее-Жако- Жако-Кардоникская, протяженностью 111,5 м. | Каитов А.З. начальник управления РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Всего |  |  |  |  |  | 23992,6 | 0,0 | 0,0 | РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» | Техническая готовность объекта | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 244 | 6492,6 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 244 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение ремонта моста через р.Малый Зеленчук на км.11+500 автомобильной дороги межмуниципального значения Верхнее-Жако-Жако-Кардоникская, протяженностью 111,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 9.3 | Основное мероприятие | Предоставление субсидий муниципальным образованиям | Кумратов З.М-Х. начальник отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 428683,7 | 176291,9 | 170939,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 428683,7 | 176291,9 | 170939,1 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 18,762 | 18,457 | 18,798 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 0,370 | 0,360 | 0,370 |
| 9.3.1 | Мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики | Амироков К.М. консультант отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 259964,0 | 176291,9 | 170939,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590366Д10 | 521 | 259964,0 | 176291,9 | 170939,1 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Увеличение протяженности доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9.3.2 | Мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Амироков К.М. консультант отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 164969,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в которых проведен ремонт за счет средств субсидии | кв. м | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590366Д20 | 521 | 164969,7 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Увеличение доли площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9.3.3 | Мероприятие | Субсидии на софинансирование проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Амироков К.М. консультант отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | ед. | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590366Д30 | 522 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 |  | обеспечение соблюдения сроков подготовки проектной документации | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения | Кумратов З.М-Х. начальник отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 39000,0 | 13000,0 | 13000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на участках автодорог, где установлены комплексы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики | % | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 39000,0 | 13000,0 | 13000,0 |  | Темп снижения количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи образовательных учреждений | % | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Мероприятие | Содержание и развитие комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики | Аргунов М.О. Министр промышленности и торговли КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 30000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики | Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории КЧР | шт | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 811 | 04 | 09 | 0590482Д50 | 244 | 30000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | Соблюдение сроков установки комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории КЧР | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Снижение количества ДТП на участках автодорог, где установлены комплексы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории КЧР на 7,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9.4.2 | Мероприятие | Субсидии на реализацию мероприятий по совершенствованию организации безопасности дорожного движения | Амироков К.М. консультант отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 9000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество организованных пешеходных переходов в муниципальных образованиях КЧР | шт | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 0590482Д40 | 521 | 9000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  | Темп снижения количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи образовательных учреждений | % | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Снижение на 5% количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9.5 | Основное мероприятие | Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Кумратов З.М-Х. начальник отдела дорожного хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 320505,5 | 343716,4 | 442516,4 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 46,160 | 47,260 | 48,820 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 5615,3 | 118716,4 | 217516,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 314890,2 | 225000,0 | 225000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Кумратов З.М-Г. начальник дорожного отдела | Всего |  |  |  |  |  | 140487,5 | 163698,4 | 262498,4 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживающих движение в режиме перезагрузки | % | 9,300 | 9,000 | 8,700 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 059R153900 | 244 | 5615,3 | 118716,4 | 217516,4 |  | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | шт | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 059R153900 | 244 | 134872,2 | 44982,0 | 44982,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Всего |  |  |  |  |  | 180018,0 | 180018,0 | 180018,0 |  | Протяженность дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | км. | 32,600 | 47,400 | 65,200 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля протяженности дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям | % | 25,730 | 37,400 | 51,430 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 059R153900 | 521 | 180018,0 | 180018,0 | 180018,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 10 | «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие | Развитие коммунального хозяйства | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Основное мероприятие | Развитие здравоохранения | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Мероприятие | Строительство онкологического диспансера в г.Черкесске | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 09 | 09 | 05F0288888 | 414 | 13013,5 | 42400,0 | 51399,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Окончательный расчет по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 10.3 | Основное мероприятие | Развитие туристско-рекреационных преимуществ | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 11 | «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 840401,3 | 1010,1 | 1206,6 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Освоение предусмотренных средств | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 134981,3 | 1010,1 | 1206,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 705420,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие | В области коммунального хозяйства | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 36295,7 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Освоение предусмотренных средств в области коммунального хозяйства | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 36295,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Мероприятие | Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г.Черкесск, КЧР | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 28182,8 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Техническая готовность объекта | % | 90,000 | 100,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N01R1130 | 414 | 28182,8 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Освоение средств, предусмотренных на расширение и реконструкцию системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г.Черкесск, КЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
| 11.1.2 | Мероприятие | Строительство межрайонного группового водопровода, Усть-Джегутинского и Прикубанского районов, КЧР | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Доля перечисленных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N0188888 | 414 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.1.3 | Мероприятие | Карачаевский сельский групповой водовод | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Доля перечисленных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N0188888 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Перечисление средств в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.1.4 | Мероприятие | Строительство водозабора, поселок Эркин-Шахар, Ногайский район | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 912,9 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Доля перечисленных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N0188888 | 414 | 912,9 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств по объекту водоснабжение п.Эркен-Шахар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.1.5 | Мероприятие | Водоснабжение а.Адыге-Хабль | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 550,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Доля перечисленных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N0188888 | 414 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств по объекту водоснабжение а.Адыге-Хабль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.1.6 | Мероприятие | Строительство водозаборного сооружения. Село Садовое, Адыге-Хабльский муниципальный район | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Доля перечисленных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 02 | 05N0188888 | 414 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств по объекту водоснабжение с.Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.2 | Основное мероприятие | Мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в сфере здравоохранения, не включенные в другие подпрограммы | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 750922,4 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидий - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 45502,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 705420,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Мероприятие | Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачаевская центральная городская и районная больница», г.Карачаевск (Поликлиника, г.Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика) | Кябишев И.И. Директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 750922,4 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 09 | 09 | 05N0288888 | 414 | 8375,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 09 | 09 | 05N02R1110 | 414 | 37127,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 09 | 09 | 05N02R1110 | 414 | 705420,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Освоение средств субсидии в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.3 | Основное мероприятие | В области среднего профессионального образования | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Основное мероприятие | В области социальной политики | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 8140,2 | 1010,1 | 1206,6 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 8140,2 | 1010,1 | 1206,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Мероприятие | Республиканское государственное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, г.Черкесск, КЧР» (корректировка проекта) | Кябишев И.И. Директор КЧР КП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 8140,2 | 1010,1 | 1206,6 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 10 | 02 | 05N0488888 | 414 | 8140,2 | 1010,1 | 1206,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Освоение средств субсидии в области социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.5 | Основное мероприятие | В области дошкольного образования | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Основное мероприятие | В области физической культуры и спорта | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.1 | Мероприятие | Строительство (приобретение, реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности в области физической культуры и спорта за счет республиканского бюджета | Шерешков И.В. начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 11 | 02 | 05N0688888 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Основное мероприятие | В области общего образования | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 4200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.7.1 | Мероприятие | Строительство школы на 165 мест а.Гюрюльдеук | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 07 | 02 | 05N0788888 | 414 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Освоение средств на строительство школы на 165 мест а.Гюрюльдеук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.8 | Основное мероприятие | В области культуры | Кябишев И.И. директор КЧРКП «ДКС» | Всего |  |  |  |  |  | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | КЧРКП «ДКС» | Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии - освоенные средства субсидии | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 18000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.8.1 | Мероприятие | Здание Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики | Шерешков И.В. начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество введенных объектов | ед. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 08 | 01 | 05N0888888 | 414 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение соблюдения сроков строительства | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Основное мероприятие | Расчеты по задолженности по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Шерешков И.В. начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 22843,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, по которым задолженность погашена | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 22843,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.9.1 | Мероприятие | Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» | Шерешков И.В. - начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 5840,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля средств, перечисленных от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 09 | 09 | 05N0988888 | 414 | 5840,0 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств по объекту «Медико-санитарная часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 11.9.2 | Мероприятие | Строительство центра культурного развития по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г.Карачаевск (Кредиторская задолженность) | Шерешков И.В. - начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 17003,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля профинансированных средств от общего объема | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 08 | 01 | 05N0988888 | 522 | 17003,1 | 0,0 | 0,0 |  | Соблюдение сроков перечисления средств | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | 100-процентное перечисление средств по объекту «Строительство центра культурного развития по адресу: КЧР, г.Карачаевск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |
| 12 | Подпрограмма 12 | «Чистая вода» | Вайтюк П.А. заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 43894,0 | 102736,1 | 218126,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 91,400 | 91,800 | 92,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 438,9 | 1027,4 | 2181,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 43455,1 | 101708,7 | 215944,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Чистая вода» | Вайтюк П.А. заместитель Министра | Всего |  |  |  |  |  | 43894,0 | 102736,1 | 218126,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество построенных или реконструированных крупных объектов | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 438,9 | 1027,4 | 2181,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 43455,1 | 101708,7 | 215944,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Мероприятие | Строительство межрайонного группового водопровода, Усть-Джегутинского и Прикубанского районов, КЧР | Шерешков И.В. - начальник отдела координации строительства | Всего |  |  |  |  |  | 43894,0 | 102736,1 | 218126,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество построенных (реконструированных) объектов | ед. | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 05 | 05LG552430 | 414 | 438,9 | 1027,4 | 2181,3 |  | Обеспечение городского населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | да - 1/нет - 0 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 05 | 05LG552430 | 414 | 43455,1 | 101708,7 | 215944,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Доля населения Карачаево-Черкесской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |

».

Руководитель Администрации Главы и

Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                                                                   М.Н.Озов

Министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                                                           Е.А.Гордиенко