Приложение 1 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**«П А С П О Р Т**

государственной программы «Формирование современной

городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»

(далее – государственная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **государственной**  **программы** | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» |
| **Ответственный**  **исполнитель**  **государственной программы** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| **Соисполнители**  **государственной программы** | Отсутствуют |
| **Участники**  **государственной программы** | Отсутствуют |
| **Подпрограммы**  **государственной**  **программы** | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике».  Паспорт подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к государственной программе |
| **Цель государственной программы** | Повышение качества и комфорта территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |
| **Задачи государственной программы** | 1.Количество муниципальных образований – лучшее муниципальное образование получивших субсидию на реализацию благоустройства дополнительных общественных территорий по итогам текущего года.  2.Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики. |
| **Целевые показатели**  **(индикаторы)**  **государственной**  **программы** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта (%):  2019 год - 16,666  2020 год - 33,333  2021 год - 50  2022 год - 66,666  2023 год - 83,333  2024 год – 100;  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%):  2019 год - 9  2020 год - 12  2021 год - 15  2022 год - 20  2023 год - 25  2024 год – 30;  3. Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения - ежегодно (%):  2019 год - 100  2020 год - 100  2021 год - 100  2022 год - 100  2023 год - 100  2024 год – 100;  4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды (%):  2021 год – 90  2022 год – 90  2023 год – 90  2024 год – 90;  5.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта (%):  2019 год - 8,333  2020 год - 16,666  2021 год - 25  2022 год - 33,333  2023 год - 41,666  2024 год – 50;  6. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (%):  2019 год - 20  2020 год - 20  2021 год - 20  2022 год - 20  2023 год - 20  2024 год – 20;  7. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (%):  2019 год - 20  2020 год - 20  2021 год - 20  2022 год - 20  2023 год - 20  2024 год – 20;  8. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов,  подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 318 единиц, в том числе (единица):  2019 год - 60  2020 год - 57  2021 год - 51  2022 год - 50  2023 год - 50  2024 год – 50;  9. Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 50 территорий:  2019 год - 12  2020 год - 9  2021 год - 11  2022 год - 6  2023 год - 6  2024 год – 6;  10.Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта: (единица):  2019 год - 1  2020 год - 1  2021 год - 2  2022 год - 2  2023 год - 2  2024 год – 2;  11. Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году (гектар):  2019 год - 7,5  2020 год - 7,5  2021 год - 7,5  2022 год - 7,5  2023 год - 7,5  2024 год - 7,5;  12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам (%):  2019 год - 2  2020 год - 5  2021 год - 10  2022 год - 15  2023 год - 20  2024 год – 30. |
| **Сроки реализации**  **государственной**  **программы** | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| **Объем финансового**  **обеспечения**  **государственной**  **программы** | Объемы финансового обеспечения государственной программы – 779039,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 143745,8 тыс. рублей 2020 год - 133104,4 тыс. рублей 2021 год - 127023,7 тыс. рублей 2022 год - 125055,1 тыс. рублей 2023 год - 125055,1 тыс. рублей 2024 год - 125055,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 7489,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1409,2 тыс. рублей 2020 год - 1304,5 тыс. рублей 2021 год - 1244,8 тыс. рублей 2022 год - 1176,9 тыс. рублей 2023 год - 1176,9 тыс. рублей 2024 год - 1176,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 756323,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 139518,2 тыс. рублей 2020 год - 129137,9 тыс. рублей 2021 год – 123238,4 тыс. рублей 2022 год – 121476,4 тыс. рублей 2023 год - 121476,4 тыс. рублей 2024 год - 121476,4 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 15226,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2818,4 тыс. рублей 2020 год – 2662,1 тыс. рублей 2021 год – 2540,5 тыс. рублей 2022 год – 2401,8 тыс. рублей 2023 год – 2401,8 тыс. рублей 2024 год – 2401,8 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| **Ожидаемые результаты**  **реализации**  **государственной**  **программы** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта 100 %.  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 30%.  3. Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – ежегодно 100 %.  4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды 90%.  5. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта 50%.  6. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 20%.  7. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 20 %.  8. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. - 318 единиц.  9. Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 50 территорий.  10.Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта: 2 единицы.  11. Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году 7,5 гектар.  12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам 30 %. |

**1. Характеристика текущего состояния государственной программы, основные показатели и анализ социальных,**

**финансово-экономических рисков**

Основные понятия, используемые в государственной программе:

- благоустройство территории - предусмотренный правилами благоустройства территорий муниципального образования комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тысяч человек включительно;

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий - необходимый перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (далее – Правила) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

ремонт тратуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для их размещения);

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни);

## - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются при условии в Правилах:

оборудование спортивных площадок;

озеленение территорий;

установка ограждений;

установка малых архитектурных форм;

иные виды работ определенные органом местного самоуправления;

- общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);

- заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительных перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, демонтаж существующего оборудования, высадка растений, создание клумб);

- финансовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ по благоустройству физическими, юридическими лицами, не требующие допуска саморегулируемых организаций к выполнению работ (подготовка дизайн - проекта дворовой и общественной территории, покраска малых форм, ограждений, демонтаж старого оборудования, приобретение и посадка элементов озеленения).

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за последние 3 года можно охарактеризовать как неблагоприятное. Большинство многоэтажных жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ, что создает опасность передвижения по ним. Также серьезную озабоченность и большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий, состояние сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц многих населенных пунктов, ненадлежащее состояние наиболее интенсивно используемых территорий горожанами: территорий жилой застройки, общественных пространств, многофункциональных территорий, дворовых пространств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.

За последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях многоэтажных жилых домов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территории населенных пунктов, отдельные домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовлетворительное состояние имеют многие существующие участки зеленых насаждений территорий общего пользования, недостаточно обустроены дворовые территории, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями общественных территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству относится следующее:

реализация проектов благоустройства муниципальных образований протекает не комплексно, а в некоторых муниципальных образованиях благоустройство отсутствует;

низкий уровень благоустройства территорий общего пользования;

низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем;

неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности;

значительная доля населения с низкими доходами;

отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий;

выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные и дворовые территории, подлежащие благоустройству.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной государственной программы, разработанной с учетом проведенной на территории Карачаево-Черкесской Республики оценки потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики численность населения, в которых составляет более 1000 человек, доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, наиболее интенсивно используемые жителями, от общего количества таких территорий составляет 26%, требуют благоустройства 50 общественных территории, общей площадью почти 45 га. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет 28%, требуют благоустройства 318 дворовых территорий. За последние три года уровень благоустроенности увеличился незначительно. Работа по благоустройству городских округов и поселений пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей республики и требует скорейшей модернизации.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

ремонт и восстановление дворового освещения;

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

установка ограждений;

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

оборудование территорий с учетом требований для комфортного проживания маломобильных групп населения: пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских и спортивных площадок.

Проведенный анализ сферы благоустройства муниципальных образований показал необходимость системного решения проблемы благоустройства городов и поселков.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципальных образований необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики разработана данная государственная программа.

**Анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации**

**и описание мер управления рисками реализации**

**государственной программы**

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, местных бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Способами ограничения финансово-экономических рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Законодательные риски, связанные с изменение либо с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Административные риски, связанные с неэффективным управлением за реализацией программных мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальных программ, несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий государственной программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках реализации государственной программы, разрозненные действия исполнительных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, недостаточная оперативность корректировки хода реализации государственной программы при возникновении внешних рисков реализации государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией государственной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации государственной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы;

создание системы мониторингов реализации государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации государственной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками:

оперативный мониторинг хода реализации государственной программы;

оптимизация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий государственной программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий государственной программы;

своевременная корректировка основных мероприятий государственной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий государственной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.

В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий государственной программы.

**Сводный анализ рисков и мер по их минимизации при реализации**

**государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рисков | Вероятность | Сила  влияния | Меры управления рисками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием  государственной программы, возможным уменьшением объема средств  бюджетов всех уровней | | | |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Снижение объемов финансирования из республиканского бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Недофинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципальных образований, заинтересованных организаций и физических лиц в реализации государственной программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Законодательные риски, связанные с изменением либо несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| Изменения федерального и республиканского законодательства в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий государственной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий государственной программы, перераспределение средств между мероприятиями государственной программы |
| Социальные риски, связанные с человеческим фактором, с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | | |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий государственной программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Невостребованность мероприятий | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| государственной программы в связи с недостаточной информированностью |  |  | разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий государственной программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий государственной программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки Программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, местного самоуправления по преодолению препятствий |

**2. Цели и задачи государственной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы определены:

[Указом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161857A81DF296A1FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

[постановлением](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A211F597A3FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Правилами;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектом от 18.04.2017 №5;

[Приказом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A212F29CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия государственной программы, направленные на формирование современной городской среды Карачаево-Черкесской Республики.

Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы по благоустройству).

На основе принципов, разработанных Минстроем России, органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять новые (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании муниципальных программ по благоустройству, а также принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства.

Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения и входит в перечень основных мероприятий стратегического развития Карачаево-Черкесской Республики, в рамках которого разработана государственная программа.

Целью государственной программы является повышение качества и комфорта территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.

Для оценки эффективности поставленной цели в государственной программе предусмотрено применение следующих целевых показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 года - 318 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 года – 50 территорий;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 %;

доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – ежегодно - 100 %;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90 %;

количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта - 2 единицы;

среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта - 30 %;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта 100 %;

площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году -7,5 га;

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта 50 %;

доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий -20 %;

доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 20%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их значениях представлены в приложении 2 к государственной программе.

Для достижения поставленной задачи в государственной программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) и общественных территорий.

Основное мероприятие 2. Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований.

Грантовая поддержка мероприятий по благоустройству общественных территорий предоставляется муниципальным образованиям – победителям по итогам ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики в номинации «Лучшее муниципальное образование».

Положение о проведении ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 02.10.2018 № 121.

План мероприятий по реализации государственной программы представлен в приложении 4 к государственной программе.

Адресные перечни:

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенный по результатам инвентаризации дворовых территрий;

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, определенный по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке;

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в указанный период за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления представлены в приложении 9 к государственной программе.

Доработка адресных перечний по мероприятиям будет уточняться ежегодно по итогам обсуждения и утверждения государственной программы и внесения в нее изменений.

**3. Общая характеристика участия муниципальных образований**

**Карачаево-Черкесской Республики в реализации государственной программы**

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивают проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы), включающих в том числе:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к государственной программе;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к государственной программе;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A212F29CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» органы местного самоуправления обязаны провести инвентаризацию дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - инвентаризация).

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики, размещен в [приложении 5](#Par4269) к государственной программе.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Карачаево-Черкесской Республики, размещен в [приложении](#Par4269) 6 к государственной программе.

Реализация мероприятий муниципальных программ является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Муниципальные образования - получатели субсидий из бюджетов всех уровней обеспечивают реализацию мероприятий по созданию на территории муниципального образования условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах является адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В данной связи муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках государственной программы, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобильных групп населения.

**Особые требования к доступности городской среды**

**для маломобильных групп населения**

Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

В составе общественных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.

При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки.

При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки) для маломобильных граждан.

В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (далее – МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТР 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.

На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2%. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений, не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и дефектами слуха.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м.

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

При проектировании объектов благоустройства в обязательном порядке предусмотреть:

оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации для слабовидящих и слабослышащих людей, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, установка скамеек со спинками и подлокотниками предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках в общественных местах и придомовых территориях с учетом реальной их необходимости;

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах;

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения;

обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах).

**4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы**

Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства федерального бюджета (по согласованию), республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований, иные средства собственников помещений в многоквартирных домах, организаций.

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды.

Средства федерального бюджета (по согласованию) включены в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование городской среды, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

на благоустройство общественных территорий и на обустройство мест массового пользования населения (городских парков).

Средства республиканского бюджета (по согласованию) используются на предоставления субсидий на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований – победителей ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики в номинации «Лучшее муниципальное образование».

Положение о проведении ежегодного конкурса по благоустройству территории Карачаево-Черкесской Республики утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 02.10.2018 № 121.

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 779039,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета (по согласованию) – 756323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 139518,2 тыс. рублей

2020 год – 129137,9 тыс. рублей

2021 год – 123238,4 тыс. рублей

2022 год – 121476,4 тыс. рублей

2023 год – 121476,4 тыс. рублей

2024 год – 121476,4 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 7489,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1409,2 тыс.рублей

2020 год – 1304,4 тыс. рублей

2021 год – 1244,8 тыс. рублей

2022 год – 1176,9 тыс. рублей

2023 год – 1176,9 тыс. рублей

2024 год – 1176,9 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 15226,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 2818,4 тыс. рублей

2020 год – 2662,1 тыс. рублей

2021 год – 2540,5 тыс. рублей

2022 год – 2401,8 тыс. рублей

2023 год – 2401,8 тыс. рублей

2024 год – 2401,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики представлены в приложении 3 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формирования современной городской среды представлены в приложении 7 к государственной программе.

**5. Механизм реализации государственной программы**

**5.1. Информация об участии общественных и научных организаций**

**в реализации государственной программы**

Главным принципом механизма реализации государственной программы является принцип общественного участия заинтересованных лиц в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи государственной программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации государственной программы.

**5.2.Привлечение жителей к участию в решении проблем**

**благоустройства**

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органам местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих и обслуживающих организаций.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:

принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующие специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств);

участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:

проведение фокус-групп;

работа с отдельными группами пользователей;

проведение общественных обсуждений;

организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и студентами;

анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации территории.

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах многоквартирных домов, а также библиотеках, школах, центрах дополнительного образования и других общественных центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых местным жителям.

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформирован отчет и видеозапись, которые должны быть выложены в публичный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения.

Организация общественного участия состоит из:

предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;

общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;

разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;

оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту благоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за реализацию проекта.

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

Местные администрации могут привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц.

Особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников, дошкольников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию, а также привлечению через детей взрослое поколение к обсуждению мероприятий по благоустройству.

Мероприятия по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в благоустройстве дворовых, общественных территорий следующие:

- участие в организации рейтингового голосования по месным вопросам в социальных сетях;

- организация вовлечения студентов в мероприятия государственной (муниципальных) программ посредством стажировок и практик;

- обсуждения с жителями республики проектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

- участие в торжественных мероприятиях по открытию благоустроенных в текущем году общественных и дворовых территорий.

**5.3. Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц**

**в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Форма трудового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории должна быть определена в решении общего собрания собственников помещений в одной из следующих форм:

проведение собственниками мероприятий по уборке дворовой территории;

участие в окраске установленного или существующего оборудования, ограждений;

подготовка объекта дворовой территории к началу работ по благоустройству (снятие старого оборудования, уборка мусора);

иные мероприятия по выбору собственников, такие как участие жильцов в изготовлении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, деревьев, вывешивание афиш и объявлении на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных информационных стендах на самом объекте, в общественных местах (торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (в зоне входной группы поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры).

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий.

Рабочая группа по реализации проекта по благоустройству дворовой территории должна состоять из представителей собственников помещений, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и по возможности специализированных и общественных организаций.

**5.4. Форма и доля финансового участия (в случае принятия такого участия органами местного самоуправления) заинтересованных лиц**

**в реализации мероприятий по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

Субсидии направляются на финансирование работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству всех нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

При этом софинансирование в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета софинансируется:

при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

В связи с указанным, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 20%.

Условия о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ принимаются органами местного самоуправления в муниципальных программах.

**5.5. Ожидаемые конечные результаты реализации государственной**

**программы, характеристика вклада Карачаево-Черкесской**

**Республики в достижение результатов приоритетного проекта**

В целях реализации современных комплексных подходов к формированию современной городской среды и решения проблем по благоустройству населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства придомовых территорий и территорий общего пользования, обеспечение их функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности городской среды, в том числе и для маломобильных групп населения.

Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий возможно будет осуществить путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирование современной городской среды» осуществляется с привлечением субсидии федерального бюджета, регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики и иных источников.

В результате реализации государственной программы согласованные действия Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Карачаево-Черкесской Республики.

Реализацию мероприятий государственной программы осуществляют органы местного самоуправления путем проведения обучающих проектных семинаров, вебинаров, анкетирования, опросов населения, интервьюирования, картирования, проведения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мастерских со школьниками и студентами, общественных слушаний с заинтересованными гражданами и организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц и жителей многоквартирных домов республики.

Реализация государственной программы позволит:

создать качественную городскую среду в муниципальных образованиях, оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территории Карачаево-Черкесской Республики;

увеличить долю благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики;

улучшить условия проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшить внешний облик населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики;

привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повысить уровень ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий государственной программы;

повысить качество и доступность городской среды для маломобильных групп населения.

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Приложение 2 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к государственной программе

**П А С П О Р Т**

подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды

в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **подпрограммы 1** | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» |
| **Ответственный**  **исполнитель**  **подпрограммы 1**  **(соисполнитель программы)** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| **Участники подпрограммы 1** | Отсутствуют |
| **Цель подпрограммы 1** | Повышение качества и комфорта территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |
| **Задачи подпрограммы 1** | 1.Количество муниципальных образований – лучшее муниципальное образование получивших субсидию на реализацию благоустройства дополнительных общественных территорий по итогам текущего года.  2.Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |
| **Целевые показатели**  **(индикаторы)**  **подпрограммы 1** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта (%):  2019 год - 16,666  2020 год - 33,333  2021 год - 50  2022 год - 66,666  2023 год - 83,333  2024 год – 100  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%):  2019 год - 9  2020 год - 12  2021 год - 15  2022 год - 20  2023 год - 25  2024 год – 30  3. Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения - ежегодно (%):  2019 год - 100  2020 год - 100  2021 год - 100  2022 год - 100  2023 год - 100  2024 год – 100  4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды (%):  2021 год – 90  2022 год – 90  2023 год – 90  2024 год – 90  5. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта (%):  2019 год - 8,333  2020 год - 16,666  2021 год - 25  2022 год - 33,333  2023 год - 41,666  2024 год – 50  6. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (%):  2019 год - 20  2020 год - 20  2021 год - 20  2022 год - 20  2023 год - 20  2024 год – 20  7. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (%):  2019 год - 20  2020 год - 20  2021 год - 20  2022 год - 20  2023 год - 20  2024 год – 20  8. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. - 318 единиц:  2019 год - 60  2020 год - 57  2021 год - 51  2022 год - 50  2023 год - 50  2024 год – 50  9. Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 50 территорий:  2019 год - 12  2020 год - 9  2021 год - 11  2022 год - 6  2023 год - 6  2024 год – 6  10.Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта (единиц):  2019 год - 1  2020 год - 1  2021 год - 2  2022 год - 2  2023 год - 2  2024 год – 2  11. Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования,  нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году (гектар):  2019 год - 7,5  2020 год - 7,5  2021 год - 7,5  2022 год - 7,5  2023 год - 7,5  2024 год - 7,5  12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам (%):  2019 год - 2  2020 год - 5  2021 год - 10  2022 год - 15  2023 год - 20  2024 год – 30 |
| **Сроки реализации подпрограммы 1** | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 1** | Объемы финансового обеспечения  программы 1 – 779039,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 143745,8 тыс. рублей  2020 год – 133104,4 тыс. рублей  2021 год – 127023,7 тыс. рублей  2022 год – 125055,1 тыс. рублей  2023 год – 125055,1 тыс. рублей  2024 год – 125055,1 тыс. рублей  за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 7489,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 1409,2 тыс. рублей  2020 год – 1304,4 тыс. рублей  2021 год – 1244,8 тыс. рублей  2022 год – 1176,9 тыс. рублей  2023 год – 1176,9 тыс. рублей  2024 год – 1176,9 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 756323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 139518,2 тыс. рублей  2020 год – 129137,9 тыс. рублей  2021 год – 123238,4 тыс. рублей  2022 год – 121476,4 тыс. рублей  2023 год – 121476,4 тыс. рублей  2024 год – 121476,4 тыс. рублей  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 15226,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 2818,4 тыс. рублей  2020 год – 2662,1 тыс. рублей  2021 год – 2540,5 тыс. рублей  2022 год – 2401,8 тыс. рублей  2023 год – 2401,8 тыс. рублей  2024 год – 2401,8 тыс. рублей  за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| **Ожидаемые результаты реализации**  **подпрограммы 1** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта 100 %.  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 30%.  3. Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных  групп населения – ежегодно 100 %.  4.Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды 90%.  5.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта 50%.  6. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 20 %.  7. Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 20 %.  8. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. - 318 единиц.  9. Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 50 территорий.  10.Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта 2 единицы.  11. Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году 7,5 гектар.  12.Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам 30 %. |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Приложение 3 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

«Приложение 2 к государственной

программе

**С В Е Д Е Н И Я**

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | | | | | | | |
|  | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. - 318 единиц | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 60 | | | 57 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального | 16,666 | | | 33,333 | 50 | 66,666 | 83,333 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | позднее последнего года реализации федерального проекта |  | хозяйства Карачаево Черкесской Республики |  | | |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г. – 50 территорий | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики | 12 | | | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта - 45 га, в том числе в отчетном году | гектар | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики | 7,5 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики | 8,333 | | | 16,666 | 25 | 33,333 | 41,666 | 50 |
| 6 | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения-ежегодно | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля граждан, принявших участия в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 9 | | | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики | 2 | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 11 | Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | | |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | - | | | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019 г. - 318 единиц | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 60 | 57 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 16,666 | 33,333 | 50 | 66,666 | 83,333 | 100 |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г.– 50 территорий | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства |  | | 12 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Карачаево-Черкесской  Республики |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта- 45 га, в том числе в отчетном году | гектар | Министерство строительства и жилищно-  коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | Министерство строительства и жилищно- комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 8,333 | 16,666 | 25 | 33,333 | 41,666 | 50 |
| 1.6 | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.7 | Доля трудовогои (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Министерство строительства и жилищно-  коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8 | Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетам необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения- ежегодно | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1.10 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекты, в том числе по годам | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской  Республики |  | 2 | | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 1.11 | Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.12 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального |  |  | |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | мероприятий государственных (муниципальных) программ соврменной городской среды |  | хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 «Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) и общественных территорий»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 60 | | 57 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 47 | | 58 | 68 | 78 | 89 | 100 |
| 1.3 | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий муниципальных образований | % | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 25 | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.4 | Комплексное благоустройство общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве | единица | Министерство строительства и жилищно-комму-нального |  | 12 | | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий**  **муниципальных образований»** | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Количество муниципальных образований - лучшее муниципальное образование, получивших субсидию на реализацию благоустройства дополнительных общественных территорий по итогам текущего года | штука | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Приложение 4 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

«Приложение 3 к государственной

программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  структурного  элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы  государственной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Всего | 143745,8 | 133104,4 | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | 125055,1 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Местные бюджеты | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Всего | 143745,8 | 133104,4 | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | 125055,1 |
|  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Местные бюджеты | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) и общественных территорий | Всего | 143745,8 | 133104,4 | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | 125055,1 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 1409,2 | 1304,4 | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  | Федеральный бюджет | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 139518,2 | 129137,9 | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 | 121476,4 |
|  |  | Местные бюджеты | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2818,4 | 2662,1 | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 | 2401,8 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие | Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Приложение 5 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

«Приложение 4 к государственной

программе

**План**

мероприятий по реализации государственной программы

Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике

Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | Объем расходов, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | наименование | единица измерения | значение | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Гордиенко Е.А., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019 г.- 318 единиц, в том числе | ед. | 51,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | 50,000 | 66,666 | 83,333 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019г.- 50 территорий | ед. | 11,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта- 45 га, в том числе в отчетном году | га | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | 25,000 | 33,333 | 41,666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической,пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения-ежегодно | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан,принявших участия в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекта, в том числе по годам | % | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального пректа: | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» | Е.А.Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019 г.- 318 единиц, в том числе | ед. | 51,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | 50,0 | 66,7 | 83,3 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта накопительным итогом, начиная с 2019г.-50 территорий | ед. | 11,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве до конца реализации федерального проекта- 45 га, в том числе в отчетном году | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования не позднее последнего года реализации федерального проекта | % | 25,0 | 33,3 | 41,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудовогои (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с учетам необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения- ежегодно | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросав развития городской среды от общего количества граждан в возросте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации в течении реализации федерального проекты, в том числе по годам | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество городов с благоприятной средой в течении реализации федерального проекта | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполненинии работ, в общем объме оборудования закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов(далее МКД) и общественных территорий | Е.А. Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 127023,7 | 125055,1 | 125055,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 51,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1244,8 | 1176,9 | 1176,9 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве | % | 68,0 | 78,0 | 89,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 123238,4 | 121476,4 | 121476,4 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площадиобщественных территорий муниципальных образований | % | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2540,5 | 2401,8 | 2401,8 |  | Комплексное благоустройство общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве | единиц | 11,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Карачаево-Черкесской Республики) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий МКД г. Черкесска | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 66115,4 | 64146,9 | 64146,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД г. Черкесска | ед. | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 647,9 | 580,0 | 580,0 |  | Благоустройство общественных территорий г. Черкесска | ед. | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 64145,2 | 62383,2 | 62383,2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД г. Черкесска, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1322,3 | 1183,7 | 1183,7 |  | Доля благоустроенных общественных территорий г. Черкесска, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий г. Черкесска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.2 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий МКД Карачаевского городского округа | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 10714,3 | 10714,3 | 10714,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Карачаевского городского округа | % | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  | Благоустройство дворовых территорий МКД Карачаевского гордского округа | ед. | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 10395,0 | 10395,0 | 10395,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Карачаевского городского округа, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |  | Доля благоустроенных общественных территорий Карачаевского городского округа, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий Карачаевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.3 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Инжич-Чукунского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля благоустроенных общественных территорий Инжич-Чукунского СП Абазинского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Благоустройство общественных территорий Инжич-Чукунского СП Абазинского района | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Инжич-Чукунского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.4 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий г. Теберда Карачаевского городского округа | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий г.Теберда Карачаевского городского округа | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий г.Теберда Карачаевского городского округа | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий г. Теберда Карачаевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.5 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Кубинского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Кубинского СП Абазинского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Кубинского СП Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Кубинского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.6 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Эльбурганского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Эльбурганского СП Абазинского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Эльбурганского СП Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Эльбурганского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.7 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Псыжского СП Абазинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Псыжского СП Абазинского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Псыжского СП Абазинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Псыжского СП Абазинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 11.02.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.8 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий МКД г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 7142,9 | 7142,9 | 7142,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута | ед. | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | Благоустройство общественных территорий г.Усть-Джегута, Усть-Джегутинского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6930,0 | 6930,0 | 6930,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД г. Усть-Джегута | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |  | Доля благоустроенных общественных территорий г.Усть-Джегута, Усть-Джегутинского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.9 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Сары-Тюзского СП Усть-Джегутинского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Сары-Тюзского СП Усть-Джегутинского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Сары-Тюзского СП Усть-Джегутинского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Сары-Тюзского СП Усть-Джегутинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.10 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Правокубанского ГП Карачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД поселений Карачаевского района | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Карачаевского района, подлежащих благоустройству | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД поселений Карачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.11 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Кумышского СП Карачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД поселений Карачаевского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Карачаевского района подлежащих благоустройству | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий Карачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.12 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Карачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Карачаевского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Карачаевского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Карачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.13 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Медногорского ГП Урупского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2040,8 | 2040,8 | 2040,8 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Урупского района, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.14 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Курджиновского СП Урупского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Курджиновского СП Урупского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Курджиновского СП Урупского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Курджиновского СП Урупского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.15 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий Преградненского СП Урупского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3673,5 | 3673,5 | 3673,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД Урупского района, подлежащих благоустройству | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Урупского района, подлежащих благоустройству | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3564,0 | 3564,0 | 3564,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Преградненского СП Урупского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  | Благоустройство общественных территорий Преградненского СП Урупского района | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий Преградненского СП Урупского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.16 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Даусузского СП Зеленчукского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Зеленчукского района подлежащих благоустройству | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Благоустройства дворовых территорий МКД поселений Зеленчукского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД Зеленчукского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.17 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Исправненского СП Зеленчукского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 4081,6 | 4081,6 | 4081,6 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Исправненского СП Зеленчукского района | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Исправненского СП Зеленчукского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3960,0 | 3960,0 | 3960,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Зеленчукского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.18 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий Зеленчукского СП Зеленчукского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2040,8 | 2040,8 | 2040,8 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройства дворовых территорий МКД Зеленчукского района | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Зеленчукского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий Зеленчукского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  | Благоустройство общественных территорий Зеленчукского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий Зеленчукского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.19 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий Адыге-Хабльского СП Адыге-Хабльского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3673,5 | 3673,5 | 3673,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Адыге-Хабльского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Адыге-Хабльского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3564,0 | 3564,0 | 3564,0 |  | Благоустройство дворовых территорий МКД Адыге-Хабльского района | ед. | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  | Благоустройство общественных территорий Адыге-Хабльского района | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий поселений Адыге-Хабльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.20 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Садовского СП Адыге-Хабльского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Садовского СП Адыге-Хабльского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Садовского СП Адыге-Хабльского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Садовского СП Адыге-Хабльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.21 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Старо-Кувинского СП Адыге-Хабльского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Старо-Кувинского СП Адыге-Хабльского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Старо-Кувинского СП Адыге-Хабльского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Старо-Кувинского СП Адыге-Хабльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.22 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Эркен-Шахарского СП Ногайского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2040,8 | 2040,8 | 2040,8 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройства дворовых территорий МКД поселений Ногайского района | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Ногайского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД Ногайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.23 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД Хабезского СП Хабезского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2040,8 | 2040,8 | 2040,8 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД поселений Хабезского района | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Хабезского района, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД Хабезского СП Хабезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.24 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Кош-Хабльского СП Хабезского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2949,1 | 2949,1 | 2949,1 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территрий Хабезского района | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |  | Доля благоустройства общественных территорий Хабезского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 2861,2 | 2861,2 | 2861,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Хабезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.25 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Икон-Халкского СП Ногайского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3673,5 | 3673,5 | 3673,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Икон-Халкского СП Ногайского района | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Икон-Халкского СП Ногайского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 3564,0 | 3564,0 | 3564,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Ногайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.26 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Беслеевского СП Хабезского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Бесленеевского СП Хабезского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Бесленеевского СП Хабезского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Беслеевского СП Хабезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.27 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Эркен-Халкского СП Ногайского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Эркен-Халкского СП Ногайского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Эркен-Халкского СП Ногайского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Эркен-Халкского СП Ногайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.28 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий МКД Учкекенского СП Малокарачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 7142,9 | 7142,9 | 7142,9 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД поселений Малокарачаевского района | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Малокарачаевского района, подлежащих благоустройству | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6930,0 | 6930,0 | 6930,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий поселений Малокарачаевского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |  | Благоустройство общественных территорий поселений Малокарачаевского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых и общественных территорий Малокарачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.29 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Первомайского СП Малокарачаевского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Первомайского СП Малокарачаевского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Первомайского СП Малокарачаевского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Первомайского СП Малокарачаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.30 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства дворовых и общественных территорий МКД Кавказского СП Прикубанского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 6632,7 | 6632,7 | 6632,7 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство дворовых территорий МКД Прикубанского района | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД Прикубанского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 6435,0 | 6435,0 | 6435,0 |  | Доля благоустроенных общественных территорий Прикубанского района | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  | Благоустройство общественных территорий Прикубанского района | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства дворовых территорий МКД поселений Прикубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.31 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Счастливенского СП Прикубанского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Счастливенского СП Прикубанского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Счастливенского СП Прикубанского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Счастливенского СП Прикубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.1.32 | Мероприятие | Субсидии на поддержку благоустройства общественных территорий Чапаевского СП Прикубанского района | Е.А. Гордиенко,Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Благоустройство общественных территорий Чапаевского СП Прикубанского района | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустройства общественных территорий Чапаевского СП Прикубанского района | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка благоустройства общественных территорий Чапаевского СП Прикубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.2 | Основное мероприятие | Субсидии на грантовую поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований | Е.А. Гордиенко Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество муниципальных образований-лучшее муниципальное образование получивших субсидию на реализацию благоустройства дополнительных общественных территорий по итогам текущего года | шт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Е.А. Гордиенко | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Грантовая поддержка мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований- победитель по итогам ежегодного конкурса по благоустройству территорий Карачаево-Черкесской Республики в наминации "Лучшая муниципальное образование" | шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р.Семенов

Приложение 6 к постановлению

Правительства Карачаево-Чекркесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 7 к государственной

программе

**П Р А В И Л А**

предоставления и распределения субсидий из республиканского

бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях

финансирования муниципальных программ формирования

современной городской среды

1.Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Мероприятия, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, осуществляются в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий по благоустройству территорий, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства) (далее - муниципальная программа).

3. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - получатели субсидий), с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, установленных законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с заключенными с муниципальными образованиями соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на финансирование расходов в рамках реализации мероприятий муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований (далее - Соглашение).

6. Субсидии направляются на финансирование работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству всех нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

7. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106:

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для размещения детской площадки);

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских площадок).

При этом софинансирование в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета софинансируется при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

8. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень):

оборудование спортивных площадок;

озеленение территорий;

установка ограждений;

установка малых архитектурных форм;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

иные виды работ определенные органом местного самоуправления.

В случае принятия органами местного самоуправления, совместно с жителями многоквартирных домов, решения о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, софинансирование из федерального бюджета указанного перечня осуществляется:

а) при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

9. Критериями отбора получателей субсидий являются:

ежегодное включение в перечень муниципальных образований –получателей субсидий в обязательном порядке административный центр Карачаево-Черкесской Республики муниципальное образование г. Черкесск и монопрофильные муниципальные образования, также муниципальные образования – финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды;

количество расположенных на территории муниципального образования многоквартирных домов (в том числе включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).

10. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

11. Настоящие Правила предусматривают, в том числе:

а) распределение субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики всем или отдельным муниципальным образованиям исходя из установленных критериев, в том числе с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых включены:

комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства;

функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения;

мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

б) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек голосования по отбору общественных территорий, в год следующий за годом проведения такого голосования, в установленном порядке с возможностью голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

в) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений (далее – заинтересованных лиц), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий в рамках минимального перечня работ, в том числе о доле такого участия определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

г) условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия определенные с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) органы местного самоуправления в муниципальных программах определяют условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений в рамках минимального перечня и дополнительного перечня работ. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц доля участия определяется как процент стоимости мероприятия по благоустройству дворовой территории.

12. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению:

а) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161854A211F597A3FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) условий об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации при которых срок заключения соглашений продлевается.

д) синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятий в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифротизации городского хозяйства, а также мероприятия в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации, утверждаемые Минстроем России;

е) синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения доступности городской среды для физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) ежегодное проведения органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в установленном порядке, с возможностью голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

и) актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

к) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

л) не позднее 31 марта 2020 года с учетом результатов общественного обсуждения утвердить внесенные изменения в муниципальную программу;

м) не позднее 1 марта текущего года подготовить и утвердить с учетом обсуждения заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, которые предполагается реализовать в соответствующем году. Дизайн-проекты должны содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Согласовать с Министерством дизайн-проект благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

н) обеспечить благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ;

о) завершить реализацию запланированных на текущий год мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды до конца соответствующего года.

13. Муниципальная программа должна предусматривать, в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей государственной программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к государственной программе;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном в приложении 5 к государственной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к государственной программе;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих благоустройству в указанный период, представлен в приложении 9 к государственной программе;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов в указанный период представлен в приложении 6 к государственной программе;

д) иные мероприятия по благоустройству определенные органом местного самоуправления;

е) информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории указанные в соответствии с требованиями пункта 11 (з, и) постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

и) мероприятия о проведении работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета Карачаево-Черкесской Республики;

к) условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации при которых срок заключения соглашений продлевается;

л) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

м) минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

н) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

о) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ;

п) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

14. В рамках формирования муниципальных программ разработаны, утверждены и опубликованы:

а) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающий формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

б) для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы и внесения в нее изменений, сформированной с учетом требований, установленных методическими рекомендациями к разработке;

в) порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее - предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения органами местного самоуправления совместно с заинтересованными лицами);

форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

г) порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной территории населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в текущем году.

15. Порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Карачаево-Черкесской Республики, предусматривает возможность осуществления расходов местного бюджета, софинансируемых из бюджета Карачаево-Черкесской Республики:

путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Объем бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходного обязательства Карачаево-Черкесской Республики, софинансируемого из федерального бюджета, утверждается Законом Карачаево-Черкесской Республики о бюджете Карачаево-Черкесской Республики на текущий год (определяется сводной бюджетной росписью бюджета Карачаево-Черкесской Республики) исходя из необходимости достижения установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета значений показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета.

Оценка эффективности использования субсидии из федерального бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета значений следующих показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

б) среднее значение индекса качества городской среды;

в) доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов;

г) доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

16. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и получателем субсидии на срок, не превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление данной субсидии.

17. Соглашение должно содержать следующие обязательные положения:

предмет соглашения, которым определяются цели предоставления субсидии;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

условия, сроки и объем предоставления субсидии;

показатели результативности использования субсидии;

последствия не достижения установленных показателей результативности использования субсидии;

условия о соблюдении получателем субсидии при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

положения, устанавливающие право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных соглашением;

порядок и условия возврата субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики муниципальным образованием в случае установления по результатам проверок фактов нарушения получателем субсидии целей и условий, определенных соглашением;

рекомендации по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

сроки и порядок представления документов и отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, установленной Министерством;

порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161855AA10F09CA7FE5F4A72B3AB1CFF48FD5B336B504A073F3868A63329E3w8x5K) Российской Федерации Министерству ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также порядок досрочного прекращения Соглашения.

рекомендации по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

18. Уровень финансирования из бюджета Карачаево-Черкесской Республики расходного обязательства муниципального образования составляет 98% (2% – софинансирование за счет средств местного бюджета).

19. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней с даты доведения Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики бюджетных данных в части предельных объемов финансирования.

20. Субсидии носят целее вой характер и не могут быть использованы на другие цели. Показателем результативности использования субсидии является освоение предусмотренных средств в текущем году на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, фактически достигнутым показателям по итогам планового года.

21. В случае нецелевого использования субсидии взыскиваются в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

22. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования.

23. Министерство и уполномоченные органы государственного финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

24. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий и (или) выявления факта представления недостоверных сведений, средства субсидий подлежат возврату в полном объеме в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики.

25. В случае неисполнения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных в Соглашении проводится перераспределение субсидии межу муниципальными образованиями. Перераспределение средств субсидий между муниципальными образованиями осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики по представлению Министерства.

26. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют в Министерство отчеты за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования об исполнении условий предоставления субсидии из республиканского бюджета и об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

27. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, Министерство в течение 5 рабочих дней с даты выявления указанного факта направляет в адрес получателя субсидии письменное требование о возврате в установленном порядке средств субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

28. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, должна быть возвращена в бюджет Карачаево-Черкесской Республики получателем субсидии в течение 15 календарных дней с даты получения указанного требования.

29. В случае не возврата в бюджет Карачаево-Черкесской Республики средств субсидии в течение установленного срока, субсидия подлежит взысканию в доход бюджета Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

30. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, потребности в которых отсутствуют, подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

31. В случае если неиспользованный остаток субсидии не возвращен получателем субсидии в бюджет Карачаево-Черкесской Республики, средства субсидии подлежат взысканию в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

32. Министерство предоставляет Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

33. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий, также за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляют Министерство и органы финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

Приложение 7 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

«Приложение 9 к государственной

программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенный по результатам инвентаризации дворовой территории

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
| 1 | **Муниципальное образование города Черкесска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Черкесск | 1 | ул. Коста Хетагурова, д. 18 | 1 | | ул. Космонавтов, д.17 | 1 | ул. Ленина, д.1 | 1 | | ул.Космонав-тов, д.5 «а» | 1 | | ул.Космонав-тов, д.29 | | | 1 | ул.Гутякулова, д.3 | | 1 | | ул.Гутякулова, д.36 | |
|  |  | 2 | ул. Крайняя,  д. 39А | 2 | | ул. Космонавтов, д.19 | 2 | ул. Ленина, д.3 | 2 | | Ул.Косманавтов, д.7 | 2 | | ул.Космонавтов, д.33 | | | 2 | ул.Некрасова, д.159 «а» | | 2 | | ул.Гутякулова, д.38 | |
|  |  | 3 | ул. Гутякулова, д. 6 | 3 | | ул. Космонавтов, д.19 «А» | 3 | ул. Ленина, д.5 | 3 | | пр-т. Ленина, д.79 | 3 | | ул.Космонавтов, д.37 | | | 3 | ул. Ленина, д.53 | | 3 | | ул.Крайняя,  д.84 «а» | |
|  |  | 4 | ул. Ярославского, д. 82 | 4 | | ул. Октябрьская, д.338 | 4 | ул.Кавказская, д.22 | 4 | | пр-т. Ленина, д.77 | 4 | | ул.Космонавтов, д.39 | | | 4 | Ул.Лободина, д.43 | | 4 | | ул.Интернацио­нальная, 16 а | |
|  |  | 5 | ул. Лободина,  д. 45 | 5 | | ул.Крупская, д.75 | 5 | ул.Кавказская, д.22»а» | 5 | | ул. У.Алиева, д.31 | 5 | | ул.Гутякулова, д.28 | | | 5 | ул.Советская, д.111 | | 5 | | пер.Одесский, д.15 | |
|  |  | 6 | ул. Лободина,  д. 45а | 6 | | ул.Космонавтов, д.74 | 6 | ул.Октябрьская д.48 | 6 | | ул.Гутякулова, д.36 «а» | 6 | | ул.Гутякулова, д.30 | | |  |  | | 6 | | ул.Тургеневская, д.80 | |
|  |  | 7 | ул. Лободина,  д. 70 | 7 | | ул.Космонавтов, д.76 | 7 | ул.Лермонтова д.159 «а» | 7 | | ул.Демиденко, д.109 | 7 | | ул.Гутякулова, д.32 | | |  |  | | 7 | | ул.Гагарина, д.26 | |
|  |  | 8 | ул. Лободина,  д. 72 | 8 | | ул.Октябрьская, д.27 «а» | 8 | ул.Космонавтов, д.36 | 8 | | ул. Советская, д.180 | 8 | | ул.Космонавтов, д.52 | | |  |  | | 8 | | ул.Балахонова, д.39 | |
|  |  | 9 | ул. Лободина,  д. 74 | 9 | | ул.Лободина,  д.53 «а» | 9 | ул.Космонавтов, д.40 | 9 | | пр-т. Ленина, д.6 | 9 | | ул.Космонавтов, д.13 | | |  |  | | 9 | | ул.Интернацио­нальная16 | |
|  |  | 10 | ул. Парковая,  д. 11 | 10 | | ул.Лободина, д.55 | 10 | ул.Космонавтов, д.40 «а» | 10 | | ул.К.Маркса, д.124 «а» | 10 | | ул. Магазинная, д.30 | | |  |  | | 10 | | ул.Гражданская, д.38 | |
|  |  | 11 | ул. Парковая,  д. 13 | 11 | | ул.Лободина,  д.55 «а» | 11 | ул.Лободина, д.76 | 11 | | ул.Международная, д.5 | 11 | | ул.Гутякулова, д.3 «а» | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | 12 | ул. Лободина, | 12 | | ул.Лободина, | 12 | ул.Лободина, | 12 | | ул.Международ | 12 | | ул.Демиденко, д.142 | | |  |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  |  |  | д. 61 |  | д.55 «б» | |  | д.82 |  | | ная, д.7 |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 13 | ул. Лободина,  д. 61а | 13 | ул.Лободина, д.57 | | 13 | ул.Партизанская д.111 | 13 | | Уд.Фабричная,д.112 | 13 | | | | ул.Октябрьская, д.360 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 14 | ул. Лободина,  д. 59 | 14 | ул.Красногорская, д.105 «а» | | 14 | ул.Привокзальная, д.113 «а» | 14 | | ул.Космонавтов, д.34 | 14 | | | | ул.Октябрьская, д.370 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 15 | ул. Лободина,  д. 59а | 15 | ул.Космонавтов, д.6 | | 15 | ул.Привокзальная, д.3 | 15 | | ул.Красноармейская, д.80 | 15 | | | | ул.Красноармейская, д.57 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 16 | ул. К.Маркса,  д. 162а | 16 | ул.Космонавтов, д.8 | | 16 | ул.Советская, д.178 | 16 | | пер.Одесский, д.11 | 16 | | | | ул.Красноармейская, д.59 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 17 | ул. К.Маркса,  д. 46 | 17 | ул.Космонавтов, д.12 | | 17 | ул.Балахонова, д.41 | 17 | | ул.Гутякулова, д.22 | 17 | | | | ул.Советская, д.74 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 18 | ул. К.Маркса,  д. 46а | 18 | ул.Комсомольс-кая, д.27 | | 18 | ул.Некрасова, д.5 | 18 | | ул.Гутякулова, д.34 | 18 | | | | ул.Гутякулова,д.20 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 19 | ул. Грибоедова, д. 25 | 19 | ул.Кооперативная, д.19 | | 19 | ул. Красная, д.5 | 19 | | ул.Международ­ная д.85 | 19 | | | | ул.Советская, д.162 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 20 | ул. Комсомольская, д. 29 | 20 | ул.Красноармей­ская, д.63 | | 20 | ул.Доватора, д.82 | 20 | | ул.Гагарина, д.26 | 20 | | | | ул.Фабричная, д.107 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 21 | ул. Красная,  д. 12 | 21 | ул. У.Алиева,  д.12 | | 21 | ул.Гражданская, д.24 | 21 | | ул.Гутякулова, д.36 | 21 | | | | ул.Фабричная, д.107 «а» |  |  | |  | | |  |
|  |  | 22 | ул. Красноармейская, д. 69 | 22 | ул. У.Алиева,  д.14 «а» | |  |  | 22 | | ул.Гутякулова, д.38 | 22 | | | | ул. Магазинная, д.26 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 23 | ул. Красноармейская, д. 67 |  |  | |  |  | 23 | | ул.Ленина, д.56 | 23 | | | | ул. Магазинная, д.26 «а» |  |  | |  | | |  |
|  |  | 24 | ул. Красноармейская, д. 67а |  |  | |  |  |  | |  | 24 | | | | пер.Одесский, д.13 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 25 | ул. Ленина, д73 |  |  | |  |  |  | |  | 25 | | | | ул.Лободина, д.65 |  |  | |  | | |  |
|  |  | 26 | ул. Ленина, д.75 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 27 | пер. Одесский,  д. 8 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 28 | ул. Красноармейская, д. 138 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 29 | ул. Красноармейская, д. 140, |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  |  | 30 | ул.Красноармей ская, д. 142 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 31 | ул. Доватора, 72 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 32 | ул. Доватора, 74 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 33 | ул. Доватора,  д. 76 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 34 | ул. Первомайская, д. 38 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 35 | ул. Первомайская, д. 40 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 36 | ул. Ворошилова,  д. 2, |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 37 | ул. Ворошилова,  д. 4 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 38 | ул. Ворошилова6 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 39 | ул. Гутякулова, 3 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 40 | ул.Космонавтов,64 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 41 | ул. Космонавтов, д. 9 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 42 | ул. Пушкинская,  д. 81 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 43 | ул. Пушкинская,  д. 81а |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 44 | ул. Зеленая, д. 9 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 45 | ул. Кавказская,  д. 30 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 46 | ул. Кавказская,  д. 34 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 47 | ул. Кавказская,  д. 36 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 48 | ул. Кавказская,  д. 28 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 49 | ул. Красноармейска |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  |  |  | я, д. 31 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 50 | ул. Красноармейская, д. 33 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | 51 | ул. Красноармейская, д. 33а |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
| 2. | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Карачаевск | 1 | г. Карачаевск,  ул. Ленина,  д. 52Б | 1 | | г. Карачаевск,  ул.Курджиева , д. 8 | 1 | ул. Ленина,  д.51 | 1 | ул. Ленина,  д. 26 | | 1 | | | ул. Ленина,  д.53 | | 1 | ул. Мира, д. 4 | | | 1 | | ул. Мира, д. 27 |
|  |  | 2 | г. Карачаевск,  ул. Ленина,д.23а | 2 | | г. Карачаевск, ул.Курджиева д. 10 | 2 | ул. Магометова, д. 30 | 2 | ул. Ленина, 38 | | 2 | | | ул. Ленина,  д. 37 «а» | | 2 | ул. Мира, д. 5 | | | 2 | | ул. Мира, д. 32 |
|  |  | 3 | г. Карачаевск,  ул. Больничная, 3 | 3 | | г. Карачаевск,  ул. Ленина д. 52; | 3 | ул. Мира,  д. 23 | 3 | ул. Ленина, 42 | | 3 | | | ул. Орджоникидзе, д. 2 | | 3 | ул. Мира, д. 6 | | | 3 | | ул. Курджиева, д. 22 |
|  |  | 4 | г. Карачаевск,  ул. Магометова, д. 22 | 4 | | г. Карачаевск,  ул. Ленина д. 54; | 4 | ул. Мира,  д. 23а | 4 | ул. Ленина,  д.50 | |  | | |  | | 4 | ул. Мира,  д. 9 | | | 4 | | ул. Хетагурова, д. 10 (ул. Московская) |
|  |  | 5 | г. Карачаевск,  ул. У.Алиева, 3 | 5 | | ул. Мира, д. 27 | 5 | ул. Байрамкулова,  д. 8 | 5 | ул. Ленина,  д. 34 | |  | | |  | | 5 | ул. Мира,  д. 11 | | | 5 | | ул. Ольховая,  д. 16 |
|  |  | 6 | г. Карачаевск,  ул. У.Алиева,  д. 3а | 6 | | ул. Мира, д. 29 | 6 | ул. Курджиева, д. 12 | 6 | ул. Пушкина,  д. 2 | |  | | |  | | 6 | ул. Мира,  д. 12 | | | 6 | | ул. Магомедова,  д. 2 |
|  |  | 7 | Карачаевск,  ул. Байрамукова, д.5 | 7 | | г. Карачаевск,  ул. Семенова д. 10 | 7 | ул. Курджиева, д. 14 | 7 | ул. Магомедова,  д.12 | |  | | |  | | 7 | ул. Мира,  д. 15 | | | 7 | | ул. Орджоникидзе, д. 4 |
|  |  | 8 | г. Карачаевск,  ул. Курджиева,  д. 24 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 8 | ул. Мира,  д. 17 | | | 8 | | ул.Ленина, д.48 |
|  |  | 9 | г. Карачаевск,  ул. Мира, д. 33 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 9 | ул. Мира, д. 18 | | | 9 | | ул. Чкалова, д. 1 |
|  |  | 10 | г. Карачаевск,  ул. Мира, д. 35 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 10 | ул. Мира,  д. 19 | | | 10 | | ул. Чкалова, д. 3 |
|  |  | 11 | г. Карачаевск,  ул. Зеленая, 35 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 11 | ул. Мира,  д. 20 | | | 11 | | ул. Чкалова, д. 5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 12 | г. Карачаевск,  ул. Зеленая, 37 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 12 | ул. Мира, д. 21 | | | 12 | | ул. Чкалова, д. 7 |
|  |  | 13 | г. Карачаевск,  ул. Мира, д. 24 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 13 | ул. Курджиева,  д. 3а | | | 13 | | ул. Курджиева, д. 16а |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 14 | ул. Курджиева,  д. 3 | | | 14 | | ул. Мира, д. 29 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 15 | ул. Курджиева,  д. 2б | | | 15 | | ул. Ленина,  д. 56 корп.1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 16 | ул. Ленина,  д. 31 | | | 16 | | ул. Ленина,  д. 56 корп.2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 17 | ул. Байрамкулова,  д. 2 (ул. Первомайская | | | 17 | | ул. Ленина,  д. 56 корп.5 блок 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 18 | ул. Зеленая,  д. 29 | | | 18 | | ул. Курджиева, д. 18 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 19 | ул. Зеленая,  д. 31 | | | 19 | | ул. Курджиева,  д. 2а |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 20 | ул. Зеленая,  д. 33 | | | 20 | | ул. Курджиева,  д. 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 21 | ул. Ленина,  д. 56 корп.5/ 2 | | | 21 | | ул. Курджиева,  д. 4 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 22 | ул. Касаева,  д. 1а | | | 22 | | ул. Ленина,  д. 56 корп.3 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 23 | ул. Курджиева, д. 20 | | | 23 | | ул. Ленина,  д. 56 корп.4 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 24 | ул. Микояна, 10 | | | 24 | | ул. Крымшамхалова, д. 38 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 25 | ул. Мира, 1 | | | 25 | | ул. Крымшамхалова, д. 40 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 26 | ул. Мира, 2 | | | 26 | | ул. Ленина,  д.56 корп.5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 27 | ул. Магомедова,  д. 4 | | | 27 | | ул. Магомедова, д. 14 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 28 | ул. Магомедова, д. 7 | | | 28 | | ул. Магомедова, д. 21 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 29 | ул. Магомедова,  д. 9 | | | 29 | | ул. Магомедова, д. 26 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | | 30 | | ул. Магомедова, д. 28 |
|  | пос. Ордженикидзев |  |  | 1 | | пос. Ордженикидзевски |  |  |  |  | |  | | |  | | 1 | ул. Шоссейная,  д. 44а | | | 1 | | ул. Шоссейная, д. 56а |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | ский |  |  |  | | й, ул. Шоссейная д. 52 «а» |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | 2 | | пос.Ордженикидзевский, ул. Шоссейная д. 54 «а» |  |  |  |  | |  | | |  | | 2 | ул. Садовая,  д. 34а | | | 2 | | ул. Клубная,  д. 12 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 3 | ул. Шоссейная,  д. 42а | | | 3 | | ул. Садовая,  д. 32а |
|  | пос. Домбай |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | 1 | ул. Аланская, д. 25 «Елочка» | | | 1 | | ул. Аланская, д. 25 «Пихта» |
|  | г.Теберда | 1 | г. Теберда,  мкр. д. 9 | 1 | | Микрорайон,  д. 6 |  |  |  |  | | 1 | | | Микрорайон,  д. 11 | | 1 | ул. Бадугский,  д. 23 | | | 1 | | ул. Бадугский,  д. 25 |
|  |  | 2 | г. Теберда,  мкр. д. 2 | 2 | | Микрорайон,  д. 12 |  |  |  |  | | 2 | | | Микрорайон,  д. 13 | |  |  | | | 2 | | ул. Бадугский, д. 35 |
|  |  | 3 | г. Теберда,  мкр. д. 3 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 4 | г. Теберда,  мкр. д. 4 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 5 | г. Теберда,  мкр. д. 1 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 6 | г. Теберда,  мкр. д. 8 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 7 | г. Теберда,  мкр. д. 7 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
| 3 | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Усть-Джегутин-ское ГП | 1 | у г.Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 52 | 1 | | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда, д.14 | 1 | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, д. 1 | 1 | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 40 | | 1 | г.Усть-Джегута,  мкр. Московский, д. 5 | | | | 1 | | г.Усть-Джегута,  ул. Головная,  д. 14 | | 1 | | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда, 28 |
|  |  | 2 | у г.Усть-Джегута,  ул. Морозова, д. 44 | 2 | | у г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда, д.16 | 2 | г.Усть-Джегута, ул.Д.Юрченко,  д. 141 | 2 | г.Усть-Джегута, ул. Первомай-ская, д. 60 «а» | | 2 | г.Усть-Джегута, ул. Калинина, д. 87 | | | | 2 | | г.Усть-Джегута,  ул. Комсомольская, д. 58 | | 2 | | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 42 |
|  |  | 3 | г.Усть-Джегута,  ул. Морозова, д. 46 | 3 | | у г.Усть-Джегута, ул.Морозова, д.49 | 3 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко,  д. 141б | 3 | г.Усть-Джегута, Ул. Кавказская,  д. 11 | |  |  | | | | 3 | | г.Усть-Джегута,  ул. Комсомольская, д. 69 | | 3 | | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 45 |
|  |  | 4 | г.Усть-Джегута,  ул. Морозова, д. 48 | 4 | | г.Усть-Джегута, ул.Морозова, д.51 | 4 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко, д. 141в | 4 | г.Усть-Джегу-та, мкр. Московский, д. 16 | |  |  | | | | 4 | | г.Усть-Джегута,  ул. Первомайская,125а | | 4 | | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, д. 9 |
|  |  | 5 | г.Усть-Джегута,  ул. Морозова, д. 55 | 5 | | г.Усть-Джегута, ул.Морозова, д.53 | 5 | г.Усть-Джегута, Д.Юрченко, д. 149 |  |  | |  |  | | | | 5 | | г.Усть-Джегута,  ул. Володина, д. 28 | | 5 | | г.Усть-Джегута, ул.Железнодорожная 34 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 6 | г.Усть-Джегута,  ул. Куцева, д. 39 | 6 | | у г.Усть-Джегута,  ул. Головная, д. 16 |  |  |  |  | |  |  | | | | 6 | | г.Усть-Джегута,  ул. Балахонова,  д. 11 | | 6 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 37 |
|  |  | 7 | г.Усть-Джегута,  ул. Калинина, д. 70 | 7 | | г.Усть-Джегута,  ул. Головная, д. 18 |  |  |  |  | |  |  | | | | 7 | | г.Усть-Джегута,  ул. Курортная,  д. 157 | | 7 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 45 |
|  |  | 8 | г.Усть-Джегута,  ул. Ленина, д. 69 | 8 | | г.Усть-Джегута,  ул. Головная, д. 20 |  |  |  |  | |  |  | | | | 8 | | Г.Усть-Джегута,  ул. Курортная,  д. 159 | | 8 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 46 |
|  |  | 9 | г.Усть-Джегута,  ул. Ленина, д. 71 | 9 | | г.Усть-Джегута,  ул. Головная, д. 22 |  |  |  |  | |  |  | | | | 9 | | г.Усть-Джегута, ул. Калинина, д. 19 | | 9 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 47 |
|  |  | 10 | г.Усть-Джегута,  ст. Абазинка, д. 1 | 10 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 1 |  |  |  |  | |  |  | | | | 10 | | г.Усть-Джегута, ул. Головная д. 12, | | 10 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский д. 48, |
|  |  | 11 | г.Усть-Джегута,  ст. Абазинка,  д. 2 | 11 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский,  д. 2 |  |  |  |  | |  |  | | | | 11 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 7 | | 11 | | г.Усть-Джегута, ул. Ленина, д. 130 |
|  |  | 12 | г.Усть-Джегута,  ул. Богатырева,  д. 41 | 12 | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 4 |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | г.Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38 | |  | | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда, 26 |
|  |  | 13 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 3 | 13 | | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъезда, д. 18 |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский11 | |  | | г.Усть-Джегута,  Железнодорожная, д. 32 |
|  |  | 14 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 4 | 14 | | г.Усть-Джегута, ул.26-го Партсъез  да, д. 22 |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский13 | |  | | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, 8 |
|  |  | 15 | г.Усть-Джегута,  мкр. Московский, д. 5 | 15 | | г.Усть-Джегута ул.26-го Партсъезда, д. 24 |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | г.Усть-Джегута, мкр. Московский14 | |  | | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, д. 10 |
|  |  | 16 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 6 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, д. 38 | |  | | г.Усть-Дже-гута, мкр. Московский, д. 39 |
|  |  | 17 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 9 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 18 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 10 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 19 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 38 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 20 | г.Усть-Джегута, мкр. Московский, д. 39 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 21 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 18 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 22 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 20 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 23 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 22 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 24 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 24 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 25 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 26 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 26 | г.Усть-Джегута,  ул. 26-го Партсъезда, д. 28 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| **4** | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Медногорское ГП | 1 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1 | | пос. Медногорский, пер. Первомайский,1 | 1 | ул.Бардина, д. 10 | 1 | ул.Парковая,16 | | 1 | ул.Московская,  д. 3 | | | | 1 | пер. Первомайский, д. 3 | | | 1 | | пер. Первомайский, д. 8 |
|  |  | 2 | пер. Первомайский, 3А | 2 | | ул.Бардина, д. 15 | 2 | ул.Мира, д. 9 | 2 | ул.Московская,д. 13 «а» | | 2 | ул.Бардина, д. 4 | | | | 2 | пер. Первомайский, д. 4 | | | 2 | | пер. Первомайский, д. 9 |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 3 | ул. Комсомольская, д. 11 | 3 | | ул.Парковая, д. 6 |  |  |  |  | |  |  | | | | 3 | пер. Первомайский, д. 5 | | | 3 | | пер. Первомайский, д.11 |
|  |  |  |  | 4 | | ул.Бардина, д. 8 |  |  |  |  | |  |  | | | | 4 | пер. Первомайский, д. 6 | | | 4 | | ул. Парковая,  д. 1 |
|  |  |  |  | 5 | | ул.Парковая, д. 14 |  |  |  |  | |  |  | | | | 5 | пер. Первомайский, д. 7 | | | 5 | | ул. Гагарина,  д. 3 |
|  |  |  |  | 6 | | ул. Московская,  д. 13 |  |  |  |  | |  |  | | | | 6 | пер. Первомайский, д. 11 | | | 6 | | ул. Бардина,  д. 12 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 7 | ул.Комсо-мольская, д. 13 | | | 7 | | ул. Бардина, д. 6 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 8 | ул.Бардина, д. 11 | | | 8 | | ул.Мира, д. 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 9 | Московская, 13 | | | 9 | | ул.Бардина, д. 9 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 10 | ул. Московская, д. 11 | | | 10 | | ул. Мира, д. 11 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 11 | ул. Парковая,  д. 8 | | | 11 | | ул. Московская, д. 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 12 | ул.Комсомольская, 17 | | |  | | пер. Первомайский, д. 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | ул. Бардина,  д. 13 | | |  | | ул. Бардина, д. 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | ул. Комсомольская, д. 15 | | |  | | ул. Московская, д. 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | ул.Парковая, 4 | | |  | | ул. Парковая, 2 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | ул. Мира, д. 5 | | |  | | ул.Парковая,  д. 12 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | ул.Мира, д. 3 | | |  | |  |
|  | Преградненское СП | 1 | ст-ца. Преградная, пер. Пионерсккий, д. 36 |  | |  | 1 | ст-ца. Преградная, пер. Пионерсккий, д.22 |  |  | |  |  | | | | 1 | ул. Октябрьская, д. 32 | | | 1 | | ул. Октябрьская, д. 35 |
|  |  | 2 | Преградная, ул. Октябрьская, 30 |  | |  | 2 | ст-ца. Преградная, ул.Красная д. 110 |  |  | |  |  | | | | 2 | ул. Октябрьская, д. 37 | | | 2 | | пер. Комсомольский, д. 12 |
|  |  |  |  |  | |  | 3 | ул.Советская д. 51 |  |  | |  |  | | | | 3 | ул. Октябрьская, д. 32 | | | 3 | | ул. Советская,  д. 68 |
|  |  |  |  |  | |  | 4 | ул.Красная д112, |  |  | |  |  | | | | 4 | ул. Октябрьская, д. 37 | | | 4 | | ул. Красная,  д. 110 |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  |  |  |  | |  | 5 | ул.Советская д.53 |  |  | |  |  | | | | 5 | пер. Комсомольский, д.13 | | | 5 | | ул. Красная,  д. 119 «в» |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 6 | ул. Советская,  д. 54 | | | 6 | | пер. Пионерский, д. 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 7 | ул. Октябрьская, д. 27 | | | 7 | | ул. Октябрьская, д. 29 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 8 | ул. Октябрьская, д. 28 | | | 8 | | ул. Октябрьская, д. 31 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 9 | пер. Пионерский, д. 36 | | | 9 | | пер. Пионерский, д. 30 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 10 | пер. Пионерский, д. 14 | | |  | |  |
|  | Курджиновское СП |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 1 | ул. Ленина,  д. 104А | | | 1 | | ул. Ленина,д.106 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 2 | ул. Короткая, д. 27Б | | | 2 | | ул. Ленина, д.100А |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 3 | ул. Ленина,  д. 102А | | | 3 | | ул. Короткая,д.29 |
|  | Урупское СП |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 1 | ул. Первомайская, д. 39 | | | 1 | | ул. Первомайская, д. 35 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 2 | ул. Первомайская, д. 41 | | | 2 | | ул. Первомайская, д. 40 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 3 | ул. Первомайская, д. 44 | | | 3 | | ул. Первомайская, д. 42 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 4 | ул. Первомайская, д. 46 | | | 4 | | ул. Первомайская, д. 37 |
| **5** | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Зеленчукское СП | 1 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д.25 |  | |  |  |  | 1 | ст-ца Зеленчукская, ул. Леонова, д. 169 | | 1 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д. 32 | | | | 1 | Зеленчукская, ул. Советская, д. 161, 165 | | | 1 | | Зеленчукская, ул. Мира,  д. 29 |
|  |  | 2 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д. 23 |  | |  |  |  | 2 | ст.Зеленчукская, пер. Кооперативный,  д. 1 | | 2 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д. 34 | | | | 2 | Зеленчукская, ул. Карбышева, д. 18, 19, 20, 21 | | | 2 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Леонова, д. 164 |
|  |  | 3 | ст.Зеленчукская, ул. Советская, д. 187 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 3 | ст-ца Зеленчукская, ул. Первомайская, 117 | | | 3 | | ст.Зеленчукская, ул. Первомайская, д. 111 |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 4 | Зеленчукская, ул. Первомайская, д. 116 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 4 | ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д. 64 | | | 4 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д. 60 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 5 | ст-ца Зеленчукская, ул. Леонова, д. 169 | | | 5 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира,д. 38 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 6 | ст-ца Зеленчукс-кая, ул. Гвардей-ская, д. 26, 28 | | | 6 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Первомайская, д. 129 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 7 | ст-ца Зеленчукская, ул. Советская, 177 | | | 7 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д. 84 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 8 | ст-ца Зеленчукская, ул. Победы, 288 | | | 8 | | Зелечукская, ул. Первомайская, 118 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 9 | Зеленчукская, ул. Кавказская, д. 11-13 | | | 9 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д. 55 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 10 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д. 30 | | | 10 | | ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д. 80 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 11 | ст-ца Зеленчукская, ул. Комсомольская,д.151 | | | 11 | | Зеленчукская, ул. Гвардейская, 25. |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 12 | ст-ца Зеленчукская, ул. Мира, д. 21 | | | 12 | | Зеленчукская, ул. Карбышева, д. 22, 25 |
|  | Даусузское СП |  |  |  | |  | 1 | с.Даусуз, ул.Хатуева, д.4 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | 2 | с.Даусуз, ул.Хатуева, д.5 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | 3 | с.Даусуз, ул.Хатуева, д.6 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | 4 | с.Даусуз, ул.Хатуева, д.7 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| **6** | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учкуланское СП | 1 | аул Учкулан, ул. Советская, д. 11 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 1 | аул Учкулан, ул. Советская, д. 7 | | | 1 | | аул Учкулан,  ул. Солтана Ма-гомедова, д. 3 |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | Кумышское СП | 1 | аул Кумыш, ул. Муссы Батчаева, д. 48 |  | |  | 1 | аул Кумыш,  ул. Набережная, д. 27 (Гл -13) |  |  | |  |  | | | |  |  | | | 1 | | аул Кумыш,  ул. Алиева, д. 29 |
|  |  | 2 | ул. Комсомольская, 19а |  | |  | 2 | аул Кумыш,  ул. Богатырева, д. 2 (Гл-13) |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 3 | ул. Комсомольская, 19 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Правокубанское ГП | 1 | пос. Правокубанский, д. 12А | 1 | | пгт. Правокубанский, перСолнечный, д. 7а |  |  |  |  | | 1 | ул. Центральная, 4а | | | | 1 | ул. Восточная, 16Б | | | 1 | | Восточная, д. 1а |
|  |  | 2 | пос. Правокубанский, д. 11 | 2 | | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |  | | 2 | ул. Центральная, д. 6 | | | | 2 | Правокубанский, Восточная2, | | | 2 | | ул. Шоссейная, .12а |
|  |  | 3 | пос Правокубанский, д. 5 | 3 | | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  | |  |  | | | |  | Правокубанский, ул. Восточая, 16А | | | 3 | | ул. Восточная, д.16В |
|  |  |  |  | 4 | | пгт. Правокубанский, ул. Южная, 4 |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | 5 | | пгт. Правокубанский, ул. Южная, 13 |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | 6 | | пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 12 |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Верхне-Тебердинское СП |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 1 | а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 2 | | | 1 | | а. Верхняя Теберда, ул. Пушкина, д. 8 |
| **7** | **Адыге-Хабльский район** | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Адыге-Хабльское СП | 1 | аул Адыге-Хабль, ул. Гашокова, д. 5 |  | |  |  |  | 1 | ул..Гашокова, д.6 | | 1 | ул. Первомайская, д.57 | | | | 1 | ул. Первомайская, д. 53 | | | 1 | | ул. Первомайская, д.44 |
|  |  | 2 | аул Адыге-Хабль, ул. Гашокова, д. 7 |  | |  |  |  | 2 | ул. Х.Гашоко-ва,д.4 | |  |  | | | | 2 | ул. Комсомольская, д. 43 | | | 2 | | Комсомольская43Б |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 | ул.Банова, д. 16 | |  |  | | | | 3 | Комсомольская, д. 43А | | | 3 | | ул. Школьная, д. 27 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 4 | ул. Комсомольская, д. 33 | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
| **8** | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Эркен-Шахарское СП | 1 | пос. Эркен-Шахар, ул. Кумукова, д. 20 |  | |  | 1 | ул.Железно-дорожная, 2«б» | 1 | ул.Железнодорожная, д. 4 «в» | | 1 | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 19/5 | | | | 1 | пос. Эркен-Ша-хар, ул. Советов, д. 19/9 | | | 1 | | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, 19/10 |
|  |  | 2 | ул. Советов, д. 3 |  | |  |  |  | 2 | ул. Кумукова, д. 4 «в» | | 2 | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 19/6 | | | | 2 | ул. Советов, д. 19/11 | | | 2 | | ул. Советов, д. 19/3. |
|  |  | 3 | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 3/1 |  | |  |  |  |  |  | | 3 | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 19/4 | | | | 3 |  | | | 3 | | пос. Эркен-Ша-хар, ул. Сове-тов, д. 19/2 |
|  |  | 4 | пос. Эркен-Шахар, ул. Советов, д. 19 |  | |  |  |  |  |  | | 4 | пос. Эркен-Ша-хар, ул. Советов, д. 19/7 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 5 | ул. Мира, д. 17 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 6 | ул. Мира, д. 15 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 7 | ул. Мира, д. 13 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 8 | ул. К.Мижива, 4 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 9 | ул. Мира, 17/2 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 10 | ул. Мира, д. 17/1 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 11 | ул. К.Мижива, д. 6 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 12 | ул. К.Мижива, д. 8 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| **9** | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учкекенское СП | 1 | с. Учкекен,  ул. Алиева, д. 64 |  | |  | 1 | с. Учкекен, ул. Ленина, 130 | 1 | с. Учкекен,  ул.Боташева, д. 5 | | 1 | пер.Первомайский, д.34 | | | | 1 | с. Учкекен, ул. Ленина, д. 5А | | | 1 | | с. Учкекен,  ул. УАлиева, д.40 |
|  |  | 2 | с. Учкекен,  ул. Алиева, д. 37 |  | |  | 2 | с. Учкекен, ул. Ленина, д.132 | 2 | с.Учкекен, ул.Ленина, д.87 | | 2 | пер.Первомайский, д.20 | | | |  |  | | | 2 | | с. Учкекен,  ул. УАлиева, д. 11 |
|  |  | 3 | с. Учкекен,  ул. Советская, д. 8 |  | |  |  |  | 3 | пер.Первомайский,д.32 | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 4 | с. Учкекен,  ул.Советская,д.2 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Первомайское СП | 1 | с. Первомайское, ул. Шоссейная, 93 |  | |  |  |  |  |  | | 1 | ул. Правобережная,53 | | | | 1 | Первомайское, ул. Шоссейная, д. 103 | | |  | |  |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  | 2 | ул. Шоссейная,  д. 81 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 3 | ул. Шоссейная,  д. 89 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | 4 | ул. Шоссейная,  д. 87 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| **10** | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кавказское СП | 1 | пос. Кавказский,  ул. Балахонова,  д. 1 |  | |  | 1 | пос. Кавказский,  ул.Гагарина,д. 12 | 1 | пос.Кавказский,  ул.Балахонова,  д. 1А | | 1 | пос.Кавказский  ул. 60 ВЛКСМ, д. 7 | | | | 1 | пос. Кавказский,ул. Балахонова, д. 13 | | | 1 | | пос. Кавказский, ул. Кооперативная, д. 11 |
|  |  | 2 | пос. Кавказский,  ул. Гагарина,  д.2 |  | |  | 2 | пос. Кавказский,  пр.Ленина, д. 13 | 2 | пос.Кавказский,  ул.Старикова, 3 | | 2 | пос.Кавказский  ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | | | | 2 | пос.Кавказский,  ул. Балахонова, д. 15 | | | 2 | | пос.Кавказский,  пр.Ленина, 27 |
|  |  | 3 | пос. Кавказский,  ул. Балахонова,  д. 6 |  | |  | 3 | пос.Кавказский ул.Гагарина,  д. 10 |  |  | |  |  | | | | 3 | пос.Кавказский,  ул. Балахонова, д. 11 | | | 3 | | пос.Кавказский  ул.Балахонова, д.2 |
|  |  | 4 | пос. Кавказский,  ул. Интернациональная, д. 1 |  | |  | 4 | пос.Кавказский, пр.Ленина, д. 11 |  |  | |  |  | | | | 4 | пос. Кавказский,ул.Гагарина, д.10 | | | 4 | | пос. Кавказский, ул. Балахонова, д. 5 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 5 | пос.Кавказский ул.Гагарина,  д. 26 | | | 5 | | пос. Кавказский, ул. Татаркулова, д. 1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 6 | пос.Кавказский,  ул. Балахонова,  д. 17 | | | 6 | | пос. Кавказский, ул. Балахонова, д. 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | 7 | пос. Кавказский, ул. Балахонова, д. 9 | | | 7 | | пос. Кавказский, ул. Балахонова, д. 6 |
|  | Октябрьское СП | 1 | пос. Октябрьский, ул. Магазинная,. 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| **11** | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Хабезское СП |  |  |  | |  | 1 | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.100 | 1 | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.56 | | 1 | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.72 | | | | 1 | аул. Хабез, пер. Спортивный, д. 2 | | | 1 | | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.86 |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | |
|  |  |  |  |  | |  | 2 | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.102 | 2 | аул Хабез,  ул. Комсомольская, д.39 | | 2 | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.70 | | | | 2 | аул. Хабез, пер. Спортивный, д. 1 | | | 2 | | аул Хабез, Комсомольская, д. 39 |
|  |  |  |  |  | |  | 3 | аул Хабез,  ул. Хабекова,104 |  |  | | 3 |  | | | | 3 | аул. Хабез,  Спортивный, 3 | | | 3 | | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.98 |
|  |  |  |  |  | |  | 4 | аул Хабез,  ул. Хабекова,86 |  |  | |  |  | | | | 4 | аул Хабез,  ул. Хабекова,71 | | |  | |  |
|  | Псаучье-Дахское СП |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.75 | | | 1 | | аул Псаучье-Дахе, ул. Калмыкова, д.2,4 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | аул Хабез,  ул. Хабекова, д.56 | | |  | |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, определенный по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | | | | 2024 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |  |  |  | | |  | | | 9 | | | |
| **1** | г.Черкесск | 1 | Парк «Родина» в р-не завода РТИ | 1 | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (2 очередь) | 1 | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (3 очередь) | 1 | Парк «Родина» в р-не завода РТИ (4 очередь) | 1 | Центральный парк на пл.Ленина (2 очередь) | 1 | | | «Парк Победы» на пл.Кирова | | | 1 | | | Парк за ж/д переездом р-он «Сахалин» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Центральный парк на пл.Ленина |  | Сквер «Рицца» |  | | |  | | |  | | |  |
| **2** | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Карачаевский городской округ | 1 | Памятник в г. Карачаевск, ул. Чкалова | 1 | Парк Победы г. Теберда по  ул. Ленина | 1 | г.Карачаевск  Аллея по ул. Мира | 1 | Аллея по ул.Мира, (2-ая очередь) | 1 | Аллея по ул.Мира, (3-ая очередь) | 1 | | | Парк «Зеленый остров» | | | 1 | | | Проспект  Бедраева |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Парковая зона в  г. Карачаевске | | | 2 | | | Сквер по ул. Ленина вдоль дома № 56 |
|  |  | 2 | пос. Орджоникидзевский, парк на трассе у администрации, территория памятника |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | | | Сквер в  пос. Ордженикидзевский  по ул. Шоссейная | | | 3 | | | Сквер по ул. Ленина перед СОШ № 6,  г. Карачаевск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | | | Район СОШ № 5, ул. Мира 32 в г.Карачаевске | | | 4 | | | Пересечение улиц Мира и Коста-Хетагурова |
|  |  | 3 | пос.Малокурганный, парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | 4 | г. Теберда, центральный парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
|  |  | 5 | г. Теберда, детский парк в микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | 6 | Парк г.Карачаевск,  ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| **3** | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Усть-Джегутин-ское ГП | 1 | Территория пруда в мкр. Московский |  |  | 1 | Парк г.Усть-Джегута, ул.Коммунистическая (Гл-23) | 1 | Парк мкр. Московский | 1 | Территория по ул.Балахонова, д. 2 Б | 1 | | | Территория в районе д.6 «а» по ул.Балахонова | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Территория в районе д.6 по ул.Первомайская | | |  | | |  |
|  | Сары-Тюзское СП | 2 | Сары-Тюзское СП, ул.Ленина | 1 | Территория в районе сельского Дома культуры, памятника ВОВ |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Территория в районе сельского Дома культуры, памятника ВОВ | | | 1 | | | Территория задания администрации сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Территория задания администрации сельского поселения,  ул. Ленина, 20 | | | 2 | | | Территория фельдшерско- акушерского пункта, ул. Богатырева, 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | | | Территория мечети а. Сары-Тюз ул. Карачаевская | | |  | | |  |
|  | Красногорское СП | 3 | Красногорское СП, ул.Красная, 103, в районе ДК |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Территория в районе администрации сельского поселения, ул. Красная, 115 | | | 1 | | | Территория Храма Святителя Николая,  ул. Красная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | В районе территории почтовой связи от ул.Почтовая  до пересечения  ул. Красная | | | 2 | | | Территория мечети, ул. Кубанская, 87 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
|  | Гюрюльдеукское СП | 4 | Гюрюльдеукское СП, центральный сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 1 | | | Территория памятника ВОВ по ул. Центральная |
|  | Эльтаркачское СП | 5 | Эльтаркачское СП,  ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Территория нарзанного источника, расположенного при въезде в аул справа | | | 1 | | | Территория в районе мечети по  ул. Центральная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Территория по ул. Колхозная (район бывшего клуба) | | |  | | |  |
|  | Джегутинское СП | 6 | Джегутинское СП, ул.Советская,85 |  |  |  |  |  |  | 2 | Старая Джегута, парк в р-не мечети | 1 | | | Территория между ФАП и мечетью  ул. Комсосмольская, аКызыл-Кала | | | 1 | | | Территория администрации поселения, ул. Советская, 99, аНовая Джегута |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Территория школы а Джегута, ул. Гербекова, 11 | | |  | | |  |
|  | Важненское СП | 1 | Важненское СП, сквер в районе памятника ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Территория сельского Дома культуры, пер. Центральный, 7 | | | 1 | | | Территория администрации по ул. Школьная от  пер. Центральный, до ул. Колхозная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Территория мечети, с.Важное,  ул. Колхозная, 50 | | | 2 | | | Территория нарзанного источника «Красногорские нарзаны», с. Важное |
| **4** | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Медногорское ГП | 1 | Аллея пер. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Детский парк | | |  | | |  |
|  | Курджиновское СП | 2 | Детская пл-ка по ул.Ставропольская 3 | 1 | Парк,  ул. Серегина, 59б |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
|  |  | 3 | Набережная, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | 4 | Курджиновское СП, Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Преградненское СП | 5 | Ст-ца Преградная, центральный парк |  |  |  |  | 1 | Центральный парк ст. Преградной | 1 | Центральный парк ст. Преградной (продолжение) | 1 | | | Тротуар по  ул. Красной от  ул. Аскановых до ул. Свободы | | | 1 | | | Тротуар по  ул. Свободы от ул. Подгорной до ул. Урупской |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | Тротуар пер. Пионерскому от ул. Советской до ул. Подгорной,» | | | 2 | | | Площадь перед зданием Центра предпринимательства ул. Голоколосовой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | | | Площадь по пер. Пионерскому перед зданием МФЦ | | |  | | |  |  |
|  | Кызыл-Урупское СП | 6 | Центральный сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Центральный сквер по ул. Пионерская | | | 1 | | | Тротуар по ул. Пионерская |
|  | Урупское СП | 7 | Урупское СП, площадка детская,  ул. Советская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Площадь Дома культуры, ул. Первомайская, 48 | | |  | | |  |
|  |  | 8 | Урупское СП, площадка детская, Садовая, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | 9 | Урупское СП дет.площадка с.Уруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | 10 | Площадь ДК с.Уруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| **5** | **Адыге-Хабльский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адыге-Хабльское СП | 1 | Центральный парк по ул.Советская | 1 | Центральный парк по  ул. Советская |  |  |  |  |  |  | 1 | | | Центральный парк по ул. Советская | | |  | | |  |
|  | Садовское СП | 2 | с.Садовое, сквер по ул.Полевая |  |  | 1 | Благоустройство аллеи в с.Садовое, ул.Полевая |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Эрсаконское СП | 3 | аул Эрсакон, сквер по ул. Ленина, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | аул Эрсакон,  ул. Ленина | | |  | | |  |
|  |  | 4 | аул Эрсакон, сквер по ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
|  | Старокувинское СП | 5 | аул Старо-Кувинск, сквер с памятником участникам ВОВ ул.Октябрьска |  |  | 2 | Парк по ул.Октябрьская 65А в а.Старо-Кувинск |  |  |  |  | 3 | | | аул Старо-Кувинск, Парк, ул. Октябрьская, 55 | | |  | | |  |
|  | Вако-Жилевское СП | 6 | аул Вако-Жиле,  сквер, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  | 1 | Парк по ул.Первомайская, д.46-а, рядом с памятником «Аллея Славы» |  | | |  | | |  | | |  |
| **6** | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Правокубанское ГП | 1 | пос.Правокубанский, центральная аллея |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | | | Общ.тер.между МКД № 6 и № 7а ул. Центра-льная, пер. Солнечный | 1 | | | Общ.тер.между МКД №3, 4а, 16а, 16б, 16в  ул. Центральная,  ул. Восточная |
|  | Ново-Карачаев-ское ГП | 2 | аул Новый Карачай,  детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | | | | Администрация пгт Новый Карачай, ул. К-Х. Лайпанова, 22 | 2 | | | Мечеть, пгт Новый Карачай, ул. К-Х. Лайпанова, 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | | | | | Почта, пгт Новый Карачай, ул. Тоторкулова, 64 |  | | |  |
|  | Верхне-Теберди-нское СП | 3 | аул Верхняя Теберда, трасса |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | | | | | аул Верхняя Теберда, ул. Халилова, 3а | 3 | | | аул Верхняя Теберда, ул. Ленина, 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | | | | | аул Верхняя Те-берда, ул. Тебердинская, 25 |  | | |  |
|  | Нижне-Тебердин-ское СП | 4 | аул Нижняя Теберда, сквер у администрации, ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | 4 | | | аулНижняя Теберда, ул. Центральная, 49 |
|  | Джингирикское СП | 5 | аул Джингирик, аллея рядом с мечетью |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | | | | | Администрация, аул Джингирик,  ул. Молодежная17 | 5 | | | Почта, ул. Центральная, 29 |
|  | Верхне-Марин-ское СП | 6 | аул Верхняя Мара, сквер центральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | | | | | ДК, ул.Гагарина, 32 | 6 | | | Мечеть, ул. Гагарина, 64А |
| **1** | 2 | 3 | | **4** | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | | | | | Памятник ВОВ аул Верхняя Мара, ул.Гагарина | 7 | | | Администрация ул.Мира, 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | | | | | Библиотека аул Верхняя Мара, ул.Мира, 72 |  | | |  |
|  | Хумаринское СП | 7 | аул Хумара, сквер центральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | | | | | аул Хумара, ул.Курортная, 65 | 8 | | | аул Хумара, ул.Курортная, 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | | | | | аул Хумара,  ул. Курортная, 10а | 9 | | | аул Хумара,  ул.Мира, 10 а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | | | | | аул Хумара, п.Белая Гора, ул. Центральная, 10а |  | | |  |
|  | Коста-Хетагуров-ское СП | 8 | аул Коста Хетагурова, сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | | | | | Администрайия с. Коста Хетагурова, ул. Л.С. Ко-лиева, 14 | 10 | | | Мечеть, с. Коста Хетагурова, ул. Дзасохова, 1б |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | | | | | Памятник, с. Коста Хетагурова, ул. М. Баскаева, справа по трассе а/д Черкесск-Домбай |  | | |  |
|  | Каменомостское СП | 9 | аул Каменномост, сквер |  |  |  |  |  |  | 1 | а.Каменномост, Сквер по ул. Курджиева, на въезд в село, в районе нового д/к | 15 | | | | | Администррация, аул Каменномост, ул. Кур-джиева, 38 |  | | |  |
|  | Учкуланское СП | 10 | аул Учкулан,сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | | | | | Администрация аул Учкулан, ул. Советская, 2 | 11 | | | Памятник ВОВ  аул Учкулан, ул. Мудалифа Батчаева |
|  | Хурзукское СП | 11 | аул Хурзук, сквер центральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | | | | | Памятник аул Хурзук, ул. Джатдая Байрамукова, 58 | 12 | | | Администрация аул Хурзук, ул. Джатдая Байрамукова, 24 |
|  | Кумышское СП | 12 | аул Кумыш, сквер, рядом с ДК, памятник за мечетью |  |  | 1 | Парк а.Кумыш, ул.Школьная 8б (Гл-13) |  |  |  |  | 18 | | | | | аул Кумыш, парк, ул.Школьная,8в | 13 | | | Общ.территория аул Кумыш, |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| **7** | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Зеленчукское СП | 1 | ст-ца Зеленчукская, сквер в центральной части | 1 | ст. Зеленчукская, Парк  2700 м² |  |  | 1 |  |  |  | | 1 | | | ст. Зеленчукская, (2 территории по 500м2) Парк по ул.Гагарина-ул.Пушкина | | | 1 | | ст. Зеленчукская, ул. Мира (перед зданием ДК) площадь 1200 м² |
|  | Кызыл-Октябрь-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | | | Детский сквер, напротив домовладения по ул. Алиева, 125 | | | 2 | | территория сельского дома культуры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | | | территория мемориала павшим в ВОВ 1941-1945 | | | 3 | | территория прилегающая к спортивному комплексу |
|  | Исправненское СП | 2 | ст-ца Исправная, сквер в районе памятника ВОВ |  |  |  |  | 1 | Общественная территория, спортивной площадки строительство |  |  | | 3 | | | ст-ца Исправная, центральный парк культуры и отдыха | | | 4 | | ст-ца Исправная, территория прилегающая к сельскому дому культуры |
|  | Сторожевское СП | 3 | ст.Сторожевая, детский сквер |  |  |  |  |  |  | 1 | ст.Сторожевая, ул.Кооперативная,42 Г | | 4 | | | Сквер: ст-ца Сторожевая, ул. Бруснева № 1 | | |  | |  |
|  |  | 4 | аул Ильич, детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Кардоникское СП | 5 | ст-ца Кардоникская, центральный сквер у ДК |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Исправненская СП | 6 | х. Фроловский, детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | 7 | х. Ново-Исправнен-ский, детский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Марухское СП | 8 | Марухское СП, сквер у памятника ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Кызыл- Октябрьское СП | 9 | аул Кызыл-Октябрь, сквер у памятника и ДК |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Даусузское СП | 10 | Даусузское СП, сквер у ДК |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | | | | 9 | | |
| **8** | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Икон-Халкское СП | 1 | аул Икон-Халк, детская площадка |  |  |  |  | 1 | Благоустройство парка по ул.Школьная 3 |  |  | | 1 | | | аул Икон-Халк,  ул. Мостовая | | | | 1 | ул. Х. Кумукова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | | | аул Кызыл-То-гай, ул. Гагарина | | | |  |  |
|  | Адиль-Халкское СП | 2 | аул Адиль-Халк, детская площадка |  |  |  |  |  |  | 1 | Парк по ул. Джелябиева , д.109 в районе памятника | | 3 | | | аул Адиль-Халк  ул. Подгорная | | | |  |  |
|  | Эркен-Шахарское СП | 3 | аул Эркен-Шахар, парк по ул.Садовая,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |
|  | Эркен-Халкское СП | 4 | парк по ул.Карасова рядом с администрацией | 1 | аул Экрен-Халк, ул. Ахлова, Парк |  |  |  |  |  |  | | 4 | | | ул. Советская общественная территрия | | | | 2 | ул. Мира общественная территория |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | | | аул Эркен-Халк  ул. Ахлова (тер.СДК) | | | |  |  |
|  | Эркен-Юртское СП | 5 | аул Эркен-Юрт, сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | | | аул Эркен-Юрт  ул. Курмангулова | | | | 3 | аул Эркен-Юрт,  ул. Керейтова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 | | | аул Эркен-Юрт  северо-восточ-ная часть аула | | | |  |  |
| **9** | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Первомайское СП | 1 | с.Первомайское,  ул. Правобережная, напротив школы №11 |  |  | 1 | Сквер с. Первомайское, ул. Правобережная  (Гл-18) |  |  |  |  | | | 1 | | Общественная территория с. Первомайское, ул. Шоссейная, д.81 | | | | 1 | Общественная территория  с. Первомайское, ул. Шоссейная, д.87 |
|  | Учкекенское СП | 2 | с.Учкекен,  ул.Ижаева, 2 | 1 | с.Учкекен Парк, ул. Алиева, 13а |  |  | 1 | Благоустройство общественной территории |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Римгорское СП | 3 | с.Римгорское, центральный сквер |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2 | | Спортплощадка  с. Римгорское,  пер. Заречный, 12 | | | | 2 | Зона отдыха с. Римгорское, пер.Клубный,1 |
|  | Терезинское СП | 4 | с.Терезе,ул.Октябрьская, 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | с. Терезе, Парк по  ул. Ленина, 84 | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | |
|  | Джагинское СП | 5 | с.Джага,  ул.Школьная,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 3 | | ул.Центральная, 58а Парк | | | |  |  |
|  | Краснокурганское СП, | 6 | ул.Боташева,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Красно-Восточное СП | 7 | ул. К. Макова,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 4 | | Детская площадка ул. Шереметова напротив дома 6 | | | | 3 | с. Красный Восток, парк  ул. Набережная55 |
| **10** | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Октябрьское СП | 1 | Октябрьское СП,  центральный парк  ул. Интернациональ |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1 | | \*территория мемориала павшим в ВОВ 1941-1945 | | | |  |  |
|  | Чапаевское СП | 2 | Чапаевское, ул. Центральная |  |  | 1 | Детская общественная территория с.Чапаевское,  (Гл-12). |  |  |  |  | | | 2 | | парк ул. Набережная, 55 | | | |  |  |
|  | Кавказское СП | 3 | Кавказское СП, сквер по ул.Балахонова, 8а |  |  |  |  | 1 | Парк по ул.Ленина,д.26 |  |  | | | 3 | | парк ул. Шере-метова, 6 | | | |  |  |
|  | Счастливенское СП | 4 | с.Счастливое, Холоднородниковское,  памятник ул. Тихая, 1 | 1 | с. Счастливое, Парк, ул. Советс-кая, 65а |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Дружбинское СП | 5 | Дружбинское СП, сквер по ул.50 лет Октября, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 4 | | \*парк ул. Мостовая, | | | |  |  |
|  | Знаменское СП | 6 | с.Знаменское, ул.Мира, 110б |  |  |  |  |  |  | 1 | Сквер по ул.Степная | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Николаевское СП | 7 | с.Николаевское, сквер, по ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
| **11** | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Хабезское СП | 1 | аул Хабез, ул. Хабекова |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Алибердуковское СП | 2 | аул Алибердуковский, сквер по ул.Хабекова, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1 | | Общественная территория  ул. Хабекова, 27 | | | | 1 | Общественная территория  ул. Ленина, 64 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2 | | Общественная территория ул. Набережная, 94 | | | |  |  |
|  | Жаковское СП | 3 | аул Жако, сквер,  ул. М.Акова |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 3 | | Общественная территория ул.Акова, 8 | | | | 2 | Общественная территория ул. Адамокова детская площадка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 4 | | Общественная территория ул. Чапаева детская площадка | | | |  |  |
|  | Кош-Хабльское СП | 4 | аул Кош-Хабль,  ул. Хабекова, 37 |  |  |  |  | 1 | Благоустройство парка |  |  | | | 5 | | территория при въезде в аул Кош-Хабль ул.Гагарина  ул. Дружба народов | | | | 3 | территория при въезде в а Кош-Хабль ул.Комсомольская |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 6 | | Детская, спортивная площадка ул. Хабекова, 37а | | | |  |  |
|  | Мало-Зеленчук-ское СП | 5 | аул М.Зеленчук,  ул. Хабекова - Калмыкова, аллея |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 7 | | ул. Хабекова пешехозная зона (тротуар) | | | | 4 | Ул.Шакова спрот.площадка, территория СОШ |
|  | Псаучье-Дахское СП | 6 | аул Псаучье-Дахе, парк ул. Калмыкова, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  |
|  | Бесленеевское СП | 7 | аул Бесленей, сквер по ул. Охтова | 1 | аул Бесленей, Парк культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  | | | 8 | | территория ул.Ленина, спуск к реке Большой Зеленчук | | | | 5 | Общественная территория бывший стадион ул. Лермонтова |
|  | Инжичишховское СП | 8 | аул Инжичишхо, сквер по ул. С.Дерева, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 9 | | Спортплощадка, ул.Дерева, 43 | | | | 6 | Детская площадка, ул. Дерева, 43а |
|  | Зеюковское СП | 9 | аул Зеюко, ул. Атужукина, 47 |  |  |  |  |  |  | 1 | Парк | | | 10 | | аул Зеюко, общественная территория ул. Атажукина, 37 | | | | 7 | Общественная территория, ул. Атажукина, 97 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | |
| **12** | **Абазинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Псыжское СП | 1 | аул Псыж,  ул. Кунижева |  |  | 1 | Сквер по ул. Шоссейная, а.Псыж |  |  |  |  | | | 1 | | Сквер по ул. Овражная, напротив домовладений от 27-29 | | | | 1 | Сквер по ул. Джа-ндубаева, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2 | | Благоустройство ул. Кунижева | | | |  |  |
|  | Эльбурганское СП | 2 | аул Эльбурган,  ул.Ленина, 30 | 1 | Летний парк «Бибаркт» |  |  |  |  |  |  | | | 3 | | Сквер по ул. Ленина, 78 | | | | 2 | Парк отдыха по ул.Шхаева |
|  | Кубинское СП | 3 | аул Кубина пересечение ул. Дагужиева-Джегутанова | 2 | Сквер у родника «Салих» |  |  |  |  |  |  | | | 4 | | Строительство тротуара по ул. К. Джегутанова | | | | 3 | Благоустройство территории «Учительская поляна» в южной части сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 5 | | Благоустройство территории урочища «Чибищ» | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 6 | | Парк отдыха по ул. Х. Дагу-жиевой, 111 | | | |  |  |
|  | Инжич-Чукун-ское СП | 4 | аул Инжи-Чукун, по ул. Ленина, 78 |  |  |  |  | 1 | ул.Ленина,д.120 «а» |  |  | | | 7 | | Парк отдыха по ул. Школьная, 17 | | | |  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству в указанный период за счет средств указанных лиц в соответствии

с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Благоустройство дворовых территорий в указанный период | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| 1 | **г.Черкесск** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1 | ул.Свободы, 64«б» | 1 | ул.Кузнечный, 2 «в» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2 | ул.Космонавтов, 31 «а» | 2 | ул.Октябрьская, 9 «н» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 3 | ул.Ленина, 364 «а» | 3 | ул.Балахонова-Привокзальная,96«б»-2 «в» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 4 | ул.Кузнечный, 2 «д» | 4 | ул.Демиденко, 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 5 | ул.Парковая, 21 «в» | 5 | ул.Октябрьская, 336 «б» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 6 | ул.Магазинная, 25«б» |  |  |
| 2 | **Карачаевский городской округ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | г.Карачаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1\* | пер. ул. Октябрьская с проездом № 10 - остановка | 1\* | Магазин ул. Шоссейная, 41А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2 | Магазин, между улицами Зеленая и Биждова |  |  |
|  | **Усть-Джегутинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Усть-Джегутинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1\* | Пересечение ул.Горького с проездом № 13 - остановка | 1\* | ул. Карачаевская, 40 - магазин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2\* | Пересечение ул. Карачаевская с ул. Ломоносова - остановка | 2 | Пересечение ул.Кооперативная с пер. Советский - остановка |
|  | **Урупский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Медногорское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1\* | Почта ул. Центральная, 49 А | 1\* | ФАП ул. Центральная,  49 В |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 2\* | Детский сад ул. Школьная, 1 |  |  |
| 5 | Курджиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 3 | ФАП Псемен  с. Псемен, ул. Советская, 49 | 2 | ФГУП Почта России,  ул. Шоссейная, 37А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 4 | Автостанция  с. Курджиново,  с.Курджиново ул.Шоссейная, 121 | 3 | МКОУ ООШ с.Бескес, ул. Гагарина, 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 5 | ПЧ № 11  с. Курджиново,  ул. Ленина, 85 | 4 | ООО «Урупский Водоканал», ул. Ленина, 105/1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 6 | МКОУ ООШ с. Курджиново (Теплый), ул.Школьная, 35 | 5 | МКОУ СОШ с.Курджиново №  с. Курджиново ул. Крайняя, 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 7 | МКОУ ООШ с.Псемен с.Псемен, ул. Ставропольская, 3 | 6 | СОШ, ул. Школьная, 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 8 | ФАП Бескес  с. Бескес, ул. Гагарина, 78 | 7 | МКДОУ «Детский сад « Белочка» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 8 | ФАП Теплый  с. Курджиново,  ул. Шоссейная, 37 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1 | Магазин по адресу: аул Кызыл-Уруп,  ул. Чомаева, 70 | 1 | Здание почты, расположенное по адресу: аул Кызыл-Уруп, ул Чомаева, 30 |
| 7 | Урупское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1 | Магазин «Анжела» | 1 | МКДОУ «Солнышко», ул. Первомайская, 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 2 | МКОУ «СОШ села Уруп» | 2 | Магазин «Фиалка» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 3 | Магазин «Гермес» |  |  |
| 8 | Преградненское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1 | Маг. «Эвелина»  ИП Коркмазова С.П. | 1 | Магазин «Запчасти» Байрамкулов А.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 2 | ЗАО «ТАНДЕР» Магазин «Магнит Чинарный» | 2 | ООО «Анжела» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 3 | ООО «Березка» Магазин |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 3 | ООО «Березка» магазин «1000 мелочей» | 4 | Магазин ИП Узденова А.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 4 | Магазин «21 век»  ИП Чомаева К.А. | 5 | Магазин «Лакомка 1»  ИП Уйменова Т.Н. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 6 | Магазин «Авертаж» |
|  | **Адыге-Хабльский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Адыге-Хабльское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1\* | ФАП, ул.Курджиева, 89 | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2\* | Магазин ул. Курджиева, 36 |  |  |
|  | **Карачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Джингирикское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | ДК аул Джингирик, ул. Центральная, 27 | 1 | ООО КОМПАС аул Джингирик, ул. Центральная, 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Магазин а. Джингирик, ул. Центральная,  29, 40 | 2 | Почта аул Джингирик, ул.Центральная,  25 |
| 11 | Нижне-Тебердин-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Почта аул Нижняя Теберда, ул. Центральная, 49 А | 1 | ФАП а. Нижняя Теберда, ул. Центральная, 49 В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Детский сад аул Нижняя Теберда, ул. Школьная, 1 | 2 | СОШ аул Нижняя Теберда, ул. Школьная, 1 |
|  | Каменомостское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Почта аул Н. Каменномост, Курджиева | 1 | ФАП аул Каменномост, ул.Алиева, 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | ОАО ДРСУ аул Каменномост, пер. Кубанский, 2 | 2 | Детский сад аул Каменномост, ул. Алиева, 27а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 3 | Почта аул В. Каменномост, ул.Алиева | 3 | Магазин аул Каменномост, ул. Курджиева, 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 4 | Магазин аул Каменномост, ул. Курджиева, 34 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 12 | Верхне-Марин-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Магазин аул Верхняя Мара, ул. Гагарина, 2 | 1 | Магазин аул Верхняя Мара, ул. Гагарина, 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Детский сад аул Верхняя Мара, ул. Гагарина, 39 | 2 | Почта аул Верхняя Мара, ул. Мира, 72 |
| 13 | Учкуланское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Больница аул Учкулан, ул. Магомеда Каитова, 17 | 1 | СОШ аул Учкулан, ул. Тебуева, 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Почта аул Учкулан, ул. Советская, 4 | 2 | аул Учкулан, ул. Детский сад Учкуланская, 25 |
| 14 | Ново-Карачаев-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Магазин пгт Новый Карачай, ул.Тоторкулова, 41а | 1 | ЦРР «Фатимка» пгт Новый Карачай, ул. Октябрская, 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Магазин пгт Новый Карачай, ул. Тоторкулова, 40 | 2 | Почта пгт Новый Карачай, ул. Тоторкулова,64 |
|  | **Зеленчукский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кызыл-Октябрь-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Общ. территория в районе филиала МКОУ «СОШ» а.Кызыл | 1 | Территория прилегающая к торговому центру в центре аул |
| 16 | Исправненское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Прилегающая территория к магазину ИП Каменева О.Ф. ст-ца Исправная, ул. Сафронова напротив дома, 141 | 1 | Прилегающая территория к магазину ИП Потапова, х. Фроловский, ул. Шоссейная, 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Прилегающая территория к магазину ст-ца Исправная, ул. Сафронова, 93 | 2 | Прилегающая территория к магазину ИП Житняковой, ст-ца Исправная, ул. Сафронова напротив дома 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 3 | территория к Автовокзалу ст-ца Исправная, ул. Казачья, 1А | 3 | территория к магазину ИП Новикова, ст-ца Исправная, ул. Казачья, 131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 4 | Прилегающая территория к Магазину Славянка, ст-ца Исправная, ул. Базарная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 17 | Сторожевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Пересечение ул.Горького с проездом № 13 - остановка | 1 | пер. ул. Октябрьская с проездом № 10 - остановка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Пересечение ул.Ле-нина с пер. Пионерский - остановка | 2 | ул. Карачаевская, 40 - магазин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 3 | Пересечение ул.Калинина с пер. Свободный - остановка | 3 | Пересечение ул. Карачаевская с ул. Ломоносова - остановка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 4 | Пересечение  ул. Кооперативная, с пер. Советский - остановка | 4 | Пересечение ул. Карачаевская с проездом № 8 - остановка |
|  | **Ногайский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Эркен-Шахарское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1\* | Магазин ул. Тоторкулова, 40 | 1\* | Магазин ул. Гагарина, 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2\* | ул. Карачаевская,40 - магазин |  |  |
|  | **Малокарачаевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Учкекенское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 1\* | ул. Совхозная, 2 - магазин | 1\* | ФАП, ул.Курджиева, 89 |
|  | **Прикубанский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Кавказское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1\* | Магазин ул. Курджиева, 36 | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 |
|  | **Хабезский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Хабезское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1\* | ФАП, ул.Курджиева, 89 | 1\* | Магазин, ул. Курджиева, 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2\* | Магазин ул. Курджиева, 36 |  |  |
|  | **Абазинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Псыжское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 1 | Магазин в 25 м западнее трассы Черкесск-Ставрополь между улицами Зеленая-Биждова | 1 | Магазин вдоль трассы Черкесск-Ставрополь, между улицами Крайняя и Гагарина, напротив земельного участка по ул.Шоссейная, 205 (севернее) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 2 | Магазин аул Псыж, между улицами Братьев Хатковых и Гагарина по трассе Черкесск-Ставрополь | 2 | Магазин западнее трассы Черкесск-Ставрополь, между улицами Зеленая и Биждова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 3 | Магазин вдоль автодороги Черкесск-Ставрополь, между улицами Бр.Хатковых и Гагарина напротив земельного участка по ул. Шоссейная, 193 | 3 | Магазин вдоль автодороги Черкесск-Ставрополь, между улицами Каюмова и Зеленая напротив земельного участка по ул. Шоссейная, 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | 4 | Магазин в 50 м юго-восточнее домовладения по ул. Шоссейная, 41А |

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства

Подготовка нормативной правовой базы для проведенияинвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Натурное обследование территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения и расположенных на ней элементов благоустройства в срок, установленный органами местного самоуправления, в целях определения прилегающих территорий индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве, за указанный период от общего количества индивидуальных жилых домов, на территории сельского поселения.

Подготовка проектов Паспортов инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки.

По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый документ в соответствии с требованиями Порядка, установленного настоящей государственной программой, и содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). При изменении характеристик территории и расположенных на ней элементов рекомендуется обеспечить внесение информации о таких изменениях в указанный Паспорт.

Согласование паспортов инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Подготовка проектов Соглашений с собственниками жилых домов в целях благоустройства не позднее последнего года реализации национального проекта и содержания закрепленных территорий за собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков в соответствии с требованиями Порядка, установленного Правилами благоустройства сельского поселения.

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

начальник Управления документационного обеспечения

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

И.о. Министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_