Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. Черкесск №\_\_\_\_

Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организации», а также в целях приведения правовых актов Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить региональную программу газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы (далее – региональная программа газификации) согласно приложению.
2. Определить ответственным исполнителем региональной программы газификации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики осуществлять контроль за исполнением региональной программы газификации и ежегодно к 1 марта направлять в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты о реализации региональной программы газификации по форме, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации.
4. Рекомендовать газораспределительным организациям Карачаево-Черкесской Республики принять участие в реализации региональной программы газификации.
5. Признать утратившими силу:

5.1. постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2017 № 188 «Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы»;

5.2. постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2019 №338 «Об утверждении программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2020-2022 годы финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озов

Проект согласован:

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озов

Первый заместитель

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Х.У. Чеккуев

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Е.С. Поляков

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

Министр финансов КЧР М.Х. Суюнчев

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

начальник Управления документационного

обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Начальник Государственно-правового

управления Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики А.А. Тлишев

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики А.А. Боташев

Министр промышленности и торговли

Карачаево-Черкесской Республики М.О. Аргунов

Начальник Главного управления

Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам Р.Б. Урусов

Глава Администрации Хабезского района

Карачаево-Черкесской Республики Т. М. Жужуев

Мэр муниципального образования

города Черкесска А.О. Баскаев

Глава Администрации Прикубанского района

Карачаево-Черкесской Республики М.А.И. Чомаев

Глава Администрации Зеленчукского района

Карачаево-Черкесской Республики А.Н. Науменко

Глава Администрации Урупского района

Карачаево-Черкесской Республики М. Ф. Зайцев

Мэр Карачаевского городского округа

Карачаево-Черкесской Республики А.А. Дотдаев

Глава Малокарачаевского района

Карачаево-Черкесской Республики Р.П. Байрамуков

Глава Карачаевского муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики С.А. Кущетеров

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

Министр строительства и ЖКХ КЧР Е.А. Гордиенко

Приложение

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 №\_\_\_\_

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017 – 2021 годы**

**1. Паспорт региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017 – 2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Региональная программа газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017 – 2021 годы (далее – Программа) |
| Цель Программы | Повышение уровня газификации жилищно-­коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| Задачи Программы | 1. Формирование основных направлений развития в сфере газоснабжения и газификации на территории Карачаево-Черкесской Республики.  2. Создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства путем строительства, эксплуатации, реконструкции и развития объектов системы газоснабжения в Карачаево-Черкесской Республике.  3. Обеспечение надежного газоснабжения в Карачаево-Черкесской Республике |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| Соисполнители Программы | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;  газораспределительные организации Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) |
| Участники Программы | Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, намеренные осуществить или осуществляющие на них строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства с последующим их подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенных на своих земельных участках объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства |
| Целевые показатели Программы | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов: 38 км;  Создание технической возможности газификации квартир (домовладений) природным газом: 4696 квартир (домовладений);  уровень газификации природным газом: 82,0 % |
| Сроки реализации Программы | 2017–2021 годы.  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет:  1. 245 025,51 тыс. руб. (за счет внебюджетных источников). Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению по итогам каждого года  2. 51 218,97 тыс. руб. за счет средств спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов: 38 км;  Создание технической возможности газификации квартир (домовладений) природным газом: 4 696 квартир (домовладений);  уровень газификации природным газом: 82,0 % |

**2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики**

Система газоснабжения Карачаево-Черкесской Республики находится в зоне эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Черкесск». Газоснабжение потребителей Карачаево-Черкесской Республики осуществляется по 1 магистральному газопроводу Невинномысск - Карачаевск. Магистральный газопровод и большая часть газопроводов находится в собственности ПАО «Газпром» (1 577,98 км), на балансе потребителя находится 1042,64 км газопроводов. В Карачаево-Черкесской Республике эксплуатируются 18 газораспределительных станций (далее – ГРС), все находятся на балансе ПАО «Газпром». Эксплуатация ГРС осуществляется АО «Газпром газораспределение Черкесск». Количество газифицированных промышленных объектов - 256. Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов – 1 777. Современное состояние газотранспортной системы обеспечивает газоснабжение существующих потребителей. Эксплуатацию объектов системы распределения газа осуществляют АО «Газпром газораспределение Черкесск». Основным поставщиком природного газа для нужд организаций и коммунально-бытовых нужд является ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Потребление природного газа (включая отпуск населению) организациями и населением Карачаево-Черкесской Республики в 2015 году составило 856,5 млн. куб.м. Согласно Техническому паспорту газораспределительной организации (по состоянию на 1 января 2017 года) основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой на городских и сельских потребителей представлены в приведенной таблице.

*Таблица – Основные показатели газификации*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность |
| 1 | Количество населенных пунктов, из них: | единиц | 143 | 13 | 130 |
| 2 | газифицированных природным газом | единиц | 109 | 11 | 98 |
| 3 | газифицированных только сжиженным газом | единиц | 34 | 2 | 32 |

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Программой предусмотрено строительство 38 км межпоселковых газопроводов. Общий годовой прирост поставок газа на нужды населения Карачаево-Черкесской Республики при вводе в эксплуатацию проектируемых объектов газификации составит около 21 500,0 тыс. м³ в год. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году достигнет 82,0 процентов, что соответствует Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239.

**4. Описание рисков реализации программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Эффективность реализации Программы может быть достигнута только при условии согласования сроков строительства объектов газоснабжения и газификации, внутрипоселковых сетей, своевременной подготовки потребителей к приему газа, что обеспечит эффективную загрузку построенных систем и позволит избежать простоя основных фондов и замораживания денежных средств. В целях управления рисками реализации Программы ответственным исполнителем осуществляются следующие функции:

- координация мероприятий соисполнителей и участников Программы в составе рабочей группы;

- контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации Карачаево-Черкесской Республики в порядке, уставленном действующим законодательством;

- содействие по привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных программ газораспределительных организаций Карачаево-Черкесской Республики в порядке, уставленном законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

**5. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы**

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составляет 296 244,48 тысяч рублей.

Источники финансирования Программы: внебюджетные средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативные внебюджетные источники финансирования газораспределительных и газоснабжающих организаций (собственные и кредитные средства, чистая прибыль, амортизационные отчисления, инвестиции сторонних организаций, плата за подключение и прочие средства); бюджетные и внебюджетные средства, привлекаемые в составе государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».

1. **Ожидаемый эффект от реализации Программы**

Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 4 696 домовладений (квартир) в Карачаево-Черкесской Республике. Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит повысить устойчивость и качественный уровень газоснабжения потребителей, сэкономит средства бюджета и населения за счет сокращения закупки дорогостоящего топлива и минимизации использования энергоемких мазутных котельных, снизит стоимость услуг теплоснабжения. Кроме того, реализация мероприятий Программы значительно улучшит экологическую обстановку в регионе за счет замены твердого топлива на природный газ и соответственного прекращения выбросов сажи, сернистого ангидрида, окиси углерода. Также исключаются ежегодные потери лесного хозяйства от заготовки дров.

**7. Сведения о порядке расчета показателей Программы**

В качестве исходных данных для расчета показателей Программы были приняты следующие материалы:

- генеральная схема газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики, разработанная в соответствии с договором между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и ПАО «Газпром» о газификации Карачаево-Черкесской Республики;

- технический паспорт газового хозяйства Карачаево-Черкесской Республики по состоянию на 1 января 2017 года;

- программа развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики на период с 2016 по 2020 годы, утвержденная Главой Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезовым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- прогноз газопотребления АО «Газпром распределение Черкесск» до 2020 года на бытовые нужды населения.

**8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование их выделения**

Действие Программы направлено на потребителей, расположенных в Усть-Джегутинском, Урупском, Карачаевском, Прикубанском, Зеленчукском, Малокарачаевском муниципальных районах и городе Черкесске, Карачаево-Черкесской Республики в целях их подготовки к приему газа в обеспечение обязательств, предусмотренных Программой развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики на период с 2016 по 2020 годы ПАО «Газпром».

**9. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы**

Координацию деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и организаций планируется обеспечить путем создания рабочей группы в составе представителей соисполнителей и участников Программы, а также заинтересованных органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления.

**10. Прогнозируемый размер расходов на реализацию Программы газификации**

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 296 244,48 тысяч рублей, в том числе:

- 245 025,51 тысяч рублей из внебюджетных источников (ПАО «Газпром»);

- 51 218,97 тысяч рублей за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

начальник Управления документационного

обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Ф.Я. Астежева

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

Министр строительства и ЖКХ КЧР Е.А. Гордиенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы»

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы» разработан в соответствии с выпиской из протокола заседания Правительства Карачаево-Черкесской Республик от 27.04.2021 №5 о рассмотрении протеста первого заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики Бахникова С.Н. от 02.04.2021 №7-4-2021, принесенного на постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2017 № 188 «Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы».

Правовое регулирование газификации субъектов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организации» (далее – Постановление №903), которым утверждены Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, содержащие, в том числе требования к порядку принятия и к содержанию региональных программ.

Согласно Постановления №903 проект постановления содержит следующие требования к программе газификации:

а) паспорт программы газификации, в котором указаны:

цели и задачи программы газификации;

ответственный исполнитель и соисполнители программы газификации;

участники программы газификации;

следующие целевые показатели программы газификации:

объем (прирост) потребления природного газа в год, протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта, протяженность (строительство) газопроводов-отводов, количество (строительство) газораспределительных станций, реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций), протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов, протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, уровень газификации населения, уровень потенциальной газификации населения, газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации населения природным газом, перевод котельных на природный газ, газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом, перевод котельных на сжиженный углеводородный газ, газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации населения сжиженным природным газом, количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа, перевод котельных на сжиженный природный газ, перевод на природный газ автотранспортной техники, количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией;

этапы и сроки реализации программы газификации;

объемы и источники финансирования программы газификации;

ожидаемые результаты от реализации программы газификации;

б) план мероприятий программы газификации с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития;

в) сводный план мероприятий по основным целевым показателям программы газификации по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации;

г) мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также строительство газораспределительных сетей (при необходимости), перевод котельных на природный газ, сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ (при необходимости).

Также данным проектом постановления предусматривается признание утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2017 № 188 «Об утверждении региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы» и постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2019 №338 «Об утверждении программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2020-2022 годы финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных набавок к тарифам на транспортировку газа акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» ввиду того, что мероприятия предусмотренные указанными постановлениями излагаются в настоящем проекте постановления.

Проект постановления не направлен на реализацию национальных проектов.

Принятие данного постановления не потребует внесения изменений или признания утратившим силу иных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

Принятие и реализация данного постановления не потребует расходов за счет средств республиканского бюджета.

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

Министр строительства и ЖКХ КЧР Е.А. Гордиенко

Исп. Консультант-юрист

Байрамкулова Ф.К.

26-69-30